23.05.2017

1338

О внесении изменений в постановление Администрации г.Заречного Пензенской области от 11.12.2014 № 2635 "Об утверждении муниципальной программы "Городская среда на                  2015 – 2020 годы"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 27.09.2013 № 1790 "О муниципальных программах закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области", на основании статей 4.3.1 и 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО г.Заречного п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление Администрации г.Заречного Пензенской области от 11.12.2014 № 2635 "Об утверждении муниципальной программы "Городская среда на 2015 – 2020 годы" (в редакции от 27.03.2015 № 587, от 22.04.2015 № 784, от 27.11.2015 № 2449, от 28.12.2015 № 2717, от 29.01.2016 № 218, от 18.02.2016 № 369, от 23.03.2016 № 654, от 31.08.2016 № 2096, от 29.09.2016 № 2346, от 20.12.2016 № 3148, от 22.12.2016 № 3198, от 31.03.2017 № 767, от 05.05.2017 № 1217).

В приложении к постановлению:

1) в паспорте муниципальной программы "Городская среда на 2015 – 2020 годы" строку "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (по годам и источникам финансирования)" изложить в новой редакции:

"

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация г.Заречного (отдел городской инфраструктуры и жилищной политики) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | МКУ "Управление природными ресурсами". МКУ "Управление капитального строительства" г.Заречного Пензенской области". Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, собственники жилых помещений многоквартирных домов (по согласованию). |
| Подпрограммы | Городская среда Экогород Формирование современной городской среды |
| Цель муниципальной программы | Создание благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения |
| Задачи муниципальной программы | - комплексное благоустройство территории города Заречного; - обеспечение населения г.Заречного транспортными услугами пассажирского транспорта; - улучшение экологической обстановки на территории города; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Заречного Пензенской области. |
| Целевые показатели муниципальной программы | - уровень удовлетворенности населения г.Заречного качеством автомобильных дорог; - доля озелененных территорий к общей площади города; - уровень удовлетворенности населения г.Заречного качеством предоставления транспортных услуг пассажирского транспорта, от числа опрошенных; - объем отходов, направленных на переработку и утилизацию, от общего количества отходов, образованных на территории г.Заречного; - количество благоустроенных дворовых территорий. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015-2020 |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (по годам и источникам финансирования) | На реализацию программы необходимо 1 404 045,6 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет: - 24 202,7 тыс. рублей, из них: 2017 год – 24 202,7 тыс. рублей, 2018 год - 0 тыс. рублей, 2019 год - 0 тыс. рублей, 2020 год - 0 тыс. рублей, - бюджет г.Заречного – 1 375 933,2 тыс. рублей, из них: 2015 год – 250 409,2 тыс. рублей 2016 год – 262 069,2 тыс. рублей 2017 год – 214 418,9 тыс. рублей 2018 год – 176 071,0 тыс. рублей 2019 год – 226 926,7 тыс. рублей 2020 год – 246 038,2 тыс. рублей, - бюджет Пензенской области – 3 909,7 тыс.рублей, из них: 2015 год – 141,2 тыс. рублей 2016 год – 192,1 тыс. рублей 2017 год – 3186,4 тыс. рублей 2018 год – 195,0 тыс. рублей 2019 год – 195,0 тыс. рублей 2020 год – 0 тыс. рублей - внебюджетные источники финансирования - 0 тыс. руб., из них: 2017 - 0 тыс. рублей 2018 - 0 тыс. рублей 2019 - 0 тыс. рублей 2020 - 0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - уровень удовлетворенности населения г.Заречного качеством автомобильных дорог; – 85,0 %; - доля озелененных территорий к общей площади города – 6,6%; - уровень удовлетворенности населения г.Заречного качеством предоставления транспортных услуг пассажирского транспорта, от числа опрошенных – 95 %; - объем отходов, направленных на переработку и утилизацию, от общего количества отходов, образованных на территории г.Заречного – 15%; - количество благоустроенных дворовых территорий - 191 ед. |

";

2) раздел 2 "Цели и задачи реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:

- "2. Цели и задачи реализации муниципальной программы

а) Цель № 1: Создание благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1.1. Комплексное благоустройство территории города Заречного

1.2. Обеспечение населения г.Заречного транспортными услугами пассажирского транспорта.

1.3. Улучшение экологической обстановки на территории города.

1.4. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Заречного Пензенской области.

1.5. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Заречного Пензенской области.

б) Перечень подпрограмм

- подпрограмма "Городская среда".

- подпрограмма "Экогород".

- подпрограмма "Формирование современной городской среды".

в) Перечень целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа "Городская среда на 2015 – 2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель № 1: Создание благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения г.Заречного качеством автомобильных дорог, от числа опрошенных | % | 80,15 | 81,0 | 81,5 | 82,5 | 83,5 | 84,0 | 85,0 |
| 2 | Доля озелененных территорий к общей площади города | % | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,3 | 6,4 | 6,6 |
| 3 | Уровень удовлетворенности населения г.Заречного качеством предоставления транспортных услуг пассажирского транспорта, от числа опрошенных | % | 92,25 | 92,5 | 93,0 | 93,5 | 94,0 | 94,5 | 95,0 |
| 4 | Объем отходов, направленных на переработку и утилизацию, от общего количества отходов, образованных на территории г.Заречного | % | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 |
| Подпрограмма "Городская среда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель № 1: Комплексное благоустройство территории города Заречного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество предписаний надзорных органов по вопросам содержания улично-дорожной сети | ед. | 71 | 71 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 |
| 2 | Доля озелененных территорий к общей площади города | % | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,3 | 6,4 | 6,6 |
| 3 | Доля часов работы уличного освещения в безаварийном режиме к общему количеству часов работы | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Цель № 2: Обеспечение населения г.Заречного транспортными услугами пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Уровень удовлетворенности населения г.Заречного качеством предоставления транспортных услуг пассажирского транспорта, от числа опрошенных | % | 92,25 | 92,5 | 93,0 | 93,5 | 94,0 | 94,5 | 95,0 |
| Подпрограмма "Экогород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель № 1: Улучшение экологической обстановки на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных мероприятий, направленных на обеспечение населения экологической информацией | ед. | не менее 60 | не менее 60 | не менее 60 | не менее 60 | не менее 60 | не менее 60 | не менее 60 |
| 2 | Количество отработанных элементов питания собранных от населения | кг | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3 | Количество целых ртутьсодержащих отходов, собранных от населения | шт. | 493 | 3327 | 3327 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 4 | Количество поврежденных ртутьсодержащих отходов, собранных от населения | кг | 5,5 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| 5 | Доля жилищного фонда города, охваченного селективным сбором отходов к общему количеству многоквартирных домов, оборудованных мусоропроводом | % | 28 | 31 | 35 | 38 | 45 | 49 | 53 |
| Подпрограмма "Формирование современной городской среды" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель № 1: Повышение уровня благоустройства территорий города Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | х | х | х | 176 | 181 | 186 | 191 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | х | х | х | 92 | 95 | 97 | 100 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями | % | х | х | х | 85 | 90 | 95 | 98 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | х | х | х | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | кв.м | х | х | х | 430 | 430 | 590 | 590 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования к общей площади города | % | х | х | х | х | 90 | 100 | 100 |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | х | х | х | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |

";

- 3) раздел 5 "Ресурсное обеспечение и перечень программных мероприятий муниципальной программы" изложить в новой редакции:

- "5. Ресурсное обеспечение и перечень программных мероприятий муниципальной программы

Всего на реализацию мероприятий программы необходимо 1 404 045,6   тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет: - 24 202,7 тыс. рублей, из них:

2017 год – 24 202,7 тыс. рублей,

2018 год - 0 тыс. рублей,

2019 год - 0 тыс. рублей,

2020 год - 0 тыс. рублей,

- бюджет г.Заречного – 1 375 933,2  тыс. рублей, из них:

2015 год – 250 409,2 тыс. рублей

2016 год – 262 069,2 тыс. рублей

2017 год – 214 418,9 тыс. рублей

2018 год – 176 071,0 тыс. рублей

2019 год – 226 926,7 тыс. рублей

2020 год – 246 038,2 тыс. рублей,

- бюджет Пензенской области – 3 909,7 тыс.рублей, из них:

2015 год – 141,2 тыс. рублей

2016 год – 192,1 тыс. рублей

2017 год – 3 186,4 тыс. рублей

2018 год – 195,0  тыс. рублей

2019 год – 195,0  тыс. рублей

2020 год – 0  тыс. рублей,

- внебюджетное финансирование - 0 тыс. руб., из них:

2017 - 0 тыс. рублей

2018 - 0 тыс. рублей

2019 - 0 тыс. рублей

2020 - 0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлено в приложении № 1 к муниципальной программе.

- Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета г.Заречного Пензенской области представлено в приложении № 2 к муниципальной программе.

- Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 3 к муниципальной программе.";

4) в паспорте подпрограммы "Городская среда" строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы (по годам)" изложить в новой редакции:

"

| Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | На реализацию Подпрограммы необходимо 1 275 617,1 тыс. рублей, в том числе: - бюджет г.Заречного – 1 275 617,1 тыс. рублей, из них: 2015 год – 242 079,8 тыс. рублей 2016 год – 256 209,3 тыс. рублей 2017 год – 201 288,7 тыс. рублей 2018 год – 156 184,7 тыс. рублей 2019 год – 201 296,5 тыс. рублей 2020 год – 218 558,1 тыс. рублей |
| --- | --- |

";

- 5) раздел подпрограммы "Городская среда" "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:

"Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Всего на реализацию Подпрограммы необходимо 1 275 617,1 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет г.Заречного – 1 275 617,1 тыс. рублей, из них:

2015 год – 242 079,8 тыс. рублей

2016 год – 256 209,3 тыс. рублей

2017 год – 201 288,7 тыс. рублей

2018 год – 156 184,7 тыс. рублей

2019 год – 201 296,5 тыс. рублей

2020 год – 218 558,1 тыс. рублей.";

- 6) раздел 8 "Характеристика подпрограмм муниципальной программы" дополнить следующим содержанием:

- " Подпрограмма "Формирование современной городской среды"

- Паспорт подпрограммы "Формирование современной городской среды"

| Наименование подпрограммы | "Формирование современной городской среды" |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация г.Заречного (отдел городской инфраструктуры и жилищной политики) |
| Соисполнители подпрограммы | МКУ "Управление капитального строительства" г.Заречного Пензенской области". Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, собственники жилых помещений многоквартирных домов (по согласованию). |
| Цели подпрограммы | повышение уровня благоустройства территорий города Заречного Пензенской области |
| Задачи подпрограммы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Заречного Пензенской области; - повышение уровня благоустройства территорий общего пользования города Заречного Пензенской области; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Заречного Пензенской области. |
| Целевые показатели подпрограммы | - количество благоустроенных дворовых территорий; - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; - охват населения благоустроенными дворовыми территориями; - количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; - площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; - доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; - доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц; - доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц; - доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц; - доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2017 - 2020 год: |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | На реализацию Подпрограммы необходимо - 90 212,0 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет: - 24 202,7 тыс. рублей, из них: 2017 год – 24 202,7 тыс. рублей, 2018 год - 0 тыс. рублей, 2019 год - 0 тыс. рублей, 2020 год - 0 тыс. рублей, - бюджет г.Заречного - 63 017,9тыс. рублей, из них: 2017 год - 7 500 тыс. рублей, 2018 год - 15 517,9 тыс. рублей, 2019 год - 20 000 тыс. рублей, 2020 год - 20 000 тыс. рублей, - бюджет Пензенской области – 2 991,4 тыс.рублей, из них: 2017 год – 2 991,4 тыс. рублей, 2018 год - 0 тыс. рублей, 2019 год - 0 тыс. рублей, 2020 год - 0 тыс. рублей, - внебюджетные источники финансирования - 0 тыс. руб., из них: 2017 - 0 тыс. рублей; 2018 - 0 тыс. рублей; 2019 - 0 тыс. рублей; 2020 - 0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - количество благоустроенных дворовых территорий - 191 ед.; - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий - 100%; -охват населения благоустроенными дворовыми территориями - 98%; - количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования - 10 ед.; - площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования - 590 тыс.кв.м.; - доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования - 100%; - доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц - 0; - доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц – не предусмотрено; - доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц - не менее 50%; - доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц – не предусмотрено. |

- Характеристика сферы реализации подпрограммы

Большое внимание в городе оказывается вопросам благоустройства, озеленения, формированию ландшафтного дизайна и совершенствованию архитектурного облика города.

Городская среда города Заречного характеризуется рядом ценных (в ряде случаев, уникальных) пространственных особенностей:

- архитектурно-планировочная и композиционная целостность города, его центральной части, ставшая классикой  советского градостроительства;

- высокая экологичность среды  - каждый квартал или микрорайон города в той или иной мере сохранил естественный сосновый лес, заложенную проектом невысокую плотность застройки, высокий уровень благоустройства;

- городской ландшафт в целом обладает живописным сочетанием выразительных озелененных пространств и обусловливает высокий природно-градостроительный потенциал перспективного развития города;

- транспортная структура города имеет большие возможности для реконструкции и дальнейшего развития, определяемые современными требованиями организации надежных и кратчайших по времени транспортных корреспонденций между различными районами города.

В городе широко применяются современные технологии и новые формы в ландшафтном дизайне городских территорий:

- установка в парках и скверах декоративных шаров, каркасных шаров, светодиодных декоративных светильников, топиарных фигур;

- установка на жилых домах и опорах уличного освещения декоративных кашпо;

- установка на территории города современных скульптур после проведения симпозиумов скульпторов;

- создание арт-объектов.

Для привлечения населения к благоустройству города и повышению ответственности жителей ежегодно проводятся конкурсы городских инициатив "Мой дом, мой двор».

В рамках конкурса жители города занимаются благоустройством, озеленением и сохранением в надлежащем виде внутриквартальных территорий  совместно с муниципалитетом.

В зимний период в городе проводятся конкурсы общественных инициатив "Снежные фантазии" и с каждым годом число его участников растет.

Ежегодно в городе проводится «День добровольного служения городу».  В этот день на субботник по уборке  территории выходят представители трудовых коллективов всех форм собственности, актив общественных объединений и политических партий.

По состоянию на 01.01.2016 года уровень благоустройства города характеризуется следующими показателями:

- количество и площадь благоустроенных дворовых территорий составляет 120 дворовых территорий или 943, 2 тыс. кв. м.,

- доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов - 61%,

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями – 79 %,

- количество и площадь муниципальных территорий общего пользования составляет 10 территорий общей площадью - 590 тыс.кв.м.

- доля и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий – 70 % или 300,2 тыс.кв.м.,

- доля и площадь муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве – 49 % или 289,8 тыс.кв.м.

- Цели и задачи подпрограммы

Описание приоритетов муниципальной политики в сфере благоустройства и прогноз ожидаемых результатов подпрограммы

Основным приоритетом муниципальной политики в вопросах благоустройства города является создание и развитие благоприятной городской среды для проживания населения города, поэтому основной целью Программы является - Повышение уровня благоустройства города Заречного.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

-  повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Заречного Пензенской области,

-  повышение уровня благоустройства территорий общего пользования города Заречного Пензенской области,

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Заречного Пензенской области.

В результате реализации Программы можно спрогнозировать следующие результаты:

Количество благоустроенных дворовых территорий – 191 ед,

Доля благоустроенных дворовых  территорий от общего количества дворовых территорий - 100%,

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями – 98%,

Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 10ед.,

Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования- 590 тыс.кв.м.,

Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 100%,

Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц - 0,

Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц - не предусмотрено,

Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц - не менее 50%,

Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц - не предусмотрено.

Минимальный перечень работ по благоустройству внутридворовых территорий:

-  ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов,

- устройство освещения на внутридворовых территориях,

- установка урн,

- установка лавочек.

Дополнительный перечень работ по благоустройству внутридворовых территорий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок,

- оборудование автомобильных парковок,

- озеленение территорий,

- иные виды работ.

Адресный перечень дворовых территорий общественных территорий, подлежащих благоустройству

Адресный перечень дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих благоустройству представлен в приложении № 4 подпрограммы (формируется на основании заявок Управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, собственников жилых помещений многоквартирных домов в соответствии с постановлением администрации от 17.03.2017 № 539 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Городская среда на 2015-2020 годы», Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Городская среда на 2015-2020 годы» наиболее посещаемой территории общего пользования и Порядка рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Городская среда на 2015-2020 годы»).

Обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Городская среда на 2015-2020 годы» осуществляются в соответствии с постановлением Администрации г.Заречного от 23.05.2017 № 1337 «Об утверждении Порядка разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Городская среда на 2015-2020 годы».

- Сроки реализации подпрограммы

- Подпрограмма рассчитана на период 2017-2020 годы.

- Участие органов местного самоуправления и других организаций

- в реализации подпрограммы

В реализации подпрограммы участвуют:

- Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области,

- Администрация города Заречного,

- Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального      
строительства г.Заречного Пензенской области,

- Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, собственники жилых помещений (по согласованию).

- Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

В реализации Программы участвуют: Администрация города Заречного, муниципальные бюджетные организации города, управляющие компании, товарищества собственников жилья, собственники жилых помещений многоквартирных  домов.

Средства на выполнение мероприятий предоставляются:

1. В виде субсидий из федерального бюджета и бюджета Пензенской области в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Пензенской области на реализацию государственной программы Пензенской области «Формирование современной городской среды Пензенской области на 2017 год». Распределение объема средств, полученных в 2017 году в качестве субсидии из федерального бюджета, следующим образом:

не менее двух третьих объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий;

одна третья объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству территорий общего пользования.

2. В виде бюджетных средств города Заречного на реализацию данной программы.

3. В виде внебюджетных средств (собственные средства собственников жилых помещений многоквартирных домов).

В соответствии с государственной программой Пензенской области  «Формирование благоприятной городской среды Пензенской области на 2017 год» предусматривается софинансирование программных мероприятий в объеме  - 100 %  из средств Федерального бюджета и бюджета Пензенской области на выполнение минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Не более 50 % - из средств бюджета города Заречного на выполнение дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий, в случае принятия решения собственниками жилых помещений о выполнении работ из дополнительного перечня.

Не менее 50 % средств собственников жилых помещений многоквартирных домов на выполнение дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий, в случае принятия решения собственниками жилых помещений о выполнении работ из дополнительного перечня.

Привлечение бюджетных средств Пензенской области осуществляется через подписание соглашений между Администрацией г.Заречного и Управлением жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.

Выделение бюджетных средств на реализацию Программы осуществляется через подписание соответствующих соглашений между Администрацией г.Заречного и  соисполнителями программы.

Объемы финансирования программы должны уточняться ответственным исполнителем программы после предоставления соисполнителями программы проектно-сметной документации и заключенных договоров.

Порядок аккумулирования средств собственников многоквартирных домов, участвующих в подпрограмме разрабатывается дополнительно в случае участия собственников в реализации мероприятий подпрограммы.

Средства федерального, регионального и местного бюджетов аккумулируются на счете бюджета ЗАТО г.Заречного.

Примерная стоимость работ по минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий составляет:

- ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов – 670 рублей / кв.м.

- устройство освещения на внутридворовых территориях - 23 тыс.рублей - 1световая точка,

- установка урны - 2927 рублей,

- установка лавочки - 3723 рублей.

Стоимость работ по минимальному и дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования определяется на основании проектно-сметной документации.

На реализацию Программы необходимо  90 212,0 тыс. рублей,  в том числе:

- федеральный бюджет 24 202,7 тыс. рублей, из них:

2017 – 24 202,7 тыс. рублей.;

2018 -  0 тыс. рублей;

2019 -  0 тыс. рублей;

2020 -  0 тыс. рублей.                                                 
- бюджет Пензенской области  2 991,4 тыс. рублей., из них:

2017 -  2 991,4  тыс. рублей;

2018 -  0 тыс. рублей;

2019 -  0 тыс. рублей;

2020 -  0 тыс. рублей.

- бюджет г. Заречного – 63 017,9 тыс. руб., из них:

2017 -  7 500 тыс. рублей;

2018 -  15 517,9 тыс. рублей;

2019 -  20 000 тыс. рублей;

2020 -  20 000 тыс. руб.

- внебюджетное финансирование - 0 тыс. руб., из них:

2017 - 0 тыс. рублей;

2018 - 0 тыс. рублей;

2019 - 0 тыс. рублей;

- 2020 - 0 тыс. рублей. ";

7) приложение № 1 к муниципальной программе "Городская среда на 2015-2020 годы" изложить в новой редакции (приложение 1);

8) приложение № 3 к муниципальной программе "Городская среда на 2015-2020 годы" изложить в новой редакции (приложение 2);

9) муниципальную программу "Городская среда на 2015-2020 годы" дополнить приложением №4 (приложение 3).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и действует в части, не противоречащей решению о бюджете ЗАТО г.Заречного на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации газете "Ведомости Заречного".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Дильмана И.В.

# Приложение №1

к постановлению

Администрации г.Заречного

от 23.05.2017 № 1338

# Приложение № 1

к муниципальной программе

"Городская среда на 2015-2020 годы",

утвержденной постановлением Администрации г.Заречного от 11.12.2014 № 2635,

в редакции от 23.05.2017 № 1338

# Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

"Городская среда на 2015-2020 годы"

за счет всех источников финансирования

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа | "Городская среда на 2015-2020 годы" | всего | 381 533,42 | 250 550,4 | 262 261,3 | 241 808,0 | 176 266,0 | 227 121,7 | 246 038,2 |
|  |  |  | бюджет г. Заречного Пензенской области | 366 150,378 | 250 409,2 | 262 069,2 | 214 418,9 | 176 071,0 | 226 926,7 | 246 038,2 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 6 133,042 | 141,2 | 192,1 | 3 186,4 | 195,0 | 195,0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 9 250,0 |  |  | 24 202,7 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма № 1 | "Городская среда" | всего | 348 733,664 | 242 079,8 | 256 209,3 | 201 288,7 | 156 184,7 | 201 296,5 | 218 558,1 |
|  |  |  | бюджет г. Заречного Пензенской области | 348 733,664 | 242 079,8 | 256 209,3 | 201 288,7 | 156 184,7 | 201 296,5 | 218 558,1 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 | "Экогород" | всего | 4 830,1 | 2 180,1 | 129,0 | 350,2 | 271,7 | 350,2 | 2 180,1 |
|  |  |  | бюджет г. Заречного Пензенской области | 3 395,7 | 2 180,1 | 129,0 | 350,2 | 271,7 | 350,2 | 2 180,1 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 1 434,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 | "Формирование современной городской среды" | всего | 0 | 0 | 0 | 34 694,1 | 15 517,9 | 20 000,0 | 20 000,0 |
|  |  |  | бюджет г. Заречного Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 7 500,0 | 15 517,9 | 20 000,0 | 20 000,0 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 2 991,4 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 24 202,7 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Мероприятие 1 | Содержание мест захоронения - муниципального общественного кладбища | всего | 3 382,768 | 2 888,2 | 2 500,0 | 2 500,0 | 1 939,7 | 2 500,0 | 2 500,0 |
|  |  |  | бюджет г. Заречного Пензенской области | 3 382,768 | 2 888,2 | 2 500,0 | 2 500,0 | 1 939,7 | 2 500,0 | 2 500,0 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятие 2 | Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по отлову, содержанию и дальнейшему использованию безнадзорных животных | всего | 73,642 | 141,2 | 192,1 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 0 |
|  |  |  | бюджет г. Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 73,642 | 141,2 | 192,1 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Мероприятие 3 | Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды | всего | 6 013,246 | 3 261,1 | 3 230,9 | 2 780,0 | 2 157,0 | 2 780,0 | 2 800,0 |
|  |  |  | бюджет г. Заречного Пензенской области | 6 013,246 | 3 261,1 | 3 230,9 | 2 780,0 | 2 157,0 | 2 780,0 | 2 800,0 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение 2

к постановлению

Администрации г.Заречного

от 23.05.2017 № 1338

Приложение № 3

к муниципальной программе

"Городская среда на 2015-2020 годы",

утвержденной постановлением Администрации г.Заречного от 11.12.2014 № 2635,

в редакции от 23.05.2017 № 1338

# Мероприятия муниципальной программы

"Городская среда на 2015-2020 годы"

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия |  | Исполнители |  | Срок исполнения (год) |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | местный бюджет |  | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма "Городская среда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель № 1: комплексное благоустройство территории города Заречного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1.: санитарная очистка города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Санитарная очистка города |  | Получатели субсидий в соответствии с порядком предоставления субсидий |  | 2016 |  | 45 721,5 | 45 721,5 |  |  |  |  | х |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 41 085,5 | 41 085,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 31 878,0 | 31 878,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 41 085,5 | 41 085,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 46 039,0 | 46 039,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого |  | 205 809,5 | 205 809,5 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Санитарная очистка города |  | Получатели субсидий в соответствии с порядком предоставления субсидий |  | 2014 |  | 73 101,0 | 73 101,0 |  |  |  |  | Выполнение работ по качественной санитарной очистки 100% требуемой территории города |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 48 469,5 | 48 469,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 45 721,5 | 45 721,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 41 085,5 | 41 085,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 31 878,0 | 31 878,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 41 085,5 | 41 085,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 46 039,0 | 46 039,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого |  | 254 279,0 | 254 279,0 |  |  |  |  |  |
| Задача 1.2.: уход за зелеными насаждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: Уход за зелеными насаждениями |  | Получатели субсидий в соответствии с порядком предоставления субсидий |  | 2016 |  | 31 548,0 | 31 548,0 |  |  |  |  | х |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 28 798,4 | 28 798,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 22 344,5 | 22 344,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 28 798,4 | 28 798,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 22 950,0 | 22 950,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого |  | 134 639,3 | 134 639,3 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Выполнение работ по озеленению и ландшафтной организации территории города |  | Получатели субсидий в соответствии с порядком предоставления субсидий |  | 2014 |  | 29 000,0 | 29 000,0 |  |  |  |  | Увеличение доли озелененной территории города ежегодно на 0,2 % ежегодно |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 24 300,0 | 24 300,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 31 548,0 | 31 548,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 28 798,4 | 28 798,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 22 344,5 | 22 344,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 28 798,4 | 28 798,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 22 950,0 | 22 950,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого |  | 158 739,3 | 158 739,3 |  |  |  |  |  |
| Задача 1.3.: содержание дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие: Содержание дорожных сооружений |  | Получатели субсидий в соответствии с порядком предоставления субсидий, - муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области"; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) |  | 2016 |  | 56 452,8 | 56 452,8 |  |  |  |  | х |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 29 885,6 | 29 885,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 23 188,0 | 23 188,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 29 885,6 | 29 885,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 25 500,0 | 25 500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого |  | 164 912,0 | 164 912,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Содержание дорожного хозяйства, за исключением капитального ремонта дорог на территории города |  | Получатели субсидий в соответствии с порядком предоставления субсидий |  | 2014 |  | 48 500,0 | 48 500,0 |  |  |  |  | Снижение количества предписаний надзорных органов по вопросам содержания улично-дорожной сети ежегодно на 5 ед. |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 27 000,0 | 27 000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 36 452,8 | 36 452,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 29 885,6 | 29 885,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 23 188,0 | 23 188,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 29 885,6 | 29 885,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 25 500,0 | 25 500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого |  | 171 912,0 | 171 912,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Проведение ремонтных работ в отношении внутриквартальных проездов |  | - муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области"; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) |  | 2014 |  | 37 980,0 | 37 980,0 |  |  |  |  | Выполнение капитального ремонта 21 408 кв.м. внутриквартальных проездов ежегодно |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 20 000,0 | 20 000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 20 000,0 | 20 000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого |  | 40 000,0 | 40 000,0 |  |  |  |  |  |
| Задача 1.4.:обеспечение уличного и внутриквартального освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие: Обеспечение уличного и внутриквартального освещения |  | Получатели субсидий в соответствии с порядком предоставления субсидий |  | 2016 |  | 23 397,0 | 23 397,0 |  |  |  |  | х |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 22 519,2 | 22 519,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 17 478,6 | 17 478,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 22 527,0 | 22 527,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 19 527,0 | 19 527,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого |  | 105 448,8 | 105 448,8 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Осуществление технического обслуживания и ремонта установок наружного освещения на территории города |  | Получатели субсидий в соответствии с порядком предоставления субсидий |  | 2014 |  | 12 600,0 | 12 600,0 |  |  |  |  | Поддержание доли часов работы уличного освещения в безаварийном режиме к общему количеству часов работы на уровне не менее 99 % |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 8 127,0 | 8 127,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 8 127,0 | 8 127,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 8 127,0 | 8 127,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 6 305,7 | 6 305,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 8 127,0 | 8 127,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 8 127,0 | 8 127,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого |  | 46 940,7 | 46 940,7 |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Организация наружного освещения территории города в части осуществления оплаты электрической энергии |  | Получатели субсидий в соответствии с порядком предоставления субсидий |  | 2014 |  | 12 924,664 | 12 924,664 |  |  |  |  | Поддержание доли часов работы уличного освещения в безаварийном режиме к общему количеству часов работы на уровне не менее 99 % |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 13 393,3 | 13 393,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 15 270,0 | 15 270,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 14 392,2 | 14 392,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 11 172,9 | 11 172,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 14 400,0 | 14 400,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 11 400,0 | 11 400,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого |  | 80 028,4 | 80 028,4 |  |  |  |  |  |
| Итого по цели 1. |  |  |  |  | 2014 |  | 150 601,0 | 150 601,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 141 289,8 | 141 289,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 157 119,3 | 157 119,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 122 288,7 | 122 288,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 94 889,1 | 94 889,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 122 296,5 | 122 296,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 114 016,0 | 114 016,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого |  | 751 899,4 | 751 899,4 |  |  |  |  |  |
| Цель № 2: обеспечение населения г.Заречного транспортными услугами пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1.: создание условий для предоставления транспортных услуг пассажирским транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие: Обеспечение населения г.Заречного транспортными услугами пассажирского транспорта |  | Получатели субсидий в соответствии с порядком предоставления субсидий |  | 2016 |  | 99 090,0 | 99 090,0 |  |  |  |  | х |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 79 000,0 | 79 000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 61 295,6 | 61 295,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 79 000,0 | 79 000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 104 542,1 | 104 542,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого |  | 422 927,7 | 422 927,7 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Осуществление регулярных пассажирских перевозок населения автомобильным транспортом общего пользования |  | Получатели субсидий в соответствии с порядком предоставления субсидий |  | 2014 |  | 134 628,0 | 134 628,0 |  |  |  |  | Осуществление перевозки ежегодно 4111 тыс. пассажиров |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 100 790,0 | 100 790,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 99 090,0 | 99 090,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 79 000,0 | 79 000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 61 295,6 | 61 295,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 79 000,0 | 79 000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 104 542,1 | 104 542,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого |  | 523 717,7 | 523 717,7 |  |  |  |  |  |
| Итого по цели 2. |  |  |  |  | 2014 |  | 134 628,0 | 134 628,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 100 790,0 | 100 790,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 99 090,0 | 99 090,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 79 000,0 | 79 000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 61 295,6 | 61 295,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 79 000,0 | 79 000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 104 542,1 | 104 542,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого |  | 523 717,7 | 523 717,7 |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме "Городская среда" |  |  |  |  | 2014 |  | 348 733,664 | 348 733,664 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 242 079,8 | 242 079,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 256 209,3 | 256 209,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 201 288,7 | 201 288,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 156 184,7 | 156 184,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 201 296,5 | 201 296,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 218 558,1 | 218 558,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого |  | 1 275 617,1 | 1 275 617,1 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Экогород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель № 1: Улучшение экологической обстановки на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1.: Внедрение раздельного (селективного) сбора отходов на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Внедрение раздельного (селективного) сбора отходов на территории города |  | - МКУ "УПР"; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) |  | 2016 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | х |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 2 051,1 | 2 051,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого |  | 2 051,1 | 2 051,1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Устройство контейнерных площадок для раздельного (селективного) сбора отходов с контейнерами заглубленного типа и контейнерами для отработанных элементов питания |  | - МКУ "УПР"; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) |  | 2014 |  | 4 781,334 | 3 346,934 |  | 1 434,4 |  |  | Охват селективным сбором отходов до 53% многоквартирных домов, оборудованных мусоропроводом. Установка ежегодно 2-х контейнерных площадок на 4 контейнера |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 2 051,1 | 2 051,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 2 051,1 | 2 051,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого |  | 4 102,2 | 4 102,2 |  |  |  |  |  |
| Задача 1.2: снижение негативного воздействия от размещения отходов, улучшение экологической ситуации, повышение экологической культуры населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: Снижение негативного воздействия от размещения отходов, улучшение экологической ситуации, повышение экологической культуры населения |  |  | - МКУ "УПР"; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2016 |  | 129,0 | 129,0 |  |  |  |  | х |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 350,2 | 350,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 271,7 | 271,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 350,2 | 350,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 129,0 | 129,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого |  | 1 230,1 | 1 230,1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Организация сбора, вывоза, утилизации, переработки ртутьсодержащих отходов, отработанных элементов питания от населения и информационного обеспечения населения экологической информацией |  |  | - МКУ "УПР"; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 |  | 48,766 | 48,766 |  |  |  |  | Обеспечение ежегодного сбора 6000 шт. и 32 кг ртутьсодержащих отходов, 200 кг отработанных элементов питания от населения, экологичес-ки грамотное население города |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 129,0 | 129,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 129,0 | 129,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 280,7 | 280,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 271,7 | 271,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 350,2 | 350,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 129,0 | 129,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого |  | 1 289,6 | 1 289,6 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Мероприятия направленные на недопущение возникновения несанкционированных свалок на территории города |  |  | - МКУ "УПР"; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2017 |  | 69,5 | 69,5 |  |  |  |  | Количество образованных несанкционированных свалок на территории города не более 1 шт. в год |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого |  | 69,5 | 69,5 |  |  |  |  |  |
| Итого по цели 1. |  |  |  |  | 2014 |  | 4 830,1 | 3 395,7 |  | 1434,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 2180,1 | 2180,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 129,0 | 129,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 350,2 | 350,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 271,7 | 271,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 350,2 | 350,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 2180,1 | 2180,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого |  | 5 461,3 | 5 461,3 |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме "Экогород" |  |  |  |  | 2014 |  | 4 830,1 | 3 395,7 |  | 1 434,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 2 180,1 | 2 180,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 129,0 | 129,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 350,2 | 350,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 271,7 | 271,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 350,2 | 350,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 2 180,1 | 2 180,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого |  | 5 461,3 | 5 461,3 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Формирование современной городской среды" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель № 1: Повышение уровня благоустройства территорий города Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1.: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования города Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Основное мероприятие: Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» |  | Администрация города; муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области"; Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, собственники жилых помещений (по согласованию) | 2017 |  | 32 467,0 | 5 272,9 |  | 2 991,4 | 24 202,7 |  | х |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | итого |  | 32 467,0 | 5 272,9 |  | 2 991,4 | 24 202,7 |  |  |
| 1.1.1 |  | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования г. Заречного Пензенской области, в т.ч. за счет средств бюджетов других уровней |  | Администрация города; муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области"; Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, собственники жилых помещений (по согласованию) | 2017 |  | 32 467,0 | 5 272,9 |  | 2 991,4 | 24 202,7 |  | Количество благоустроенных дворовых территорий 2017 – 176 ед., 2018 – 181 ед.; 2019 – 186 ед.; 2020 – 191 ед. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования 2017 – 9 ед., 2018 – 9 ед.; 2019 – 10 ед.; 2020 – 10ед. |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | итого |  | 32 467,0 | 5 272,9 |  | 2 991,4 | 24 202,7 |  |  |
| Задача 1.2.: Повышение уровня благоустройства внутриквартальных территорий города Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Основное мероприятие: Обустройство внутриквартальных проездов |  | Администрация города; муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области" | 2017 |  | 2 227,1 | 2 227,1 |  | 0 | 0 |  | х |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 15 517,9 | 15 517,9 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 20 000,0 | 20 000,0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 20 000,0 | 20 000,0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | итого |  | 57 745,0 | 57 745,0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.2. |  | Проведение ремонтных работ в отношении внутриквартальных проездов |  | Администрация города; муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области | 2017 |  | 2 227,1 | 2 227,1 |  | 0 | 0 |  | Выполнение капитального ремонта 21 408 кв.м. внутриквартальных проездов ежегодно |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 15 517,9 | 15 517,9 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 20 000,0 | 20 000,0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 20 000,0 | 20 000,0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | итого |  | 57 745,0 | 57 745,0 |  | 0 | 0 |  |  |
| Задача 1.3.: Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству города Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Основное мероприятие: Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству города Заречного Пензенской области |  | Администрация города; Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, собственники жилых помещений (по согласованию) | 2017 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | х |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | итого |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.3.1 |  | Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству города Заречного Пензенской области в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» |  | Администрация города; Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, собственники жилых помещений (по согласованию) | 2017 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | х |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | итого |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| Итого по цели: |  |  |  |  | 2017 |  | 34 694,1 | 7 500,0 |  | 2 991,4 | 24 202,7 |  | х |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 15 517,9 | 15 517,9 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 20 000,0 | 20 000,0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 20 000,0 | 20 000,0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | итого |  | 90 212,0 | 63 017,9 |  | 2 991,4 | 24 202,7 |  |  |
| Итого по подпрограмме "Формирование современной городской среды" |  |  |  |  | 2017 |  | 34 694,1 | 7 500,0 |  | 2 991,4 | 24 202,7 |  | х |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 15 517,9 | 15 517,9 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 20 000,0 | 20 000,0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 20 000,0 | 20 000,0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | итого |  | 90 212,0 | 63 017,9 |  | 2 991,4 | 24 202,7 |  |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Содержание мест захоронения - муниципального общественного кладбища |  | МКУ "УПР" | 2014 |  | 3 382,768 | 3 382,768 |  |  |  |  | Содержание муниципального общественного кладбища г. Заречного в надлежащем состоянии |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 2 888,2 | 2 888,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 2 500,0 | 2 500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 2 500,0 | 2 500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 1 939,7 | 1 939,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 2 500,0 | 2 500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 2 500,0 | 2 500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого |  | 14 827,9 | 14 827,9 |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1 |  |  |  |  | 2014 |  | 3 382,768 | 3 382,768 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 2 888,2 | 2 888,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 2 500,0 | 2 500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 2 500,0 | 2 500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 1 939,7 | 1 9393,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 2 500,0 | 2 500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 2 500,0 | 2 500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого |  | 14 827,9 | 14 827,9 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по отлову, содержанию и дальнейшему использованию безнадзорных животных |  | МКУ "УПР" | 2014 |  | 73,642 |  |  | 73,642 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 141,2 |  |  | 141,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 192,1 |  |  | 192,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 195,0 |  |  | 195,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 195,0 |  |  | 195,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 195,0 |  |  | 195,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого |  | 918,3 |  |  | 918,3 |  |  |  |
| Итого по мероприятию 2 |  |  |  |  | 2014 |  | 73,642 |  |  | 73,642 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 141,2 |  |  | 141,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 192,1 |  |  | 192,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 195,0 |  |  | 195,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 195,0 |  |  | 195,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 195,0 |  |  | 195,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого |  | 918,3 |  |  | 918,3 |  |  |  |
| Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды |  | МКУ "УПР" | 2014 | 6 013,246 |  | 6 013,246 |  |  |  |  | Повышение уровня информированности населения в области охраны окружающей среды |
|  |  |  |  |  | 2015 | 3 261,1 |  | 3 261,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 3 230,9 |  | 3 230,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2 780,0 |  | 2 780,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2 157,0 |  | 2 157,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2 780,0 |  | 2 780,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2 800,0 |  | 2 800,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого | 17 009,0 |  | 17 009,0 |  |  |  |  |  |
| Итого по всем мероприятиям |  |  |  |  | 2014 | 27 969,656 |  | 14 021,014 |  | 4 698,642 | 9 250,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 6 290,5 |  | 6 149,3 |  | 141,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 5 926,0 |  | 5 730,9 |  | 192,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 5 475,0 |  | 5 280,0 |  | 195,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 4 291,7 |  | 4 096,0 |  | 195,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 5 475,0 |  | 5 280,0 |  | 195,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 5 300,0 |  | 5 300,0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого | 32 758,2 |  | 31 836,9 |  | 918,3 |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |  | 2014 | 381 533,42 |  | 366 150,378 |  | 6 133,042 | 9 250,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 250 550,4 |  | 250 409,2 |  | 141,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 262 261,3 |  | 262 069,2 |  | 192,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 241 808,0 |  | 214 418,9 |  | 3 186,4 | 24 202,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 176 266,0 |  | 176 071,0 |  | 195,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 227 121,7 |  | 226 926,7 |  | 195,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 246 038,2 |  | 246 038,2 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого | 1 404 045,6 |  | 1 375 933,2 |  | 3 909,7 | 24 202,7 |  |  |

# Приложение № 3

к постановлению

Администрации г.Заречного

от 23.05.2017 № 1338

Приложение № 4

к муниципальной программе

"Городская среда на 2015-2020 годы",

утвержденной постановлением Администрации г.Заречного от 11.12.2014 № 2635,

в редакции от  23.05.2017 № 1338

Адресный перечень дворовых территорий и общественных территорий,

подлежащих благоустройству.

| № п/п | Адрес (месторасположение) дворовой территории | Виды работ | Ориентировочная стоимость работ, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ул. Ленина, 23 | установка урн | 11,708 |
| 2 | пр. 30-лети Победы, 11 | установка лавочек | 14,89 |
| 3 | ул. Заречная, 6 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов, установка лавочек , установка урн | 189,51 |
| 4 | ул. Братская, 27 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 565,95 |
| 5 | ул. Зеленая, 21 | установка урн | 11,708 |
| 6 | ул. Комсомольская, 11 | установка урн | 8,781 |
| 7 | пр. 30-лети Победы, 18 | установка урн | 2,927 |
| 8 | пр. 30-лети Победы, 22 | установка урн | 40,978 |
| 9 | пр. 30-лети Победы, 32 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 147,67 |
| 10 | ул. Заречная, 30 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 234,50 |
| 11 | ул. Ленина, 40а | установка урн | 2,927 |
| 12 | ул. Заречная, 28а | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 906,51 |
| 13 | ул. Заречная, 26 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 302,17 |
| 14 | ул. Заречная, 28 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 302,17 |
| 15 | пр. 30-лети Победы, 16 | установка урн | 2,927 |
| 16 | ул. Комсомольская, 17 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 274,901 |
| 17 | ул. Комсомольская, 15 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 354,028 |
| 18 | ул. Заречная, 32 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 105,53 |
| 19 | ул. Ленина, 37 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 479,720 |
| 20 | ул. Ленина, 2 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 394,563 |
| 21 | ул. Зеленая, 20 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 205,36 |
| 22 | пр. Молодежный, 17 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 630,27 |
| 23 | пр. Молодежный, 13 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 229,14 |
| 24 | ул. Ленина, 63 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 338,35 |
| 25 | пр. Молодежный, 19 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 630,27 |
| 26 | пр. Молодежный, 5 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 584,24 |
| 27 | ул. Строителей, 8 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 520,93 |
| 28 | пр. 30-лети Победы, 17 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 71,02 |
| 29 | ул. Строителей, 12 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 372,520 |
| 30 | пр. Мира, 72 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 616,30 |
| 31 | пр. Мира, 34 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 258,08 |
| 32 | ул. Ленина, 6 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 394,56 |
| 33 | ул. Братская, 21а | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 443,54 |
| 34 | пр. 30-лети Победы, 19 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 312,89 |
| 35 | ул. Заречная, 12 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 271,35 |
| 36 | ул. Ленина, 22 | установка урн | 2,927 |
| 37 | ул. Братская, 28 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 521,26 |
| 38 | ул. Строителей, 1 | установка урн | 2,927 |
| 39 | пр. 30-лети Победы, 10 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 337,01 |
| 40 | пр. Мира, 74 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 646,55 |
| 41 | ул. Ленина, 19 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 17,562 |
| 42 | ул. Комсомольская, 5 | установка урн | 8,781 |
| 43 | ул. Комсомольская, 7 | установка урн | 8,781 |
| 44 | пр. Мира, 40 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 493,22 |
| 45 | ул. Торговая, 17 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов, установка лавочек , установка урн | 67,57 |
| 46 | ул. Братская, 33А | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 227,47 |
| 47 | ул. Братская, 23 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 231,15 |
| 48 | ул. Конституции СССР, 4 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 157,115 |
| 49 | ул. Ленина, 40 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 225,66 |
| 50 | ул. Зеленая, 15 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 241,20 |
| 51 | ул. Светлая, 17 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 371,21 |
| 52 | ул. Зеленая, 18 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 205,36 |
| 53 | пр. 30-лети Победы, 20 | установка урн | 2,927 |
| 54 | ул. Комсомольская, 2 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 80,40 |
| 55 | ул. Заречная, 34 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 105,53 |
| 56 | ул. Заречная, 36 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 105,53 |
| 57 | ул. Светлая, 15 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 371,21 |
| 58 | ул. Ленина, 31 | установка урн | 17,562 |
| 59 | ул. Ленина, 38 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 376,27 |
| 60 | ул. Ленина, 36 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 487,09 |
| 61 | ул. Ленина, 4 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 394,56 |
| 62 | ул. Зеленая, 27 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 365,82 |
| 63 | ул. Озерская, 16б | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 586,59 |
| 64 | ул. Конституции СССР, 8 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 350,08 |
| 65 | ул. Строителей, 10 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 460,558 |
| 66 | пр. Мира, 96 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 214,40 |
| 67 | пр. Мира, 48 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 439,48 |
| 68 | пр. Мира, 42 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 493,22 |
| 69 | пр. Мира, 46 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 319,59 |
| 70 | ул. Ленина, 65 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 338,35 |
| 71 | пр. Мира, 54 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 134,00 |
| 72 | пр. Мира, 70 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 646,55 |
| 73 | ул. Строителей, 5 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 154,10 |
| 74 | пр. Мира, 88 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 474,36 |
| 75 | ул. Строителей, 6 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 520,93 |
| 76 | пр. Мира, 36 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 171,65 |
| 77 | ул. Братская, 26 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 521,26 |
| 78 | пр. 30-лети Победы, 12 А | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 93,80 |
| 79 | пр. Молодежный, 15 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 823,06 |
| 80 | ул. Торговая, 6 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов, установка лавочек , установка урн | 133,7 |
| 81 | ул. Комсомольская, 21 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 322,27 |
| 82 | ул. Строителей, 14 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 520,93 |
| 83 | пр. Мира, 52 | ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов | 167,50 |
| Итого по минимальному перечню работ: |  |  | 23 813,528 |
| Перечень работ по благоустройству общественных территорий |  |  |  |
|  | Адрес (месторасположение) общественных территорий | Виды работ | Ориентировочная стоимость работ, тыс.руб |
| 1 | ул.Заречная (у строящегося храма) | устройство детского игрового комплекса | 585,90 |
| 2 | Зона отдыха "Лесная" | восстановление благоустройства территории зоны отдыха "Лесная" | 8067,57 |
| Итого по перечню работ: |  |  | 8653,47 |