О внесении изменений в постановление Администрации г.Заречного

Пензенской области от 12.12.2014 № 2665 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области»

(с изменениями и дополнениями)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 27.09.2013 № 1790                             «О муниципальных программах закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области», статьями 4.3.1, 4.6.1 Устава закрытого   административно-территориального образования г.Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО г. Заречного  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации г.Заречного Пензенской области                      от 12.12.2014 № 2665 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области» (с изменениями и дополнениями) (далее - постановление) следующие изменения:

- приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области» изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном печатном средстве массовой информации – в газете «Ведомости Заречного».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города С.А.Воронянского.

Приложение

к постановлению Администрации

г.Заречного

от 08.07.2021 № 1260

# Приложение № 3

# к муниципальной программе                                                                                                                                                                                 «Развитие социальной

# и инженерной инфраструктуры

# в г.Заречном Пензенской области

# Мероприятия муниципальной программы

«Развитие социальной и  инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения (год) | Объем финансирования, тыс. рублей | Результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Стимулирование и развитие жилищного строительства» |
| Цель №1: формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий |
| Задача 1.1: обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья (в том числе с использованием средств населения и ипотечных кредитов) |
| 1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья (в том числе с использованием средств населения и ипотечных кредитов)» | -Администрация г.Заречного | 2016 | 1464,0 | 1464,0 |  |  |  | X |
|  |  |  | 2017 | 1243,0 | 1243,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2035,5 | 2035,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 1300,0 | 1300,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2097,8 | 2097,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 10140,3 | 10140,3 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка проекта планировки и проекта межевания на участок перспективной застройки в микрорайоне № 18 | -Администрация г.Заречного | 2014 | 6 000,0 | 0 |  |  | 6 000,0 | Ввод в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области: 2015 г.-25500 кв.м, 2016 г.- 26000 кв.м, 2017 г.- 26500 кв.м, 2018 г.- 27000 кв.м, 2019 г.- 27500 кв.м, 2020 г.- 14000 кв.м, 2021 г.- 14500 кв.м, 2022 г.- 15000 кв.м, 2023 г.- 15500 кв.м, 2024 г.- 16000 кв.м. |
|  |  |  | 2015 | 5000,0 | 0 |  |  | 5000,0 |  |
|  |  |  | 2016 | 430,0 | 430,0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Итого | 5430,0 | 430,0 |  |  | 5000,0 |  |
| 1.1.2 | Постановка на кадастровый учет документов территориального планирования (правила землепользования и застройки) | -Администрация г.Заречного | 2014 | 0 | 0 |  |  |  | Ввод в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области: 2015 г.-25500 кв.м, 2016 г.- 26000 кв.м, 2017 г.- 26500 кв.м, 2018 г.- 27000 кв.м, 2019 г.- 27500 кв.м, 2020 г.- 14000 кв.м, 2021 г.- 14500 кв.м, 2022 г.- 15000 кв.м, 2023 г.- 15500 кв.м, 2024 г.- 16000 кв.м. |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 534,0 | 534,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 400,0 | 400,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2934,0 | 2934,0 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Создание условий для жилищного строительства в г.Заречном Пензенской области путем субсидирования части процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (займам) | -Администрация г.Заречного | 2014 | 0 | 0 |  |  |  | Ввод в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области: 2015 г.-25500 кв.м, 2016 г.- 26000 кв.м, 2017 г.- 26500 кв.м, 2018 г.- 27000 кв.м, 2019 г.- 27500 кв.м, 2020 г.- 14000 кв.м, 2021 г.- 14500 кв.м, 2022 г.- 15000 кв.м, 2023 г.- 15500 кв.м, 2024 г.- 16000 кв.м. |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 1243,0 | 1243,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 1223,0 | 1223,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2966,0 | 2966,0 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Внесение изменений в Генеральный план закрытого административно-территориального образования г.Заречный Пензенской области | -Администрация г.Заречного | 2014 | 0 | 0 |  |  |  | Ввод в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области: 2015 г.-25500 кв.м, 2016 г.- 26000 кв.м, 2017 г.- 26500 кв.м, 2018 г.- 27000 кв.м, 2019 г.- 27500 кв.м, 2020 г.- 14000 кв.м, 2021 г.- 14500 кв.м, 2022 г.- 15000 кв.м, 2023 г.- 15500 кв.м, 2024 г.- 16000 кв.м. |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 812,5 | 812,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 900,0 | 900,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 913,8 | 913,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 3626,3 | 3626,3 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Разработка проекта планировки и проекта межевания на участки перспективной индивидуальной жилищной застройки | -Администрация г.Заречного | 2020 | 0 |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области: 2015 г.-25500 кв.м, 2016 г.- 26000 кв.м, 2017 г.- 26500 кв.м, 2018 г.- 27000 кв.м, 2019 г.- 27500 кв.м, 2020 г.- 14000 кв.м, 2021 г.- 14500 кв.м, 2022 г.- 15000 кв.м, 2023 г.- 15500 кв.м, 2024 г.- 16000 кв.м. |
|  |  |  | 2021 | 184,0 | 184,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 184,0 | 184,0 |  |  |  |  |
| Задача 1.2: Строительство инженерных, транспортных коммуникаций для обеспечения развития районов массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий. |
| 1.2. | Основное мероприятие «Строительство инженерных, транспортных коммуникаций для обеспечения развития районов массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий» | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2016 | 0 | 0 |  |  |  | Х |
|  |  |  | 2017 | 700,0 | 700,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 6771,8 | 6771,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 7471,8 | 7471,8 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Разработка проектно-сметной документации на газоснабжение участка перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Разработка проектно-сметной документации на водоснабжение участка перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капи-тального строительст-ва г.Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Разработка проектно-сметной документации на обеспечение водоотведения от участка перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 | 0 | 0 |  |  |  | Ввод в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области: 2015 г.-25500 кв.м, 2016 г.- 26000 кв.м, 2017 г.- 26500 кв.м, 2018 г.- 27000 кв.м, 2019 г.- 27500 кв.м, 2020 г.- 14000 кв.м, 2021 г.- 14500 кв.м, 2022 г.- 15000 кв.м, 2023 г.- 15500 кв.м, 2024 г.- 16000 кв.м. |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 700,0 | 700,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 365,0 | 365,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 1065,0 | 1065,0 |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Разработка проектно-сметной документации на электроснабжение участка перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Разработка проектно-сметной документации на теплоснабжение участка перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.6. | Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги к участку перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Разработка проектно-сметной документации на строительство главной понижающей подстанции №4 на участке перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Строительство газопровода к участку перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.9. | Строительство водопровода к участку перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Строительство канализации к участку перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Строительство тепловых сетей к участку перспективной застройки микрорайона № 18 площадью 18,818 га | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 | 0 | 0 |  |  |  | . |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.12 | Строительство электролиний к участку перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.13 | Строительство главной понижающей подстанции №4 на участке перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 | 0 | 0 |  |  |  | Ввод в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области: 2015 г.-25500 кв.м, 2016 г.- 26000 кв.м, 2017 г.- 26500 кв.м, 2018 г.- 27000 кв.м, 2019 г.- 27500 кв.м, 2020 г.- 14000 кв.м, 2021 г.- 14500 кв.м, 2022 г.- 15000 кв.м, 2023 г.- 15500 кв.м, 2024 г.- 16000 кв.м. |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 6406,8 | 6406,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 6406,8 | 6406,8 |  |  |  |  |
| 1.2.14 | Строительство автомобильной дороги к участку перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.15 | Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных и канализационных сетей и сооружений, газовых сетей, сетей и сооружений электроснабжения, сетей теплоснабжения на участках перспективной индивидуальной жилищной застройки | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2020 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.16 | Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги на участках перспективной индивидуальной жилищной застройки | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2020 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.17 | Строительство водопроводных и канализационных сетей и сооружений, газовых сетей, сетей и сооружений электроснабжения, сетей теплоснабжения на участках перспективной индивидуальной жилищной застройки | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2020 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.18 | Строительство автомобильной дороги на участках перспективной индивидуальной жилищной застройки | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2020 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Итого по цели № 1 | 2014 | 0 | 0 |  |  | 6000,0 |  |
|  | 2015 | 5 000,0 | 0 |  |  | 5000,0 |  |
|  | 2016 | 1464,0 | 1464,0 |  |  | 0 |  |
|  | 2017 | 1943,0 | 1943,0 |  |  | 0 |  |
|  | 2018 | 8807,3 | 8807,3 |  |  | 0 |  |
|  | 2019 | 1300,0 | 1300,0 |  |  | 0 |  |
|  | 2020 | 2000,0 | 2000,0 |  |  | 0 |  |
|  | 2021 | 2097,8 | 2097,8 |  |  | 0 |  |
|  | 2022 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  | 2023 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  | 2024 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Итого | 22612,1 | 17612,1 |  |  | 5 000,0 |  |
| Итого по подпрограмме «Стимулирование и развитие жилищного строительства» | 2014 | 6000,0 | 0 |  |  | 6000,0 |  |
|  | 2015 | 5 000,0 | 0 |  |  | 5000,0 |  |
|  | 2016 | 1464,0 | 1464,0 |  |  | 0 |  |
|  | 2017 | 1943,0 | 1943,0 |  |  | 0 |  |
|  | 2018 | 8807,3 | 8807,3 |  |  | 0 |  |
|  | 2019 | 1300,0 | 1300,0 |  |  | 0 |  |
|  | 2020 | 2000,0 | 2000,0 |  |  | 0 |  |
|  | 2021 | 2097,8 | 2097,8 |  |  | 0 |  |
|  | 2022 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  | 2023 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  | 2024 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Итого | 22612,1 | 17612,1 |  |  | 5 000,0 |  |
| Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» |
| Цель №1: Повышение уровня развития социально-экономической инфраструктуры г. Заречного посредством капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности г. Заречного |
| Задача 1.1: Капитальное строительство, модернизация и реконструкция объектов муниципальной собственности |
| 1.1. | Основное мероприятие «Капитальное строительство, модернизация и реконструкция объектов муниципальной собственности» | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2016 | 255611,1 | 255611,1 | 0 |  |  | Х |
|  |  |  | 2017 | 36790,6 | 36790,6 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 7126,5 | 7126,5 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 6241,0 | 6241,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 12420,7 | 621,0 | 11799,7 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 475,0 | 475,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 318664,9 | 306865,2 | 11799,7 |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство объектов жилищного хозяйства | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2014 | 20575,7 | 20575,7 |  |  |  | 2015 год - строительство жилого дома N 20 в микрорайоне N 18; 2016 год - ввод в эксплуатацию жилого дома N 20 в микрорайоне N 18. |
|  |  |  | 2015 | 98 942,3 | 98 942,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 129767,6 | 129767,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 228709,9 | 228709,9 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Строительство и реконструкция объектов образования | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области», Департамент образования г.Заречного | 2014 | 67 635,0 | 67 635,0 |  |  |  | 2015 год - ввод в эксплуатацию зданий МАДОУ "Детский сад N 7 комбинированного вида"; 2016 - 2020 годы - строительство воспитательно-образовательного комплекса в микрорайоне N 18; строительство модульной котельной 50-метрового плавательного бассейна в МКР N 18; строительство спортивного ядра МБОУ "СОШ N 225". 2018 г. - разработка проектной документации на реконструкцию МДОУ "Детский сад N 4" по адресу: ул. Братская, 22 |
|  |  |  | 2015 | 2 000,0 | 2 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 4 004,9 | 4 004,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 1074,0 | 1074,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 7078,9 | 7078,9 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Строительство и реконструкция объектов культуры | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области», Департамент культуры и молодежной политики г.Заречного | 2014 | 35 427,4 | 35 427,4 |  |  |  | 2015 год - реконструкция здания ДК "Дружба"; 2016 год - ввод в эксплуатацию здания ДК "Дружба"; |
|  |  |  | 2015 | 21 832,6 | 21 832,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 1 438,7 | 1 438,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 23271,3 | 23271,3 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2014 | 5 798,1 | 5798,1 |  |  |  | 2015-2017 годы - строительство 50-метрового плавательного бассейна по ул. Озерской; 2017 год - ввод в эксплуатацию 50-метрового плавательного бассейна по ул. Озерской; 2016-2017 годы - реконструкция стадиона, пр. Молодежный, з/у 4А; 2017-2018 годы -строительство модульной котельной 50-метрового плавательного бассейна в МКР 18. 2019 год – реконструкция хоккейной площадки |
|  |  |  | 2015 | 15027,7 | 15027,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 118550,9 | 118550,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 36390,6 | 36390,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 1486,0 | 1486,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 1200,0 | 1200,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 172655,2 | 172655,2 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Расширение муниципального общественного кладбища | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2014 | 0 | 0 |  |  |  | 2016 год - расширение муниципального общественного кладбища |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 1849,0 | 1849,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 1849,0 | 1849,0 |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Строительство и реконструкция других объектов | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2017 | 400,0 | 400,0 |  |  |  | 2017 - разработка проектной документации на устройство велосипедной дорожки (участок дороги вдоль улиц Озерская, Ахунская, Ленина, Заречная, Заводская); благоустройство спортивной площадки; реконструкция фонтана. 2018 г. - разработка проектной документации на устройство велосипедной дорожки, благоустройство спортивной площадки (между жилыми домами по ул. Мира, д. 42, д. 352, около МДОУ "Детский сад N 13"), реконструкция фонтана (ул. Братская), разработка проектной документации на реконструкцию зоны отдыха "Лесная" 18 мк; 2019 год – устройство велосипедной дорожки (участок дороги вдоль улиц Озерская, Ахунская, Ленина, Заречная, Заводская). |
|  |  |  | 2018 | 4566,5 | 4566,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 26,0 | 26,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 4992,5 | 4992,5 |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Капитальное строительство, реконструкция, объектов инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития «Заречный», расположенных на территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2019 | 2015,0 | 2015,0 |  |  |  | 2019 год: проведение проектно-изыскательских работ для проведения реконструкции нежилого здания «Здание 705»; благоустройство территории для присоединения к магистральным сетям; расчистка территории, удаление растительности. |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2015,0 | 2015,0 |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Создание объектов инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития «Заречный», расположенных на территории опережающего социально-экономического развития «Заречный», а также расположенных вне такой территории, но обеспечивающих ее функционирование | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2019 | 3000,0 | 3000,0 |  |  |  | 2019- 2020 год: технологическое присоединение к сетям газоснабжения следующих объектов капитального строительства: нежилое здание «Здание 705»,нежилое здание «Здание 701», нежилое здание «Здание 709», нежилое здание «Здание 719» – 3 000 тыс. руб. |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 3000,0 | 3000,0 |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Реализация мероприятий по созданию территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2020 | 12420,7 | 621,0 | 11799,7 |  |  | Реализация мероприятий по созданию территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» |
|  |  |  | 2021 | 475,0 | 475,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 12895,7 | 1096,0 | 11799,7 |  |  |  |
| 1.1.9.1 | Выполнение работ по разработке проектной документации на реконструкцию нежилого здания – Здание № 705, расположенного по адресу: Пензенская область, ЗАТО г. Заречный, ул. Транспортная, здание 31, корпус 2) | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2020 | 1302,7 | 65,1 | 1237,6 |  |  | Проведение проектно-изыскательских работ для проведения реконструкции нежилого здания «Здание 705» |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 1302,7 | 65,1 | 1237,6 |  |  |  |
| 1.1.9.2 | Проведение работ по реконструкции нежилого здания – Здание № 705 с кадастровым номером 58:34:0010117:181, расположенного по адресу: Пензенская область, ЗАТО г. Заречный, ул. Транспортная, здание 31, корпус 2, находящееся на территории ТОСЭР «Заречный» | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2020 | 5387,9 | 269,4 | 5118,5 |  |  | Выполнение реконструкции в 2020 - 2024 годах |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 5387,9 | 269,4 | 5118,5 |  |  |  |
| 1.1.9.3 | Выполнение работ по расчистке территории, удалению растительности на земельном участке с кадастровым номером 58:34:0010134:441 (пр-д Производственный, з/у 1Г), с кадастровым номером 58:34:0010134:442 (пр-д Производственный, з/у 1В) | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2020 | 296,7 | 14,8 | 281,9 |  |  | Расчистка территории, удаление растительности |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 296,7 | 14,8 | 281,9 |  |  |  |
| 1.1.9.4. | Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги в кадастровом квартале № 58:34:0010210, Пензенская область, ЗАТО г. Заречный | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2020 | 2500,0 | 125,0 | 2375,0 |  |  | Проектная документация на строительство автомобильной дороги |
|  |  |  | 2021 | 125,0 | 125,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2625,0 | 250,0 | 2375,0 |  |  |  |
| 1.1.9.5 | Технологическое присоединение к сетям газораспределения по индивидуальному проекту объекта капитального строительства нежилых зданий на площадке № 2 ТОСЭР «Заречный», расположенных по адресу: Пензенская область, ЗАТО г. Заречный, ул. Транспортная на земельном участке с кадастровым номером 58:34:0010202:31 | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2020 | 1978,2 | 98,9 | 1879,3 |  |  | Технологическое присоединение к сетям газоснабжения следующих объектов капитального строительства: нежилое здание «Здание 705»,нежилое здание «Здание 701», нежилое здание «Здание 709», нежилое здание «Здание 719» |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 1978,2 | 98,9 | 1879,3 |  |  |  |
| 1.1.9.6 | Выполнение работ по разработке проектной документации на устройство системы газового отопления и переустройство внутренних инженерных систем и сетей с выполнением архитекторно-планировочного решения нежилого здания «Здание № 701», расположенного по адресу: Пензенская область, ЗАТО г. Заречный, ул. Транспортная, здание 31, корпус 1 | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2020 | 955,2 | 47,8 | 907,4 |  |  | Разработка проектной документации на устройство системы газового отопления и переустройство внутренних инженерных систем и сетей с выполнением архитекторно-планировочного решения нежилого здания «Здание № 701» , расположенного по адресу: Пензенская область, ЗАТО г. Заречный, ул. Транспортная, здание 31, корпус 1. |
|  |  |  | 2021 | 350,0 | 350,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 1305,2 | 397,8 | 907,4 |  |  |  |
| Задача 1.2: Проведение капитального ремонта, ремонта, текущего ремонта объектов капитального строительства муниципальной собственности |
| 1.2. | Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта, ремонта, текущего ремонта объектов капитального строительства муниципальной собственности» | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2016 | 8 302,3 | 8 302,3 | 0 |  |  | Х |
|  |  |  | 2017 | 93790,8 | 81759,0 | 12031,8 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 80916,0 | 74055,3 | 6860,7 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 50245,5 | 46771,0 | 3474,5 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 55266,8 | 17904,2 | 37362,6 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 31886,1 | 25977,5 | 5908,6 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2813,5 | 2813,5 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 323221 | 257582,8 | 65638,2 |  |  |  |
| 1.2.1 | Капитальный ремонт объектов образования в том числе | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области», Департамент образования г.Заречного | 2014 | 7 743,9 | 7 743,9 | 0 |  |  | Капитальный ремонт объектов образования: 2015 год - 2 объект; 2017 год - 13 объектов; 2018 год - 10 объектов; 2019 год - 18 объектов; 2021 год - 2 объекта. |
|  |  |  | 2015 | 2781,2 | 2781,2 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 200,0 | 200,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 47304,8 | 35273,0 | 12031,8 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 27665,0 | 20804,3 | 6860,7 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 27002,8 | 23528,3 | 3474,5 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 17072,8 | 17072,8 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 122026,6 | 99659,6 | 22367,0 |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 216 «Дидакт» | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области», Департамент образования г.Заречного | 2018 | 12658,0 | 6446,3 | 6211,7 |  |  | 2018 -2019 годы - 1 объект. |
|  |  |  | 2019 | 304,5 | 304,5 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 12962,5 | 6750,8 | 6211,7 |  |  |  |
| 1.2.1.2 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 218» | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области», Департамент образования г.Заречного | 2019 | 5751,5 | 2277,0 | 3474,5 |  |  | 2019 год - 1 объект. |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 5751,5 | 2277,0 | 3474,5 |  |  |  |
| 1.2.2 | Капитальный ремонт объектов культуры | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области», МУ «Театр юного зрителя г. Заречного» | 2014 | 4 665,8 | 4 665,8 | 0 |  |  | Капитальный ремонт объектов культуры: 2015 год - 1 объект; 2017 год - 1 объект; 2018 год - 7 объектов; 2019 год - 7 объектов; 2020 год – 1 объект (ПИР); 2021 год - 2 объекта. |
|  |  |  | 2015 | 4747,6 | 4747,6 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 40449,0 | 40449,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 39696,0 | 39696,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 13161,0 | 13161,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 1648,0 | 1648,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 5340,7 | 5340,7 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 105042,3 | 105042,3 | 0 |  |  |  |
| 1.2.3 | Капитальный ремонт объектов физкультуры и спорта | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | Капитальный ремонт объектов физкультуры и спорта: 2016 год - 2 объекта; 2017 год - 1 объект; 2018 год - 4 объекта; 2019 год – 5 объектов; 2020 год -1 объект. |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 8 102,3 | 8 102,3 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 250,0 | 250,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 8259,0 | 8259,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 5716,5 | 5716,5 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 954,4 | 954,4 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 23282,2 | 23282,2 | 0 |  |  |  |
| 1.2.4 | Капитальный ремонт других объектов | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | Капитальный ремонт других объектов муниципальной собственности: 2017 год - 2 объекта; 2018 год - 4 объекта; 2019 год - 5 объектов; 2020 год - 4 объекта; 2021 год - 1 объект. |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 1727,0 | 1727,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 4966,0 | 4966,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 3715,2 | 3715,2 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 13335,3 | 13335,3 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 23843,5 | 23843,5 | 0 |  |  |  |
| 1.2.5 | Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | Ремонт объектов муниципальной собственности: 2017 год - 4 объекта; 2018 год - 1 объект. |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 4060,0 | 4060,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 330,0 | 330,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 4390,0 | 4390,0 | 0 |  |  |  |
| 1.2.6 | Капитальный ремонт объектов инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития «Заречный», расположенных на территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2019 | 650,0 | 650,0 | 0 |  |  | 2019 год - 1 объект. |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 650,0 | 650,0 | 0 |  |  |  |
| 1.2.7 | Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021 год - 1 объект; 2022 год - 2 объекта. |
|  |  |  | 2021 | 3885,8 | 777,2 | 3108,6 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2288,5 | 2288,5 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 6174,3 | 3065,7 | 3108,6 |  |  |  |
| 1.2.7.1 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №230 г. Заречного» | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 | 3885,8 | 777,2 | 3108,6 |  |  | 2021 год - 1 объект. |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 3885,8 | 777,2 | 3108,6 |  |  |  |
| 1.2.8 | Капитальный ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2020 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021 год - 1 объект; 2022 год - 2 объекта. |
|  |  |  | 2021 | 3500,0 | 700,0 | 2800 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 525,0 | 525,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 4025,0 | 1225,0 | 2800,0 |  |  |  |
| 1.2.8.1 | Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 19» | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 | 3500,0 | 700,0 | 2800 |  |  | 2021 год - 1 объект. |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 3500,0 | 700,0 | 2800 |  |  |  |
| 1.2.9 | Реализация мероприятий по созданию территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2020 | 39329,1 | 1966,5 | 37362,6 |  |  | Реализация мероприятий по созданию территории опережающего социально-экономического развития «Заречный»: 2020 год - 2 объекта; 2021 год - 1 объект. |
|  |  |  | 2021 | 1986,8 | 1986,8 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 41315,9 | 3953,3 | 37362,6 |  |  |  |
| 1.2.9.1 | Выполнение работ по капитальному ремонту нежилого здания 709, расположенного по адресу: Пензенская область, ЗАТО г. Заречный, ул. Транспортная, здание 31, корпус 3) | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2020 | 763,8 | 38,2 | 725,6 |  |  | Капитальный ремонт нежилого здания по адресу: ул.Транспортная, здание 31, корпус 3 |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 763,8 | 38,2 | 725,6 |  |  |  |
| 1.2.9.2 | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли и фасада (конструкций периметра) нежилого здания «Здание № 701», расположенного по адресу: Пензенская область, ЗАТО г. Заречный, ул. Транспортная, здание 31, корпус 1 | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2020 | 38565,3 | 1928,3 | 36637,0 |  |  | Капитальный ремонт нежилого здания по адресу: ул.Транспортная, здание 31, корпус 1. |
|  |  |  | 2021 | 1986,8 | 1986,8 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 40552,1 | 3915,1 | 36637,0 |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие «Региональный проект «Спорт-норма жизни» | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2019 | 706,5 | 706,5 | 0 |  |  | Х |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 706,5 | 706,5 | 0 |  |  |  |
| 1.3.1 | Капитальный ремонт объектов физкультуры и спорта | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2019 | 706,5 | 706,5 | 0 |  |  | Капитальный ремонт объектов физкультуры и спорта: 2019 год - 1 объект. |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 706,5 | 706,5 | 0 |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие «Региональный проект «Культурная среда» | Муниципальное учреждение «Театр юного зрителя г. Заречного» | 2020 | 13377,8 | 0 | 1070,2 | 12307,6 |  | Х |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Итого | 13377,8 | 0 | 1070,2 | 12307,6 |  |  |
| 1.4.1 | Модернизация театров юного зрителя и театров кукол | Муниципальное учреждение «Театр юного зрителя г. Заречного» | 2020 | 13377,8 | 0 | 1070,2 | 12307,6 |  | 2021 год - 1 объект. |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Итого | 13377,8 | 0 | 1070,2 | 12307,6 |  |  |
| Задача 1.3: Проведение капитального ремонта, ремонта объектов улично-дорожной сети г.Заречного |
| 1.3. | Основное мероприятие «Реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Х |
|  |  |  | 2017 | 66552,5 | 16700,0 | 16617,5 | 33235,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 35210,5 | 15845,0 | 1760,5 | 17605,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Итого | 101763,0 | 32545,0 | 18378,0 | 50840,0 |  |  |
| 1.3.1 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Доля протяженности дорог г.Заречного, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям: 2017 год - 83%; 2018 год - 85%; 2019 год - 85%; 2020 год - 83%; 2021 год - 82%; 2022 год - 84%; 2023 год - 84%; 2024 год - 85%. |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 63153,1 | 15788,7 | 15788,1 | 31576,3 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 35210,5 | 15845,0 | 1760,5 | 17605,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Итого | 98363,6 | 31633,7 | 17548,6 | 49181,3 |  |  |
| 1.3.2 | Капитальный ремонт в части устройства наружного освещения с целью приведения в нормативное состояние освещенности автомобильной дороги | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2017 | 3399,4 | 911,3 | 829,4 | 1658,7 |  | Доля протяженности дорог г.Заречного, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям: 2017 год - 83%; 2018 год - 85%; 2019 год - 85%; 2020 год - 83%; 2021 год - 82%; 2022 год - 84%; 2023 год - 84%; 2024 год - 85%. |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Итого | 3399,4 | 911,3 | 829,4 | 1658,7 |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта, ремонта объектов улично-дорожной сети г.Заречного» | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2016 | 25470,0 | 15500,0 | 9970,0 |  |  | Х |
|  |  |  | 2017 | 1292,0 | 1292,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 3954,9 | 3954,9 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 5922,3 | 5922,3 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 10766,4 | 10766,4 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 11765,5 | 11765,5 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 59171,1 | 49201,1 | 9970,0 |  |  |  |
| 1.4.1 | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2014 | 97 618,3 | 97 618,3 | 0 |  |  | Капитальный ремонт покрытия автомобильных дорог общего пользования: 2015 год – 88870,8 м2; 2016 год – 30487,9 м2; 2017 год – 0 м2; 2018 год – 0 м2; 2019 год – 0 м2; 2020 год – 70680,0 м2; 2021год – 0 м2; 2022 год – 0 м2; 2023 год – 0 м2; 2024 год – 0 м2. |
|  |  |  | 2015 | 67919,2 | 32919,2 | 35000,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 25470,0 | 15500,0 | 9970,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 192,0 | 192,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 3350,0 | 3350,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 9249,5 | 9249,5 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 9249,5 | 9249,5 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 115430,2 | 70460,2 | 44970,0 |  |  |  |
| 1.4.2 | Устройство наружного освещения улично-дорожной сети - ПИР | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2017 | 1100,0 | 1100,0 | 0 |  |  | Доля протяженности дорог г.Заречного, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям: 2017 год - 83%; 2018 год - 85%; 2019 год - 85%; 2020 год - 83%; 2021 год - 82%; 2022 год - 84%; 2023 год - 84%; 2024 год - 85%. |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 1100,0 | 1100,0 | 0 |  |  |  |
| 1.4.3 | Капитальный ремонт тротуаров | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2014 | 9 906,7 | 9 906,7 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.4.4 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения | Администрация г.Заречного | 2014 | 0 | 0 | 0 |  |  | Доля протяженности дорог г.Заречного, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным пока- зателям: 2017 год - 83%; 2018 год - 85%; 2019 год - 85%; 2020 год - 83%; 2021 год - 82%; 2022 год - 84%; 2023 год - 84%; 2024 год - 85%. |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 604,9 | 604,9 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 604,9 | 604,9 | 0 |  |  |  |
| 1.4.5 | Проведение капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования - ПИР | Администрация г.Заречного | 2019 | 5922,3 | 5922,3 | 0 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт Автодорога «Виадук» в 2019-2020 гг; Разработка проектной документации , проведение проектно-изыскательских работ на ремонт автомобильных дорог в 2019-2024 гг. |
|  |  |  | 2020 | 1516,9 | 1516,9 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2516,0 | 2516,0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 9955,2 | 9955,2 | 0 |  |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие «Региональный проект «Дорожная сеть» | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2019 | 67200,0 | 21240,0 | 2360,0 | 43600,0 |  | Х |
|  |  |  | 2020 | 159350,5 | 37100,5 | 5150,0 | 117100,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 35200,0 | 15840,0 | 19360,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 40000,0 | 18000,0 | 22000,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 88901,0 | 40005,5 | 48895,5 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Итого | 390651,5 | 132186,0 | 97765,5 | 160700,0 |  |  |
| 1.5.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2019 | 67200,0 | 21240,0 | 2360,0 | 43600,0 |  | Доля протяженности дорог г.Заречного, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям: 2019 год - 85%; 2020 год - 83%; 2021 год - 82%; 2022 год - 84%; 2023 год - 84%; 2024 год - 85%. |
|  |  |  | 2020 | 123750,5 | 37100,5 | 5150,0 | 81500,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 35200,0 | 15840,0 | 19360,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 40000,0 | 18000,0 | 22000,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 88901,0 | 40005,5 | 48895,5 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Итого | 355051,5 | 132186,0 | 97765,5 | 125100,0 |  |  |
| 1.5.1.1 | Ремонт улично-дорожной сети по пр-ту Мира (от развилки с 20-й дорогой до ул. Проценко) | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 | 12379,8 | 5570,9 | 6808,9 | 0 |  | Ремонт покрытия проезжей части по пр-ту Мира (от развилки с 20-й дорогой до ул. Проценко) |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Итого | 12379,8 | 5570,9 | 6808,9 | 0 |  |  |
| 1.5.1.2 | Ремонт улично-дорожной сети по ул. Светлой (от пр-та 30-летия Победы до ул. Заречной) | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 | 6746,0 | 3035,7 | 3710,3 | 0 |  | Ремонт покрытия проезжей части по ул. Светлой (от пр-та 30-летия Победы до ул. Заречной) |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Итого | 6746,0 | 3035,7 | 3710,3 | 0 |  |  |
| 1.5.1.3 | Ремонт улично-дорожной сети по ул. Строителей (от ул. Ленина до пр-та Мира) | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 | 16074,2 | 7233,4 | 8840,8 | 0 |  | Ремонт покрытия проезжей части по ул. Строителей (от ул. Ленина до пр-та Мира) |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Итого | 16074,2 | 7233,4 | 8840,8 | 0 |  |  |
| 1.5.1.4 | Ремонт улично-дорожной сети по ул. Заречной (от ул.Ленина до пр-та 30-летия Победы) | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ремонт покрытия проезжей части по ул. Заречной (от ул.Ленина до пр-та 30-летия Победы) |
|  |  |  | 2022 | 19600,0 | 8820,0 | 10780,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Итого | 19600,0 | 8820,0 | 10780,0 | 0 |  |  |
| 1.5.1.5 | Ремонт улично-дорожной сети по ул. Индустриальной (от ул.Восточной до ул. Транспортной) | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ремонт покрытия проезжей части по ул. Индустриальной (от ул.Восточной до ул. Транспортной) |
|  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2022 | 4219,0 | 1898,5 | 2320,5 | 0 |  |  |
|  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | Итого | 4219,0 | 1898,5 | 2320,5 | 0 |  |  |
| 1.5.1.6 | Ремонт улично-дорожной сети по ул. Индустриальной (от ул.Восточной до ул. Транспортной) | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Устройство освещения вдоль проезжей части по ул. Индустриальной (от ул.Восточной до ул. Транспортной) |
|  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2022 | 6781,0 | 3051,5 | 3729,5 | 0 |  |  |
|  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | Итого | 6781,0 | 3051,5 | 3729,5 | 0 |  |  |
| 1.5.1.7 | Ремонт улично-дорожной сети по ул. Ленина (перекресток ул.Ленина и ул. Строителей) | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Восстановление светофорного объекта по ул. Ленина (перекресток ул.Ленина и ул. Строителей) |
|  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2022 | 1500,0 | 675,0 | 825,0 | 0 |  |  |
|  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | Итого | 1500,0 | 675,0 | 825,0 | 0 |  |  |
| 1.5.1.8 | Ремонт улично-дорожной сети по пр-ту 30-летия Победы (перекресток ул.Ленина и ул.Зеленая) | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Восстановление светофорного объекта по пр-ту 30-летия Победы (перекресток ул.Ленина и ул.Зеленая) |
|  | Ремонт улично-дорожной сети по ул. Ленина (от ул.Ленина до ул. Строителей) | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2022 | 1500,0 | 675,0 | 825,0 | 0 |  |  |
|  | Ремонт улично-дорожной сети по ул. Ленина (от ул.Ленина до ул. Строителей) | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2023 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Ремонт улично-дорожной сети по ул. Ленина (от ул.Ленина до ул. Строителей) | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Ремонт улично-дорожной сети по ул. Ленина (от ул.Ленина до ул. Строителей) | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | Итого | 1500,0 | 675,0 | 825,0 | 0 |  |  |
| 1.5.1.9 | Ремонт улично-дорожной сети по пр-ту 30-летия Победы (перекресток ул.Светлая и пр-т 30-летия Победы) | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Восстановление светофорного объекта по пр-ту 30-летия Победы (перекресток ул.Светлая и пр-т 30-летия Победы) |
|  |  |  | 2022 | 1500,0 | 675,0 | 825,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Итого | 1500,0 | 675,0 | 825,0 | 0 |  |  |
| 1.5.1.10 | Ремонт улично-дорожной сети по пр-ду Станционному (от ул.Литке до ул.Станционной) | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ремонт покрытия проезжей части по пр-ду Станционному (от ул.Литке до ул.Станционной) |
|  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2022 | 1400,0 | 630,0 | 770,0 | 0 |  |  |
|  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | Итого | 1400,0 | 630,0 | 770,0 | 0 |  |  |
| 1.5.1.11 | Ремонт улично-дорожной сети по ул. Станционной (от пр-да Станционного до ул.Торговой) | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ремонт покрытия проезжей части по ул. Станционной (от пр-да Станционного до ул.Торговой) |
|  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2022 | 3500,0 | 1575,0 | 1925,0 | 0 |  |  |
|  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | Итого | 3500,0 | 1575,0 | 1925,0 | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 | Ремонт улично-дорожной сети по пр-ту Мира (от ул. Строителей до проходной «А») | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ремонт покрытия проезжей части по пр-ту Мира (от ул. Строителей до проходной «А») |
|  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2023 | 11010,5 | 4954,7 | 6055,8 | 0 |  |  |
|  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | Итого | 11010,5 | 4954,7 | 6055,8 | 0 |  |  |
| 1.5.1.13 | Ремонт улично-дорожной сети по пр-ту Мира (перекресток ул. Конституции СССР и пр-т Мира) | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Восстановление светофорного объекта по пр-ту Мира (перекресток ул. Конституции СССР и пр-т Мира) |
| 1.5.1.12 |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2023 | 1000,0 | 450,0 | 550,0 | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | Итого | 1000,0 | 450,0 | 550,0 | 0 |  |  |
| 1.5.1.14 | Ремонт улично-дорожной сети по ул. Ленина (от ул. Ахунской до ул.Транспортной) | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ремонт покрытия проезжей части по ул. Ленина (от ул. Ахунской до ул.Транспортной) |
| 1.5.1.12 |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2023 | 6759,0 | 3041,5 | 3717,5 | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | Итого | 6759,0 | 3041,5 | 3717,5 | 0 |  |  |
| 1.5.1.15 | Ремонт улично-дорожной сети по пр-ту 30-летия Победы (перекресток ул.Комсомольская и пр-т 30-летия Победы) | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Восстановление светофорного объекта по пр-ту 30-летия Победы (перекресток ул.Комсомольская и пр-т 30-летия Победы) |
| 1.5.1.12 |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  |  | 2023 | 1000,0 | 450,0 | 550,0 | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  |  | Итого | 1000,0 | 450,0 | 550,0 | 0 |  |  |
| 1.5.1.16 | Ремонт улично-дорожной сети по ул. Транспортной (от ул. Ленина до ул.Индустриальной) | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Устройство освещения вдоль проезжей части по ул. Транспортной (от ул. Ленина до ул.Индустриальной) |
| 1.5.1.12 |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2023 | 5300,0 | 2385,0 | 2915,0 | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | Итого | 5300,0 | 2385,0 | 2915,0 | 0 |  |  |
| 1.5.1.17 | Ремонт улично-дорожной сети по ул. Ю.П.Любовина (от ул. Заречной до ул.Западной) | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ремонт покрытия проезжей части по ул. Ю.П.Любовина (от ул. Заречной до ул.Западной) |
| 1.5.1.12 |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2023 | 7098,8 | 3194,5 | 3904,3 | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | Итого | 7098,8 | 3194,5 | 3904,3 | 0 |  |  |
| 1.5.1.18 | Ремонт улично-дорожной сети по пр-ту 30-летия Победы (от пр-та Мира до ул. Братской) | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ремонт покрытия проезжей части по пр-ту 30-летия Победы (от пр-та Мира до ул. Братской) |
|  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2023 | 5132,6 | 2309,7 | 2822,9 | 0 |  |  |
|  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | Итого | 5132,6 | 2309,7 | 2822,9 | 0 |  |  |
| 1.5.1.19 | Ремонт улично-дорожной сети по ул.Комсомольской (от ул.Зеленой до ул. Транспортной) | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ремонт покрытия проезжей части по ул.Комсомольской (от ул.Зеленой до ул. Транспортной) |
| 1.5.1.12 |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2023 | 14183,0 | 6382,3 | 7800,7 | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | Итого | 14183,0 | 6382,3 | 7800,7 | 0 |  |  |
| 1.5.1.20 | Ремонт улично-дорожной сети по ул. Автодорога № 20 (от пр-та Мира до ул. Литке) | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ремонт покрытия проезжей части по ул. Автодорога № 20 (от пр-та Мира до ул. Литке) |
| 1.5.1.12 |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  |  | 2023 | 7946,2 | 3575,8 | 4370,4 | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  |  | Итого | 7946,2 | 3575,8 | 4370,4 | 0 |  |  |
| 1.5.1.21 | Ремонт улично-дорожной сети по ул. Промышленной (от ул. Заводской до ул.Промышленная, 69) | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ремонт покрытия проезжей части по ул. Промышленной (от ул. Заводской до ул.Промышленная, 69) |
| 1.5.1.12 |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2023 | 13037,7 | 5867,0 | 7170,7 | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | Итого | 13037,7 | 5867,0 | 7170,7 | 0 |  |  |
| 1.5.1.22 | Ремонт улично-дорожной сети по ул. им.М.В.Проценко (от ул. Коммунальной до ул.Заводской) | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ремонт покрытия проезжей части по ул. им.М.В.Проценко (от ул. Коммунальной до ул.Заводской) |
| 1.5.1.12 |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2023 | 5909,7 | 2659,4 | 3250,3 | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | Итого | 5909,7 | 2659,4 | 3250,3 | 0 |  |  |
| 1.5.1.23 | Ремонт улично-дорожной сети по ул. Западной (от пр-та Мира до ул.Любовина) | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ремонт покрытия проезжей части по ул. Западной (от пр-та Мира до ул.Любовина) |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 10523,5 | 4735,6 | 5787,9 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Итого | 10523,5 | 4735,6 | 5787,9 | 0 |  |  |
| 1.5.2 | Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств резервного фонда Российской Федерации | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2020 | 35600,0 | 0 | 0 | 35600,0 |  | Доля протяженности дорог г.Заречного, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям: 2019 год - 85%; 2020 год - 83%; 2021 год - 82%; 2022 год - 84%; 2023 год - 84%; 2024 год - 85%. |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Итого | 35600,0 | 0 | 0 | 35600,0 |  |  |
| Итого по цели № 1 | 2014 | 249 371,7 | 249 371,7 | 0 | 0 |  |  |
|  | 2015 | 213 250,6 | 178 250,6 | 35000,0 | 0 |  |  |
|  | 2016 | 289 383,4 | 279 413,4 | 9970,0 | 0 |  |  |
|  | 2017 | 198425,9 | 136541,6 | 28649,3 | 33235,0 |  |  |
|  | 2018 | 127207,9 | 100981,7 | 8621,2 | 17605,0 |  |  |
|  | 2019 | 130315,3 | 80880,8 | 5834,5 | 43600,0 |  |  |
|  | 2020 | 251182,2 | 66392,1 | 55382,5 | 129407,6 |  |  |
|  | 2021 | 79326,6 | 54058,0 | 25268,6 | 0 |  |  |
|  | 2022 | 42813,5 | 20813,5 | 22000,0 | 0 |  |  |
|  | 2023 | 88901,0 | 40005,5 | 48895,5 | 0 |  |  |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого | 1420806,4 | 957337,2 | 239621,6 | 223847,6 |  |  |
| Итого по подпрограмме «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» | 2014 | 249 371,7 | 249 371,7 | 0 | 0 |  |  |
|  | 2015 | 213 250,6 | 178 250,6 | 35000,0 | 0 |  |  |
|  | 2016 | 289 383,4 | 279 413,4 | 9970,0 | 0 |  |  |
|  | 2017 | 198425,9 | 136541,6 | 28649,3 | 33235,0 |  |  |
|  | 2018 | 127207,9 | 100981,7 | 8621,2 | 17605,0 |  |  |
|  | 2019 | 130315,3 | 80880,8 | 5834,5 | 43600,0 |  |  |
|  | 2020 | 251182,2 | 66392,1 | 55382,5 | 129407,6 |  |  |
|  | 2021 | 79326,6 | 54058,0 | 25268,6 | 0 |  |  |
|  | 2022 | 42813,5 | 20813,5 | 22000,0 | 0 |  |  |
|  | 2023 | 88901,0 | 40005,5 | 48895,5 | 0 |  |  |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого | 1420806,4 | 957337,2 | 239621,6 | 223847,6 |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение градостроительной деятельности» |
| Цель №1: Развитие муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном |
| Задача 1.1: Обеспечение ведения муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном |
| 1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение ведения муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» | МКУ «Управление информатизации и обеспечения градостроительной деятельности» г.Заречного | 2016 | 5500,0 | 5500,0 |  |  |  | Х |
|  |  |  | 2017 | 4586,5 | 4586,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 4586,5 | 4586,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 4500,0 | 4500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 11600,0 | 11600,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 12016,3 | 12016,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 11573,5 | 11573,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 11974,9 | 11974,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 11974,9 | 11974,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 78312,6 | 78312,6 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение ведения муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | Администрация г.Заречного (отдел архитектуры и градостроительства) | 2014 | 8500,0 | 8500,0 |  |  |  | За период действия программы доля земельных участков с уточненными в течение отчетного года характеристиками к общему количеству земельных участков на территории города году составит не менее 80% |
|  |  |  | 2015 | 5500,0 | 5500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 5500,0 | 5500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 4586,5 | 4586,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 4586,5 | 4586,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 4500,0 | 4500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 24673,0 | 24673,0 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере ведения муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | МКУ «Управление информатизации и обеспечения градостроительной деятельности» г.Заречного | 2020 | 11600,0 | 11600,0 |  |  |  | За период действия программы доля земельных участков с уточненными в течение отчетного года характеристиками к общему количеству земельных участков на территории города году составит не менее 80% |
|  |  |  | 2021 | 12016,3 | 12016,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 11573,5 | 11573,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 11974,9 | 11974,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 11974,9 | 11974,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 59139,6 | 59139,6 |  |  |  |  |
| Итого по цели 1 | 2014 | 8500,0 | 8500,0 |  |  |  |  |
|  | 2015 | 5500,0 | 5500,0 |  |  |  |  |
|  | 2016 | 5500,0 | 5500,0 |  |  |  |  |
|  | 2017 | 4586,5 | 4586,5 |  |  |  |  |
|  | 2018 | 4586,5 | 4586,5 |  |  |  |  |
|  | 2019 | 4500,0 | 4500,0 |  |  |  |  |
|  | 2020 | 11600,0 | 11600,0 |  |  |  |  |
|  | 2021 | 12016,3 | 12016,3 |  |  |  |  |
|  | 2022 | 11573,5 | 11573,5 |  |  |  |  |
|  | 2023 | 11974,9 | 11974,9 |  |  |  |  |
|  | 2024 | 11974,9 | 11974,9 |  |  |  |  |
|  | Итого | 83812,6 | 83812,6 |  |  |  |  |
| Цель №2: Устойчивое развитие территории г.Заречного |
| Задача 1.2: Обеспечение устойчивого развития территории г.Заречного |
| 1.2 | Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого развития территории г.Заречного» |  | 2016 | 962,0 | 962,0 |  |  |  | Х |
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 962,0 | 962,0 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Разработка проекта планировки территории и межевания площадки №7 | Администрация г.Заречного | 2016 | 962,0 | 962,0 |  |  |  | 2016 год - разработка проекта планировки территории и межевания площадки №7 |
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 962,0 | 962,0 |  |  |  |  |
| Итого по цели 2 | 2016 | 962,0 | 962,0 |  |  |  |  |
|  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого | 962,0 | 962,0 |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме «Обеспечение градостроительной деятельности» | 2014 | 8500,0 | 8500,0 |  |  |  |  |
|  | 2015 | 5500,0 | 5500,0 |  |  |  |  |
|  | 2016 | 6462,0 | 6462,0 |  |  |  |  |
|  | 2017 | 4586,5 | 4586,5 |  |  |  |  |
|  | 2018 | 4586,5 | 4586,5 |  |  |  |  |
|  | 2019 | 4500,0 | 4500,0 |  |  |  |  |
|  | 2020 | 11600,0 | 11600,0 |  |  |  |  |
|  | 2021 | 12016,3 | 12016,3 |  |  |  |  |
|  | 2022 | 11573,5 | 11573,5 |  |  |  |  |
|  | 2023 | 11974,9 | 11974,9 |  |  |  |  |
|  | 2024 | 11974,9 | 11974,9 |  |  |  |  |
|  | Итого | 84774,6 | 84774,6 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 |
| 1. | Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности | Администрация г.Заречного МКУ «Управление капитального строительства» | 2014 | 18 472,8 | 18 472,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 14 247,9 | 14 247,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 14 926,4 | 14 926,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 14731,6 | 14731,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 13850,6 | 13850,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 11260,0 | 11260,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 11000,0 | 11000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 11000,0 | 11000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 11088,9 | 11088,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 11511,1 | 11511,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 11511,1 | 11511,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 125127,6 | 125127,6 |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1 | 2014 | 18 472,8 | 18 472,8 |  |  |  |  |
|  | 2015 | 14 247,9 | 14 247,9 |  |  |  |  |
|  | 2016 | 14 926,4 | 14 926,4 |  |  |  |  |
|  | 2017 | 14731,6 | 14731,6 |  |  |  |  |
|  | 2018 | 13850,6 | 13850,6 |  |  |  |  |
|  | 2019 | 11260,0 | 11260,0 |  |  |  |  |
|  | 2020 | 11000,0 | 11000,0 |  |  |  |  |
|  | 2021 | 11000,0 | 11000,0 |  |  |  |  |
|  | 2022 | 11088,9 | 11088,9 |  |  |  |  |
|  | 2023 | 11511,1 | 11511,1 |  |  |  |  |
|  | 2024 | 11511,1 | 11511,1 |  |  |  |  |
|  | Итого | 125127,6 | 125127,6 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 |
| 1. | Разработка концепции развития МАУ «ЦПКи О «Заречье» | Администрация г.Заречного (отдел архитектуры и градостроительства) | 2014 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 2 | 2014 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2015 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2017 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2019 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2020 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2021 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2023 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Итого по всем мероприятиям |
| Итого по программе | 2014 | 282344,5 | 276344,5 | 0 | 0 | 6000,0 |  |
|  | 2015 | 237998,5 | 197998,5 | 35000,0 | 0 | 5000,0 |  |
|  | 2016 | 312235,8 | 302265,8 | 9970,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2017 | 219687,0 | 157802,7 | 28649,3 | 33235,0 | 0 |  |
|  | 2018 | 154452,3 | 128226,1 | 8621,2 | 17605,0 | 0 |  |
|  | 2019 | 147375,3 | 97940,8 | 5834,5 | 43600,0 | 0 |  |
|  | 2020 | 275782,2 | 90992,1 | 55382,5 | 129407,6 | 0 |  |
|  | 2021 | 104440,7 | 79172,1 | 25268,6 | 0 | 0 |  |
|  | 2022 | 65475,9 | 43475,9 | 22000,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2023 | 112387,0 | 63491,5 | 48895,5 | 0 | 0 |  |
|  | 2024 | 23486,0 | 23486,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого | 1653320,7 | 1184851,5 | 239621,6 | 223847,6 | 5000,0 |  |

*первым указывается год, предшествующий году начала реализации программы; значение показателя указывается по состоянию на конец указанного года

** краткое описание результата реализации мероприятия по годам

# Text boxes

08.07.2021

1260