Об утверждении Порядка изменения существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд

города Заречного Пензенской области

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьями 4.3.1 и 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО г. Заречного п о с т а н о в л я е т:

- Установить, что изменение по соглашению сторон существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, заключенного 
до 1 января 2025 года (далее – контракт), если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, осуществляется по решению Администрации города Заречного Пензенской области.

- Утвердить Порядок изменения существенных условий контрактов, заключенных до 1 января 2025 года для муниципальных нужд, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения (приложение № 1).

- Утвердить состав комиссии по рассмотрению обращений по изменению существенных условий контрактов на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд города Заречного Пензенской области (приложение № 2)

- Утвердить положение о комиссии по рассмотрению обращений по изменению существенных условий контрактов на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд города Заречного Пензенской области (приложение № 3);

- Установить, что изменение существенных условий контрактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 – 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Установить, что положения настоящего Постановления не распространяются на контракты на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), для которых установлен иной порядок изменения существенных условий контрактов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Администрации города Заречного Пензенской области, в том числе установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых являются выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия».

- Установить, что изменение существенных условий контрактов допускается в части увеличения предусмотренных ими размеров авансовых платежей в размере от 30 до 50 процентов суммы договора (муниципального контракта), подлежащего казначейскому сопровождению, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей средств бюджета городского округа на указанные цели на соответствующий финансовый год.

- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

- Настоящее постановление опубликовать в муниципальном печатном средстве массовой информации – в газете «Ведомости Заречного» и разместить на официальном сайте Администрации города Заречного Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Рябова А.Г.

Глава города	О.В. Климанов

Приложение №1

Утвержден

постановлением Администрации г.Заречного

Пензенской области

от_______ № ________

Порядок изменения существенных условий контрактов,

заключенных до 1 января 2025 года для муниципальных нужд,

по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов

возникли независящие от сторон контракта обстоятельства,

влекущие невозможность их исполнения

- Порядок изменения существенных условий контрактов, заключенных 
до 1 января 2025 года для муниципальных нужд, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения (далее – Порядок), разработан в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе). Порядок определяет механизм принятия решений об изменении существенных условий контрактов, заключенных до 1 января 2025 года на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд города Заречного Пензенской области (далее – существенные условия контракта), принимаемых в форме постановления Администрации города Заречного Пензенской области (далее – проект постановления), а также особенности подготовки и согласования проектов постановлений.

- При исполнении контракта допускается изменение существенных условий контракта при совокупности следующих условий:

1)	при исполнении контракта, заключенного до 1 января 2025 года, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, и обязательства по нему на дату заключения дополнительного соглашения не исполнены;

2)	изменение существенных условий контракта осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 – 1.6 статьи 95 Закона о контрактной системе;

3)	изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

4)	изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) дополнительного соглашения к контракту об изменении существенных условий контракта (далее – дополнительное соглашение к контракту).

3.	При возникновении независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения сторонами, поставщик (подрядчик, исполнитель), являющийся стороной контракта, направляет заказчику, являющемуся другой стороной данного контракта (далее – заказчик), письменное предложение об изменении существенных условий контракта (далее – предложение) с приложением информации и документов (в зависимости от изменяемых существенных условий контракта), обосновывающих такое предложение. К указанному предложению должна быть приложена следующая информация и документы:

1)	информация о реквизитах контракта, в том числе наименование, дата заключения, номер контракта, в том числе номер в реестре контрактов, заключенных заказчиками (при наличии);

2)	описание возникших фактических обстоятельств, независящих от сторон контракта, повлекших невозможность его исполнения на действующих условиях, их влияние на возможность исполнения контракта, обоснование необходимости изменения существенных условий контракта;

3)	предложение об изменении существенных условий контракта с указанием условий контракта, подлежащих изменению;

4)	документы, подтверждающие возникновение фактических обстоятельств, независящих от сторон контракта, повлекших невозможность его исполнения на действующих условиях (при отсутствии таких документов – обоснование невозможности их предоставления).

4.	Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляет:

1)	проверку соответствия информации и документов, направленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), сведениям о заключении и исполнении контракта, которыми располагает заказчик;

2)	проверку обоснованности обращения в части наличия соответствующих документов, их состава и приведенных в них обоснований, расчетов;

3)	определение объема необходимых дополнительных средств для исполнения контракта на новых условиях и их источника (при необходимости).

5.	По итогам рассмотрения поступивших документов заказчик инициирует изменение существенных условий контракта или отказывает поставщику (подрядчику, исполнителю) в изменении существенных условий контракта, о чем в течение 1 (одного) рабочего дня после рассмотрения предложения информирует поставщика (подрядчика, исполнителя).

6.	Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня рассмотрения поступившего предложения об изменении существенных условий контракта от поставщика (подрядчика, исполнителя) при наличии причинно-следственной связи между необходимостью изменения существенных условий контракта и возникшими обстоятельствами, не зависящими от сторон контракта, направляет в отраслевой отдел Администрации города Заречного Пензенской области, в чьем ведомственном подчинении находится заказчик (далее – координирующий орган), письменное обращение об изменении существенных условий контракта (далее – обращение) с приложением следующих документов:

1)	информация о контракте, включая его реквизиты, наименование, предмет, цену, срок исполнения, сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе);

2)	предложения об изменении существенных условий контракта с указанием по каждой номенклатурной позиции, если их несколько, включая условия по изменению цены контракта, порядка и условий оплаты, сроков, исполнения обязательств и иные предлагаемые изменения;

3)	пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости заключения дополнительного соглашения к контракту с описанием фактических обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта на действующих условиях, с приложением документа, подтверждающего наличие независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта в соответствии с действующими условиями (при отсутствии таких документов – обоснование невозможности их предоставления);

4)	проект дополнительного соглашения об изменении существенных условий контракта;

5)	финансово-экономическое обоснование цены контракта, включающее мониторинг цен на товары, работы, услуги, соответствующие предмету контракта, если изменение существенных условий контракта влечет изменение цены контракта или функциональных, качественных характеристик объекта закупки. В случае увеличения цены контракта должна быть представлена информация об источнике финансирования.

7.	Координирующий орган не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения инициирует его рассмотрение комиссией по рассмотрению обращений по изменению существенных условий контрактов на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд города Заречного Пензенской области (далее – Комиссия).

8.	Комиссия не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня поступления от координирующего органа обращения с приложенными документами, указанных в части 6 Порядка, осуществляет оценку представленных документов и принимает решение:

–	о согласовании изменения существенных условий контракта;

–	о согласовании частичного изменения существенных условий контракта;

–	об отсутствии целесообразности таких изменений;

–	иное решение по изменению существенных условий контракта, направленное на корректировку предложений по изменению существенных условий, содержащихся в обращении.

9.	Решение Комиссии о согласовании принимается открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании, и оформляется протоколом. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

10.	Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем заседания Комиссии координирующий орган направляет заказчику копию протокола Комиссии.

11.	Не позднее дня, следующего за днем получения протокола Комиссии, координирующий орган разрабатывает соответствующий проект постановления Администрации города Заречного Пензенской области о праве заказчика изменить существенные условия контракта (далее – постановление), на основании которого заказчик вправе заключить дополнительное соглашение к контракту об изменении существенных условий контракта.

12.	Проект постановления должен содержать:

1)	информацию о заказчике;

2)	информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе), включая его наименование и идентификационный номер налогоплательщика;

3)	реестровый номер контракта или номер контракта в случае отсутствия реестрового номера контракта;

4)	дату заключения контракта;

5)	сведения о предоставлении сторонам контракта права внесения в контракт существенных изменений, указанных в протоколе Комиссии, с указанием необходимости соблюдения положений частей 1.3 – 1.6 статьи 95 и иных сопряженных норм Закона о контрактной системе;

6)	сведения о необходимости дополнительных средств и их источнике (при необходимости).

- К проекту постановления прилагаются:

- пояснительная записка, содержащая в том числе:

–	информацию о заказчике, поставщике (исполнителе, подрядчике), контракте и его существенных условиях;

–	информацию об основных обязательствах сторон контракта;

–	указание на национальный или региональный проект, государственную или муниципальную программу, в рамках которых предусмотрено мероприятие, в целях реализации которого заключен контракт;

–	информацию об источниках финансирования в случае увеличения цены контракта;

–	обоснование необходимости изменения существенных условий контракта с указанием конкретных существенных условий контракта, подлежащих изменению, описание причинно-следственной связи между необходимостью изменения существенных условий контракта и возникшими обстоятельствами, не зависящими от сторон контракта;

- копия протокола Комиссии.

14.	Проект постановления проходит процедуру согласования в формате системы электронного документооборота «ЭСИД» в порядке, установленном Регламентом работы Администрации и взаимодействия с иными органами местного самоуправления города Заречного, утвержденным распоряжением Администрации города Заречного Пензенской области от 01.12.2014 № 272.

- В течение 1 (одного) рабочего дня со дня подписания постановления заказчик уведомляется посредством направления постановления с использованием ЭСИД.

- Заказчик в течение 3-х рабочих дней со дня принятия Администрацией города Заречного решения направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) подписанное соглашение об изменении условий контракта с включением в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» информации об изменении существенных условий контракта в реестр контрактов либо отказ в письменной форме от изменения существенных условий контракта с его обоснованием.

- Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем заключения дополнительного соглашения к контракту об изменении существенных условий контракта, заказчик направляет уведомление в координирующий орган о заключении дополнительного соглашения.

Приложение №2

Утвержден

постановлением Администрации г.Заречного

Пензенской области

от_______ № ________

Состав комиссии по рассмотрению обращений по изменению существенных условий контрактов на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

города Заречного Пензенской области

| Тухов Евгений Викторович | – | руководитель аппарата Администрации города Заречного Пензенской области, председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |
| Семин Станислав Алексеевич | – | начальник отдела по работе с обращениями граждан и муниципального заказа Администрации города Заречного Пензенской области, заместитель председателя комиссии. |
| Члены комиссии: |  |  |
| Тренкин Дмитрий Александрович | – | советник отдела по работе с обращениями граждан и муниципального заказа Администрации города Заречного Пензенской области, секретарь комиссии; |
| Кривов Валерий Николаевич | – | советник Главы города; |
| Лакина Валентина Анатольевна | – | начальник Финансового управления города Заречного Пензенской области (по согласованию); |
| Посадскова Наталья Валентиновна | – | заместитель директора МКУ «Управление городского развития и проектной деятельности» (по согласованию); |
| Чувашова Елена Ивановна | – | начальник отдела бухгалтерского учета – главный бухгалтер Администрации города Заречного Пензенской области. |

Приложение №3

Утверждено

постановлением Администрации г.Заречного

Пензенской области

от_______ № ________

Положение о комиссии по рассмотрению обращений по изменению существенных условий контрактов на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

города Заречного Пензенской области

- Комиссия по рассмотрению обращений по изменению существенных условий контрактов на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд города Заречного Пензенской области (далее – Комиссия), создана для рассмотрения вопросов, связанных с изменениями существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Заречного Пензенской области, заключенного до 1 января 2025 года в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – контракт).

2.	Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативно-правовыми актами Пензенской области, муниципальными правовыми актами, а также настоящим положением.

3.	К участию в заседании Комиссии могут быть привлечены представители отраслевых отделов Администрации города Заречного Пензенской области, инициирующих обращение, и курирующие их заместители Главы Администрации города Заречного.

4.	Секретарь Комиссии в течение 1 (одного) рабочего дня проверяет на предмет наличия (отсутствия) недостатков в документах, предусмотренных частью 6 Порядка изменения существенных условий контрактов, заключенных до 1 января 2025 года для муниципальных нужд, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения (далее – Порядок). При наличии недостатков в документах секретарь Комиссии возвращает в отраслевой отдел Администрации города Заречного Пензенской области, инициирующий обращение (далее – координирующий орган), поступившие документы на доработку с письменным обоснованием. При отсутствии замечаний к представленным документам председателем Комиссии в течение 1 (одного) рабочего дня принимается решение о проведении заседания Комиссии.

5.	Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании Комиссии присутствует не менее половины от общего числа ее членов.

6.	Заседание Комиссии проводится не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня поступления в Комиссию документов, указанных в части 6 Порядка.

7.	Секретарь Комиссии своевременно уведомляет членов Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии.

8.	Заседание Комиссии проводится председателем Комиссии, а в случае его отсутствия – заместителем председателя Комиссии по поручению (устному или письменному) председателя Комиссии.

9.	Председатель Комиссии либо лицо, его замещающее:

1)	осуществляет общее руководство работой Комиссии и обеспечивает выполнение настоящего положения;

2)	объявляет заседание правомочным или принимает решение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов Комиссии;

3)	в случае необходимости выносит на обсуждение Комиссии спорные вопросы, принимает решения о необходимости представления дополнительных данных и сведений;

4)	подписывает протоколы, составленные по итогам работы Комиссии.

10.	Члены Комиссии вправе:

1)	участвовать в принятии решения Комиссией;

2)	знакомиться с протоколами Комиссии, в случае наличия направлять замечания и предложения на рассмотрение Комиссии.

11.	Решения Комиссии принимаются большинством голосов путем открытого голосования присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

12.	По результатам рассмотрения поступивших материалов об изменении существенных условий контракта Комиссия принимает одно из решений:

1) 	о согласовании изменений существенных условий контракта;

2)	о согласовании частичного изменения существенных условий контракта;

3)	об отказе в согласовании изменения существенных условий контракта;

4)	иное решение по изменению существенных условий контракта, направленное на корректировку предложений по изменению существенных условий, содержащихся в обращении.

13.	В протоколе фиксируется следующая информация:

1)	место, дата, время проведения заседания Комиссии;

2)	присутствующие на заседании члены Комиссии;

3)	присутствующие на заседании Комиссии представители отраслевых отделов Администрации города Заречного Пензенской области, инициирующих обращение, и курирующие их заместители Главы Администрации города Заречного;

4)	повестка заседания Комиссии;

5)	перечень рассматриваемых вопросов, с указанием докладчика по каждому рассматриваемому вопросу;

6)	принятые решения.

14.	Подготовка протокола заседания Комиссии, а также подготовка информации о результатах рассмотрения представленных документов осуществляются секретарем Комиссии.

15.	Протокол Комиссии подписывается председателем Комиссии, секретарем Комиссии и всеми присутствующими членами Комиссии.

16.	Протокол заседания Комиссии направляется в адрес координирующего органа в день подписания протокола Комиссии.