23.07.2024

1116

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 30.11.2017 № 3055

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 27.09.2013 № 1790 «О муниципальных программах закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области», на основании статей 4.3.1 и 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО г.Заречного п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением Администрации г.Заречного Пензенской области от 30.11.2017 № 3055 (в редакции от 19.06.2024 № 922):

1) в паспорте муниципальной программы «Формирование современной городской среды» строки «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (по годам и источникам финансирования)» и «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«

| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (по годам и источникам финансирования) | На реализацию программы необходимо 354 511,9 тыс. рублей, в том числе: - федеральный бюджет: - 290 596,9 тыс. рублей, из них: 2018 год - 4 454,6 тыс. рублей, 2019 год - 19 700,0 тыс. рублей, 2020 год - 85 300,0 тыс. рублей, 2021 год - 10 000,0 тыс. рублей, 2022 год - 17 714,1 тыс. рублей; 2023 год - 116 714,1 тыс. рублей, 2024 год - 18 714,1 тыс. рублей, 2025 год - 0 тыс. рублей, 2026 год - 0 тыс. рублей, 2027 год - 18 000,0 тыс. рублей, 2028 год – 0 тыс. рублей, 2029 год – 0 тыс. рублей, 2030 год - 0 тыс. рублей. - бюджет г. Заречного – 62 456,4 тыс. рублей, из них: 2018 год - 5 193,9 тыс. рублей, 2019 год - 404,5 тыс. рублей, 2020 год - 20 408,7 тыс. рублей, 2021 год - 15 801,0 тыс. рублей, 2022 год - 4 164,2 тыс. рублей, 2023 год - 10 205,9 тыс. рублей, 2024 год – 5 550,2 тыс. рублей, 2025 год - 0 тыс. рублей, 2026 год - 0 тыс. рублей, 2027 год - 728,0 тыс. рублей, 2028 год – 0 тыс. рублей, 2029 год – 0 тыс. рублей, 2030 год - 0 тыс. рублей. - бюджет Пензенской области - 1 458,6 тыс. рублей, из них: 2018 год - 387,3 тыс. рублей, 2019 год - 101,0 тыс. рублей, 2020 год - 101,0 тыс. рублей, 2021 год - 101,0 тыс. рублей, 2022 год - 178,9 тыс. рублей, 2023 год - 219,3 тыс. рублей, 2024 год - 189,0 тыс. рублей, 2025 год - 0 тыс. рублей, 2026 год - 0 тыс. рублей, 2027 год - 181,1 тыс. рублей, 2028 год – 0 тыс. рублей, 2029 год – 0 тыс. рублей, 2030 год - 0 тыс. рублей. - иные источники финансирования (в том числе внебюджетные) - 0 тыс. руб., из них: 2018 год - 0 тыс. рублей, 2019 год - 0 тыс. рублей, 2020 год - 0 тыс. рублей, 2021 год - 0 тыс. рублей, 2022 год - 0 тыс. рублей, 2023 год - 0 тыс. рублей, 2024 год - 0 тыс. рублей, 2025 год - 0 тыс. рублей, 2026 год - 0 тыс. рублей, 2027 год - 0 тыс. рублей, 2028 год – 0 тыс. рублей, 2029 год – 0 тыс. рублей, 2030 год - 0 тыс. рублей. |
| --- | --- |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2030 |

»;

- 2) подпункт б) раздела 2 «Цели и задачи реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

- «б) Перечень целевых показателей муниципальной программы:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 181 | 181 | 184 | 187 | 188 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 95 | 95 | 96 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями | % | 90 | 95 | 96 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | тыс.кв.м | 430 | 470 | 480 | 510 | 530 | 560 | 590 | 598,7 | 607,5 | 627,6 | 627,6 | 627,6 | 627,6 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования к общей площади территорий общего пользования | % | 73 | 80 | 81 | 86 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- »;

- 3) раздел 3 «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

- «3 Сроки и этапы реализации муниципальной программы

- Муниципальная программа рассчитана на период 2018-2030 годы без деления на этапы.»;

4) абзац 17 раздела 4 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы» изложить в новой редакции:

«На реализацию Программы необходимо 354 511,9 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 290 596,9 тыс. рублей, из них:

2018 - 4 454,6 тыс. рублей;

2019 - 19 700,0 тыс. рублей;

2020 - 85 300,0 тыс. рублей;

2021 - 10 000,0 тыс. рублей;

2022 - 17 714,1 тыс. рублей;

2023 - 116 714,1 тыс. рублей;

2024 - 18 714,1 тыс. рублей,

2025 год - 0 тыс. рублей,

2026 год - 0 тыс. рублей,

2027 год - 18 000 тыс. рублей,

2028 год – 0 тыс. рублей,

2029 год – 0 тыс. рублей,

2030 год - 0 тыс. рублей.                            
           - бюджет Пензенской области - 1 458,6 тыс. рублей., из них:

2018 - 387, 3 тыс. рублей;

2019 - 101,0 тыс. рублей;

2020 - 101,0 тыс. рублей;

2021 - 101,0 тыс. рублей;

2022 - 178,9 тыс. рублей;

2023 - 219,3 тыс. рублей;

2024 - 189,0 тыс. рублей,

2025 год - 0 тыс. рублей,

2026 год - 0 тыс. рублей,

2027 год - 181,8 тыс. рублей,

2028 год – 0 тыс. рублей,

2029 год – 0 тыс. рублей,

2030 год - 0 тыс. рублей.

- бюджет г. Заречного – 62 456,4 тыс. руб., из них:

2018 - 5 193,9 тыс. рублей;

2019 - 404,5 тыс. рублей;

2020 - 20 408,7 тыс. рублей;

2021 - 15 801,0 тыс. рублей;

2022 - 4 164,2 тыс. рублей;

2023 – 10 205,9 тыс. рублей;

2024 - 5 550,2 тыс. рублей,

2025 год - 0 тыс. рублей,

2026 год - 0 тыс. рублей,

2027 год - 728,0 тыс. рублей,

2028 год – 0 тыс. рублей,

2029 год – 0 тыс. рублей,

2030 год - 0 тыс. рублей.

- иные источники финансирования (в том числе внебюджетные) - 0 тыс. руб., из них:

2017 - 0 тыс. рублей;

2018 - 0 тыс. рублей;

2019 - 0 тыс. рублей;

- 2020 - 0 тыс. рублей;

- 2021 - 0 тыс. рублей;

- 2022 - 0 тыс. рублей;

2023 - 0 тыс. рублей;

2024 - 0 тыс. рублей,

2025 год - 0 тыс. рублей,

2026 год - 0 тыс. рублей,

2027 год - 0 тыс. рублей,

2028 год – 0 тыс. рублей,

2029 год – 0 тыс. рублей,

2030 год - 0 тыс. рублей.»;

5) приложение № 1.1 муниципальной программы «Формирование современной городской среды» изложить в новой редакции (приложение № 1);

6)  приложение № 2.1 муниципальной программы «Формирование современной городской среды» изложить в новой редакции (приложение № 2);

- 7) приложение № 3.1 муниципальной программы «Формирование современной городской среды» изложить в новой редакции (приложение № 3).

- 2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном печатном средстве массовой информации - в газете «Ведомости Заречного».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Дильмана И.В.

# Приложение № 1

# к постановлению Администрации г.Заречного

от 23.07.2024 № 1116

# Приложение № 1.1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»,

утвержденной постановлением Администрации г.Заречного

от 30.11.2017 № 3055

# Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

"Формирование современной городской среды"

за счет всех источников финансирования

на 2023-2030 годы

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, мероприятий | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды» | всего | 127 139,3 | 24 453,3 | 0 | 0 | 18909,1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет г. Заречного Пензенской области | 10 205,9 | 5550,2 | 0 | 0 | 728,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 219,3 | 189,0 | 0 | 0 | 181,1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 116 714,1 | 18 714,1 | 0 | 0 | 18000,0 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники финансирования (в том числе внебюджетные) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Приложение № 2

к постановлению Администрации г.Заречного

от 23.07.2024 № 1116

# Приложение № 2.1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»,

утвержденной постановлением Администрации г.Заречного

от 30.11.2017 № 3055

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды»

за счет средств бюджета г.Заречного Пензенской области

на 2023-2030 годы

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель, программы, мероприятий | Код бюджетной классификации* |  |  |  |  | Расходы бюджета г.Заречного Пензенской области, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды» | всего | 901 | х | х | х | х | 10 205,9 | 5550,2 | 0 | 0 | 728,8 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Администрация г.Заречного | 901 | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МКУ «УКС» | 901 | 04 | 09 | 1400261540 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МКУ «УКС» | 901 | 05 | 03 | 140П125550 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МКУ «УКС» | 901 | 04 | 09 | 1400261540 | 240 | 8 644,1 | 1559,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МКУ «УКС» | 901 | 05 | 03 | 140F255550 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МКУ «УКС» | 901 | 05 | 03 | 140F255550 | 240 | 878,3 | 756,9 | 0 | 0 | 728,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МКУ «УКС» | 901 | 05 | 05 | 140F261550 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МКУ «УКС» | 901 | 05 | 03 | 140F255551 | 240 | 683,5 | 3132,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МКУ «УКС» | 901 | 05 | 03 | 140F255552 | 240 | 0 | 101,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МКУ «УКС» | 901 | 05 | 03 | 140F255552 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Приложение № 3

к постановлению Администрации г.Заречного

# от 23.07.2024 № 1116

# Приложение № 3.1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»,

утвержденной постановлением Администрации г.Заречного

от 30.11.2017 № 3055

# Мероприятия муниципальной программы

«Формирование современной городской среды»

на 2023-2030 годы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Исполнители | Срок исполнения (год) | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | иные источники финансирования (в том числе внебюджетные) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель № 1: Повышение уровня благоустройства территорий города Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1.: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования города Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | Администрация города; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области» Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, собственники жилых помещений (по согласованию) | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования г. Заречного Пензенской области, в т.ч. за счет средств бюджетов других уровней | Администрация города; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области» Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, собственники жилых помещений (по согласованию) | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 1.2.: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: Обустройство внутриквартальных проездов | Администрация города; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области» | 2023 | 8 644,1 | 8 644,1 | 0 | 0 | 0 | х |
|  |  |  | 2024 | 1 559,4 | 1 559,4 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | итого | 10 203,5 | 10 203,5 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.1 | Проведение ремонтных работ в отношении внутриквартальных проездов | Администрация города; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области» | 2023 | 8 644,1 | 8 644,1 | 0 | 0 | 0 | Выполнение капитального ремонта 7 462 кв.м. внутриквартальных проездов |
|  |  |  | 2024 | 1 559,4 | 1 559,4 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | итого | 10 203,5 | 10 203,5 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 1.3.: Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие: Мероприятия, направленные на повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству города Заречного Пензенской области | Администрация города; Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, собственники жилых помещений (по согласованию) | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3.1 | Мероприятия, направленные на вовлеченность граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству города Заречного Пензенской области в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | Администрация города; Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, собственники жилых помещений (по согласованию) | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 1.4.: Повышение уровня благоустройства дворовых, общественных территорий города Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие: Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Администрация города; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области» | 2023 | 118 495,2 | 1 561,8 | 219,3 | 116 714,1 | 0 |  |
|  |  |  | 2024 | 22 893,9 | 3 990,8 | 189,0 | 18 714,1 | 0 |  |
|  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 18 909,1 | 728,0 | 181,1 | 18000 | 0 |  |
|  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | итого | 160 298,2 | 6 280,6 | 589,4 | 153 428,2 | 0 |  |
| 1.4.1. | Повышение уровня благоустройства дворовых, общественных территорий города Заречного Пензенской области | Администрация города; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области» | 2023 | 22 811,7 | 878,3 | 219,3 | 21 714,1 | 0 | Благоустройство общественной территории в 2023-2024 году -«Сквер около д/с № 7». Благоустроойство дворовой территории: ул. Ленина, 50 |
|  |  |  | 2024 | 19 660,0 | 756,9 | 189,0 | 18 714,1 | 0 |  |
|  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 18 909,1 | 728,0 | 181,1 | 18000 | 0 |  |
|  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | итого | 61 380,8 | 2 363,2 | 589,4 | 58 428,2 | 0 |  |
| 1.4.2. | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Администрация города; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области» | 2023 | 95 000,0 | 0 | 0 | 95 000,0 | 0 | Благоустройство общественной территории в 2023 году – центральный парк культуры и отдых «Заречье» |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого | 95 000,0 | 0 | 0 | 95 000,0 | 0 |  |
| 1.4.3. | Дополнительные расходы, направленные на повышение уровня благоустройства дворовых, общественных территорий г. Заречного Пензенской области за счет средств местного бюджета | Администрация города; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области» | 2023 | 683,5 | 683,5 | 0 | 0 | 0 | Подготовка документации для участия в Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды |
|  |  |  | 2024 | 3 132,9 | 3 132,9 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого | 3 816,4 | 3 816,4 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4.4. | Дополнительные расходы, направленные на повышение уровня благоустройства дворовых, общественных территорий г. Заречного Пензенской области за счет средств местного бюджета ЗАТО г.Заречного Пензенской области в части доли собственников многоквартирных домов | Администрация города; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области» | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Благоустроойство дворовой территории: ул. Ленина, 50 |
|  |  |  | 2024 | 101,0 | 101,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | итого | 101,0 | 101,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по цели: |  |  | 2023 | 127 139,3 | 10 205,9 | 219,3 | 116 714,1 | 0 | х |
|  |  |  | 2024 | 24 453,3 | 5 550,2 | 189,0 | 18 714,1 | 0 |  |
|  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 18 909,1 | 728,0 | 181,1 | 18 000,0 | 0 |  |
|  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | итого | 170 501,7 | 16 484,1 | 589,4 | 153 428,2 | 0 |  |
| Итого по программе "Формирование современной городской среды" |  |  | 2023 | 127 139,3 | 10 205,9 | 219,3 | 116 714,1 | 0 | х |
|  |  |  | 2024 | 24 453,3 | 5550,2 | 189,0 | 18 714,1 | 0 |  |
|  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2027 | 18 909,1 | 728,0 | 181,1 | 18 000,0 | 0 |  |
|  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | итого | 170 501,7 | 16 484,1 | 589,4 | 153 428,2 | 0 |  |

# ____________________________________