Об утверждении плана реализации муниципальной программы

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г. Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы» на 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации города Заречного Пензенской области от 27.09.2013 № 1790 «О муниципальных программах закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области», постановлением Администрации города Заречного Пензенской области от 12.12.2014                  № 2665 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы» (в редакции                          от 31.03.2015 № 603, от 11.08.2015 № 1435, от 10.02.2016 № 311, от 26.02.2016 № 440,                  от 21.03.2016 № 596, от 18.05.2016 № 1148, от 25.07.2016 № 1761, от 20.12.2016 № 3147,                  от 17.02.2017 № 385, от 16.03.2017 № 535, от 02.05.2017 № 1158, от 10.07.2017 № 1745,от 14.07.2017 № 1782, от 24.08.2017 № 2169), руководствуясь статьями 4.3.1 и 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования  города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО города Заречного  п о с т а н о в л я е т:

- Внести в постановление Администрации г.Заречного Пензенской области от 14.03.2017 № 494 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г. Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы» на 2017 год» следующее изменение:

- план  реализации муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы» на 2017 год» изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации газете «Ведомости Заречного».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города С.А.Воронянского.

# Приложение: на 13 листах.

Глава города                                                                                                              О.В.Климанов

Приложение

# УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

г. Заречного Пензенской области

от 14.03.2017 № 494

от_______ № _____

от_______ № _____

от_______ № _____

от_______ № _____

# План реализации муниципальной программы

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы»

на 2017 год

| п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Статус | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Срок начала реализации мероприятия | Срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Ожидаемый результат мероприятия | Источник финанси- рования | Код бюджетной классификации | Финанси- рование, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР |  |
| Подпрограмма 1 «Стимулирование и развитие жилищного строительства» |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья (в том числе с использованием средств населения и ипотечных кредитов)» | х | Администрация г.Заречного Пензенской области (Воронянский С.А., заместитель Главы Администрации г.Заречного) | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | х | х | х | х | х | 7163,0 |
| 1.1 | Разработка проекта планировки и проекта межевания на участок перспективной застройки в микрорайоне № 18 | х | Администрация г.Заречного Пензенской области (Воронянский С.А., заместитель Главы Администрации г.Заречного) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Ввод жилья в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области: 2017г.-26500 кв.м. | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 01 | 13 | 08 1 01 42150 | 240 | 4650,0 |
| 1.2 | Создание условий для жилищного строительства в г.Заречном Пензенской области путем субсидирования части процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (займам) | х | Администрация г.Заречного Пензенской области (Воронянский С.А., заместитель Главы Администрации г.Заречного) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Ввод жилья в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области: 2017г.-26500 кв.м. | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 05 | 05 | 0810142160 | 630 | 2513,0 |
| 2. | Основное мероприятие «Строительство инженерных, транспортных коммуникаций для обеспечения развития районов массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий» | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.04.2017 | 31.07.2017 |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 05 | 02 | х | 410 | 6700,0 |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации на обеспечение водоотведения от участка перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.04.2017 | 31.07.2017 | Ввод жилья в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области: 2017г.-26500 кв.м. | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 05 | 02 | 08102 42810 | 410 | 700,0 |
| 2.1.1 | Строительство канализации к участку перспективной застройки в МКР №18 - ПИР | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.04.2017 | 31.07.2017 | Ввод жилья в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области: 2017г.-26500 кв.м. | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 05 | 02 | 08102 42840 | 410 | 700,0 |
| 2.2 | Строительство главной понижающей подстанции № 4 на участке перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га – ПИР | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор | 01.04.2017 | 31.07.2017 | Ввод жилья в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области: 2017г.-26500 кв.м. | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 05 | 02 | 0810242840 | 410 | 6000,0 |
| 2.2.1 | Разработка проектной документации на строительство ГПП-4 | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор | 01.04.2017 | 31.07.2017 | Ввод жилья в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области: 2017г.-26500 кв.м. | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 05 | 02 | 0810242840 | 410 | 6000,0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13863,0 |
| Подпрограмма 2 «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности г. Заречного» |
| 1. | Основное мероприятие «Капитальное строительство, модернизация и реконструкция объектов муниципальной собственности» | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | х | Бюджет г.Заречного Пензенской области | х | х | х | х | х | 37040,6 |
| 1.1 | Строительство и реконструкция объектов образования | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.04.2017 | 31.12.2017 |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2 | Строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.05.2017 | 31.08.2017 |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | х | х | х | х | 36640,6 |
| 1.2.1. | Строительство модульной котельной 50-метрового плавательного бассейна в МКР №18 | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.05.2017 | 31.08.2017 | Ввод в эксплуатацию модульной котельной 50-метрового плавательного бассейна в МКР №18 | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 07 | 03 | 08201 42440 | 410 | 11250,0 |
| 1.2.2 | Реконструкция стадиона по пр. Молодежный, з/у 4А | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.05.2017 | 31.08.2017 | Реконструкция стадиона по пр. Молодежный, з/у 4А | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 07 | 03 | 0820142430 | 410 | 250,0 |
| 1.2.3. | Строительство 50-метрового плавательного бассейна по ул. Озерской в МКР № 18 | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.07.2017 | 31.12.2017 | Строительство 50-метрового плавательного бассейна по ул. Озерской в МКР № 18 | Бюджет г.Заречного Пензенской области |  |  |  | 08201 42420 | 410 | 25140,6 |
| 1.3 | Строительство и реконструкция других объектов | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.04.2017 | 31.08.2017 |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 05 | 03 | 0820142860 | 410 | 400,0 |
| 1.3.1 | Реконструкция главной понижающей подстанции №3 и распределительной подстанции «Фидерная-3» в МКР №18 - ПИР | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) |  |  | Проектная документация на реконструкцию главной понижающей подстанции №3 и распределительной подстанции «Фидерная-3» в МКР №18 | Бюджет г.Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.3.2. | Разработка проектной документации на устройство велосипедной дорожки (участок дороги вдоль улиц Озерская, Ахунская, Ленина, Заречная, Заводская) | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.04.2017 | 31.08.2017 | Разработка проектной документации на устройство велосипедной дорожки (участок дороги вдоль улиц Озерская, Ахунская, Ленина, Заречная, Заводская) | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 04 | 09 | 0820142930 | 410 | 400,0 |
| 2. | Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта, ремонта, текущего ремонта объектов капитального строительства муниципальной собственности» | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор)) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | х | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | х | х | х | х | 76499,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пензенской области | 901 | 07 | 02 | 08202S3410 | 240 | 12031,8 |
| 2.1. | Капитальный ремонт объектов образования | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2017 | 30.11.2017 |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 07 | х | 0820242510 | 240 | 31697,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пензенской области | 901 | 07 | 02 | 08202S3410 | 240 | 12031,8 |
| 2.1.1 | Капитальный ремонт нежилого здания МДОУ «Детский сад №15» по адресу: ул. Ленина, д. 36А | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2017 | 31.07.2017 | Капитальный ремонт нежилого здания МДОУ «Детский сад №15» по адресу: ул. Ленина, д. 36А | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 07 | 01 | 0820242510 | 240 | 4267,7 |
| 2.1.2 | Капитальный ремонт нежилого здания МБОУ «Гимназия №216 «Дидакт» по адресу: Проспект Мира, д.12 | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.05.2017 | 30.11.2017 | Капитальный ремонт нежилого здания МБОУ «Гимназия №216 «Дидакт» | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 07 | 02 | 0820242510 | 240 | 6033,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 901 | 07 | 02 | 08202S3410 | 240 | 5156,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пензенской области | 901 | 07 | 02 | 08202S3410 | 240 | 12031,8 |
| 2.1.3 | Капитальный ремонт нежилого здания МОУ «СОШ №218» по адресу: ул. Ахунская, д. 11 | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.05.2017 | 31.08.2017 | Капитальный ремонт нежилого здания МОУ «СОШ №218» по адресу: ул. Ахунская, д. 11 | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 07 | 02 | 0820242510 | 240 | 3760,0 |
| 2.1.4 | Капитальный ремонт нежилого здания МОУ «СОШ №222» по адресу: пр-д Молодежный, д. 2Б | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2017 | 30.06.2017 | Капитальный ремонт нежилого здания МОУ «СОШ №222» по адресу: Пр-д Молодежный, д. 2Б | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 07 | 02 | 0820242510 | 240 | 350,0 |
| 2.1.5 | Капитальный ремонт нежилого здания МОУ «СОШ №222» по адресу: пр-д Молодежный, д. 2А | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2017 | 31.07.2017 | Капитальный ремонт нежилого здания МОУ «СОШ №222» по адресу: Пр-д Молодежный, д. 2А | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 07 | 02 | 0820242510 | 240 | 3450,0 |
| 2.1.6 | Капитальный ремонт нежилого здания МОУ «СОШ №221» по адресу: ул. Заречная, д. 22 А | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2017 | 31.08.2017 | Капитальный ремонт нежилого здания МОУ «СОШ №221» по адресу: ул. Заречная, д. 22 А | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 07 | 02 | 0820242510 | 240 | 4537,0 |
| 2.1.7. | Капитальный ремонт нежилого здания МАОУ ДО «ЦДТТ» по адресу: ул.Конституции СССР, д.39 А | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.07.2017 | 30.11.2017 | Капитальный ремонт нежилого здания МАОУ ДО «ЦДТТ» по адресу: ул.Конституции СССР, д.39 А | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 07 | 03 | 08 2 02 42510 | 240 | 3642,0 |
| 2.1.8 | Капитальный ремонт нежилого здания «Гимназия №216 «Дидакт» по адресу: Проспект Мира, д.12 - ПИР | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.09.2017 | 31.12.2017 | Капитальный ремонт нежилого здания «Гимназия №216 «Дидакт» по адресу: Проспект Мира, д.12 - ПИР | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 07 | 02 | 0820242510 | 240 | 100,0 |
| 2.1.9 | Капитальный ремонт нежилого здания МБОУ «СОШ № 220» по адресу: ул.Ленина, д.35А - ПИР | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.09.2017 | 31.12.2017 | Капитальный ремонт нежилого здания МБОУ «СОШ № 220» по адресу: ул.Ленина, д.35А - ПИР | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 07 | 02 | 0820242510 | 240 | 100,0 |
| 2.1.10 | Капитальный ремонт нежилого здания МБОУ «СОШ № 220» по адресу: ул.Ленина, д.35А | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.09.2017 | 31.12.2017 | Капитальный ремонт нежилого здания МБОУ «СОШ № 220» по адресу: ул.Ленина, д.35А | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 07 | 02 | 0820242510 | 240 | 300,0 |
| 2.2 | Капитальный ремонт объектов культуры | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.04.2017 | 31.12.2017 |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 08 | 01 | 08202 42640 | 240 | 38725,0 |
| 2.2.1 | Капитальный ремонт нежилого здания ДК «Современник» | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.04.2017 | 31.12.2017 | Капитальный ремонт нежилого здания ДК «Современник» | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 08 | 01 | 0820242640 | 240 | 38 825,0 |
| 2.3 | Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) |  |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  | 0 |
| 2.3.1 | Капитальный ремонт городского стадиона по адресу: Проспект Мира, 3А | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) |  |  | Капитальный ремонт городского стадиона | Бюджет г.Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  | 0 |
| 2.4 | Капитальный ремонт других объектов | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Капитальный ремонт здания муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения», Капитальный ремонт здания муниципальное учреждение «ТЮЗ» (ул.Братская, д.14) | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | х | х | 08 2 02 42650 | 240 | 1527,0 |
| 2.4.1 | Капитальный ремонт нежилого здания Администрации г.Заречного Пензенской области (ул.Ленина, д.24) | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.08.2017 | 31.10.2017 | Капитальный ремонт здания муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 01 | 04 | 08 2 02 42650 | 240 | 977,0 |
| 2.4.2 | Капитальный ремонт нежилого здания (проспект 30-летия Победы, д.4б) | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Капитальный ремонт нежилого здания (проспект 30-летия Победы, д.4б) | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 03 | 09 | 08 2 02 42650 | 240 | 550,0 |
| 2.5. | Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.07.2017 | 31.12.2017 |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | х | х | х | 240 | 4450,0 |
| 2.5.1 | Текущий ремонт нежилого здания МКУ «Управление гражданской защиты» (Проспект 30-летия Победы, д.4б) | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.07.2017 | 31.12.2017 | Текущий ремонт нежилого здания МКУ «Управление гражданской защиты» (Проспект 30-летия Победы, д.4б) | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 03 | 09 | 08 2 02 20030 | 240 | 650,0 |
| 2.5.2 | Текущий ремонт нежилого здания муниципального учреждения «Театр юного зрителя г.Заречного» (ул.Братская, д.14) | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.07.2017 | 31.12.2017 | Текущий ремонт нежилого здания муниципального учреждения «Театр юного зрителя г.Заречного» (ул.Братская, д.14) | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 08 | 01 | 08 2 02 20030 | 240 | 650,0 |
| 2.5.3 | Текущий ремонт нежилого здания «Дом ветеранов» муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» (ул.Моховая, 46) | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.07.2017 | 31.12.2017 | Текущий ремонт нежилого здания «Дом ветеранов» муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» (ул.Моховая, 46) | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 10 | 02 | 08 2 02 20030 | 240 | 1650,0 |
| 2.5.4 | Текущий ремонт городского стадиона (проспект Мира, 3А) | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.07.2017 | 31.12.2017 | Текущий ремонт городского стадиона (проспект Мира, 3А) | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 11 | 02 | 04 1 03 20030 | 240 | 1500,0 |
| 3 | Основное мероприятие «Реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.05.2017 | 31.12.2017 | х | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 04 | 09 | х | х | 16700,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пензенской области | 901 | 04 | 09 | х | х | 16617,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет федеральный | 901 | 04 | 09 | х | х | 33235,0 |
| 3.1.1 | Ремонт улично-дорожной сети, в том числе установка дублирующих дорожных знаков, устройство пешеходных переходов возле общеобразовательных учреждений | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.05.2017 | 30.09.2017 | Доля протяженности дорог г.Заречного, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составит 83% | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 04 | 09 | 08203S3080 | 240 | 15800,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пензенской области | 901 | 04 | 09 | 08203S3080 | 240 | 15717,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет федеральный | 901 | 04 | 09 | 08203S3080 | 240 | 31435,0 |
| 3.1.2. | Капитальный ремонт в части устройства наружного освещения с целью приведения в нормативное состояние освещенности автомобильной дороги | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.05.2017 | 30.09.2017 | Доля протяженности дорог г.Заречного, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составит 83% | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 04 | 09 | 08203S3080 | 410 | 900,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пензенской области | 901 | 04 | 09 | 08203S3080 | 410 | 900,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет федеральный | 901 | 04 | 09 | 0820353900 | 410 | 1800,0 |
| 4 | Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта объекта улично-дорожной сети г.Заречного» | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.05.2017 | 31.12.2017 |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 04 | 09 | 0820342920 | 410 | 1292,0 |
| 4.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.09.2017 | 31.12.2017 | Доля протяженности дорог г.Заречного, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составит 83% | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 04 | 09 | 0820342910 | 240 | 192,0 |
| 4.2 | Устройство наружного освещения улично-дорожной сети -ПИР | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.05.2017 | 31.12.2017 | Доля протяженности дорог г.Заречного, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составит 83% | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 04 | 09 | 0820342920 | 410 | 1100,0 |
| 4.3 | Капитальный ремонт тротуаров | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) |  |  | Доля протяженности дорог г.Заречного, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составит 83% | Бюджет г.Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193415,9 |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение градостроительной деятельности» |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение ведения МИСОГД» | х | МУП «Центр информационных технологий» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | х | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 01 | 13 | 08301 43610 | 810 | 4 586,5 |
| 1.1. | Обеспечение ведения МИСОГД | х | МУП «Центр информационных технологий» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Ведение МИСОГД | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 01 | 13 | 08301 43610 | 810 | 4 586,5 |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 586,5 |
| Мероприятие 1 |
| 1. | Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 01 | 13 | 0840 008910 | 110 | 10782,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 901 | 01 | 13 | 0840 008910 | 240 | 2793,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 901 | 01 | 13 | 0840 008910 | 850 | 785,1 |
|  | Итого по мероприятию 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14361,4 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | 226226,8 |
|  | Бюджет г.Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | 164342,5 |
|  | Бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | 28649,3 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | 33235,0 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | 0 |