О внесении изменений  в постановление Администрации г.Заречного Пензенской области от 14.12.2017 № 3177 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г. Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы» на 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации города Заречного Пензенской области от 27.09.2013 № 1790 «О муниципальных программах закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области», постановлением Администрации города Заречного Пензенской области от 12.12.2014       № 2665 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы» (в редакции           от 19.11.2018 № 2825), руководствуясь статьями 4.3.1 и 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования  города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО города Заречного п о с т а н о в л я е т:

- Внести в постановление Администрации г.Заречного Пензенской области            от 14.12.2017 № 3177 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г. Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы» на 2018 год» следующее изменение:

- план  реализации муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы» на 2018 год» изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с момента вступления соответствующих изменений в муниципальной программе «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г. Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации города Заречного Пензенской области от 12.12.2014 № 2665.

3. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Собрания представителей г.Заречного Пензенской области «О бюджете закрытого административно-территориального образования г.Заречный Пензенской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов».

4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации газете «Ведомости Заречного».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города С.А. Воронянского.

# Приложение: на 20 листах.

# Глава города                                                                                                             О.В. Климанов

Приложение

# УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

г. Заречного Пензенской области

от 14.12.2017 № 3177

в редакции от _________ № ____

# План реализации муниципальной программы

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы»

на 2018 год

| п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Статус | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Срок начала реализации мероприятия | Срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Ожидаемый результат мероприятия | Источник финанси- рования | Код бюджетной классификации | Финанси- рование, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР |  |
| Подпрограмма 1 «Стимулирование и развитие жилищного строительства» |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья (в том числе с использованием средств населения и ипотечных кредитов)» | х | Администрация г.Заречного Пензенской области (Воронянский С.А., заместитель Главы Администрации г.Заречного) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | х | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 01 | 13 | х | 240 | 2035,5 |
| 1.1. | Постановка на кадастровый учет документов территориального планирования (правила землепользования и застройки) | х | Администрация г.Заречного Пензенской области (Воронянский С.А., заместитель Главы Администрации г.Заречного) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Ввод жилья в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области: 2018 г.- 27000 кв.м. | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 01 | 13 | 08101 42120 | 240 | 0 |
| 1.2. | Внесение изменений в Генеральный план закрытого-административно территориального образования г.Заречный Пензенской области | х | Администрация г.Заречного Пензенской области (Воронянский С.А., заместитель Главы Администрации г.Заречного) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Ввод жилья в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области: 2018 г.- 27000 кв.м. | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 01 | 13 | 0810142100 | 240 | 812,5 |
| 1.3. | Создание условий для жилищного строительства в г.Заречном Пензенской области путем субсидирования части процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (займам) | x | Администрация г.Заречного Пензенской области (Воронянский С.А., заместитель Главы Администрации г.Заречного) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Ввод в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области: 2018 г.- 27000 кв.м. | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 05 | 05 | 0810142160 | 630 | 1223,0 |
| 2. | Основное мероприятие «Строительство инженерных, транспортных коммуникаций для обеспечения развития районов массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий» | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | х | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 05 | 02 | х | 410 | 6771,8 |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации на обеспечение водоотведения от участка перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Ввод жилья в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области: 2018 г. -27000 кв.м. | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 05 | 02 | 08102 42810 | 410 | 365,0 |
| 2.1.1 | Строительство канализации к участку перспективной застройки в МКР №18 - ПИР | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Ввод жилья в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области: 2018 г. -27000 кв.м. | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 05 | 02 | 08102 42810 | 410 | 365,0 |
| 2.2 | Строительство главной понижающей подстанции № 4 на участке перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га – ПИР | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Ввод жилья в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области: 2018 г. -27000 кв.м. | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 05 | 02 | 0810242840 | 410 | 6406,8 |
| 2.2.3 | Разработка проектной документации на строительство ГПП-4 | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Ввод жилья в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области: 2018 г.- 27000 кв.м. | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 05 | 02 | 0810242840 | 410 | 6406,8 |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | х | х | х | х | 8807,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пензенской области | х | х | х | х | х | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | х | х | х | х | х | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 8807,3 |
| Подпрограмма 2 «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» |
| 1. | Основное мероприятие «Капитальное строительство, модернизация и реконструкция объектов муниципальной собственности» | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | х | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | х | х | х | х | 7126,5 |
| 1.1 | Строительство и реконструкция объектов образования | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Реконструкция МДОУ «Детский сад №4» по адресу: ул.Братская, 22 - ПИР | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 07 | 01 | 0820142210 | 410 | 1074,0 |
| 1.1.1. | Реконструкция МДОУ «Детский сад №4» по адресу: ул.Братская, 22 - ПИР | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Реконструкция МДОУ «Детский сад №4» по адресу: ул.Братская, 22 – ПИР | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 07 | 01 | 0820142210 | 410 | 1074,0 |
| 1.2. | Реконструкция объектов культуры | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | x | Бюджет г.Заречного Пензенской области | х | х | х | х | х | 0 |
| 1.3 | Строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Ввод в эксплуатацию модульной котельной 50-метрового плавательного бассейна в МКР №18 | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 07 | 03 | 08201 42440 | 410 | 1486,0 |
| 1.3.1. | Строительство модульной котельной 50-метрового плавательного бассейна в МКР №18 | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Ввод в эксплуатацию модульной котельной 50-метрового плавательного бассейна в МКР №18 | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 07 | 03 | 08201 42440 | 410 | 1486,0 |
| 1.4. | Строительство и реконструкция других объектов | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | х | х | х | 410 | 4566,5 |
| 1.4.1. | Реконструкция фонтана (ул.Братская) | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Реконструкция фонтана (ул.Братская) | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 01 | 13 | 0820142960 | 410 | 3190,0 |
| 1.4.2. | Благоустройство спортивной площадки по адресу: ул. Торговая, 11 | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Благоустройство спортивной площадки по адресу: ул.Мира, 42 | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 05 | 03 | 0820142940 | 410 | 631,5 |
| 1.4.3. | Устройство велосипедной дорожки – ПИР | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Устройство велосипедной дорожки – ПИР | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 04 | 09 | 0820142930 | 410 | 295,0 |
| 1.4.4. | Разработка проектной документации на реконструкцию зоны отдыха «Лесная» 18мкр | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Разработка проектной документации на реконструкцию зоны отдыха «Лесная» 18мкр | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 05 | 03 | 08 2 01 42970 | 410 | 450,0 |
| 2. | Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта, ремонта, текущего ремонта объектов капитального строительства муниципальной собственности» | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | х | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | х | х | х | 240 | 74055,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пензенской области | 901 | 07 | 01 | 0820217010 | 240 | 649,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пензенской области | 901 | 07 | 02 | 0820273410 | 240 | 6211,7 |
| 2.1. | Капитальный ремонт объектов образования | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 07 | х | х | 240 | 20804,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пензенской области | 901 | 07 | 02 | 0820273410 | 240 | 6860,7 |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт нежилого здания МДОУ «Детский сад №15» по адресу: ул. Ленина, д. 36А | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Капитальный ремонт нежилого здания МДОУ «Детский сад №15» по адресу: ул. Ленина, д. 36А | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 07 | 01 | 0820242510 | 240 | 1020,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 901 | 07 | 01 | 08202S1010 | 240 | 162,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пензенской области | 901 | 07 | 01 | 0820271010 | 240 | 649,0 |
| 2.1.2. | Капитальный ремонт нежилого здания МАОУ «Гимназия №216 «Дидакт» по адресу: Проспект Мира, д.12 |  | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Капитальный ремонт нежилого здания МАОУ «Гимназия №216 «Дидакт» по адресу: Проспект Мира, д.12 | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 07 | 02 | 0820242510 | 240 | 4813,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 901 | 07 | 02 | 08202S3410 | 240 | 1632,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пензенской области | 901 | 07 | 02 | 0820273410 | 240 | 6211,7 |
| 2.1.3 | Капитальный ремонт нежилого здания МДОУ «Детский сад №4» по адресу: ул. Братская, д. 22 | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Капитальный ремонт нежилого здания МДОУ «Детский сад №4» по адресу: ул. Братская, д. 22 | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 07 | 01 | 0820242510 | 240 | 742,8 |
| 2.1.4. | Капитальный ремонт нежилого здания МАДОУ «Детский сад №5» по адресу: ул. Ленина, 14А | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Капитальный ремонт нежилого здания МАДОУ «Детский сад №5» по адресу: ул. Ленина, 14А | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 07 | 01 | 0820242510 | 240 | 371,6 |
| 2.1.5. | Капитальный ремонт нежилого здания МДОУ «Детский сад №13» по адресу: ул.Строителей, д.8А | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Капитальный ремонт нежилого здания МДОУ «Детский сад №13» по адресу: ул.Строителей, д.8А | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 07 | 01 | 0820242510 | 240 | 700,0 |
| 2.1.6. | Капитальный ремонт нежилого здания МДОУ «Детский сад №16» по адресу: ул.Ленина, д. 46А | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Капитальный ремонт нежилого здания МДОУ «Детский сад №16» по адресу: ул.Ленина, д. 46А | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 07 | 01 | 0820242510 | 240 | 649,4 |
| 2.1.7. | Капитальный ремонт бассейна МБОУ «СОШ № 220» по адресу: ул.Ленина, д.35А | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Капитальный ремонт бассейна МБОУ «СОШ № 220» по адресу: ул.Ленина, д.35А | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 07 | 02 | 0820242510 | 240 | 4700,0 |
| 2.1.8. | Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 220» по адресу: ул.Ленина, д.35А | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Капитальный ремонт нежилого здания МБОУ «СОШ № 220» по адресу: ул.Ленина, д.35А | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 07 | 02 | 0820242510 | 240 | 1200,0 |
| 2.1.9. | Капитальный ремонт МОУ «СОШ № 221» по адресу: ул.Заречная, д.22А | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Капитальный ремонт МОУ «СОШ № 221» по адресу: ул.Заречная, д.22А | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 07 | 02 | 0820242510 | 240 | 650,0 |
| 2.1.10. | Капитальный ремонт здания МАОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» по адресу: ул.Конституции СССР, д.37/2 | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Капитальный ремонт здания МАОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» по адресу: ул.Конституции СССР, д.37/2 | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 07 | 03 | 0820242510 | 240 | 1800,0 |
| 2.1.11. | Капитальный ремонт объектов общего образования – ПИР | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Капитальный ремонт объектов общего образования –ПИР | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 07 | 02 | 0820242510 | 240 | 250,0 |
| 2.1.12. | Капитальный ремонт объектов дополнительного образования – ПИР | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Капитальный ремонт объектов дополнительного образования –ПИР | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 07 | 03 | 0820242510 | 240 | 50,0 |
| 2.1.13. | Капитальный ремонт объектов дошкольного образования – ПИР | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Капитальный ремонт объектов дошкольного образования –ПИР | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 07 | 01 | 0820242510 | 240 | 350,0 |
| 2.1.14. | Капитальный ремонт нежилого здания МДОУ «Детский сад № 18» (пр. Молодежный, 1) | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Капитальный ремонт нежилого здания МДОУ «Детский сад № 18» (пр. Молодежный, 1) | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 07 | 01 | 0820242510 | 240 | 590,0 |
| 2.1.15. | Капитальный ремонт нежилого здания МДОУ «Детский сад № 19» (ул. Любовина, д. 19) | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Капитальный ремонт нежилого здания МДОУ «Детский сад № 19» (ул. Любовина, д. 19) | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 07 | 01 | 0820242510 | 240 | 590,0 |
| 2.1.16. | Капитальный ремонт нежилого здания МОУ «СОШ № 222» (пр. Молодженый, д. 2А) | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Капитальный ремонт нежилого здания МОУ «СОШ № 222» (пр. Молодженый, д. 2А) | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 07 | 02 | 0820242510 | 240 | 100,0 |
| 2.1.17. | Капитальный ремонт нежилого здания МОУ «СОШ № 218» (ул. Ахунская, д. 11) | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Капитальный ремонт нежилого здания МОУ «СОШ № 218» (ул. Ахунская, д. 11) | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 07 | 02 | 0820242510 | 240 | 131,0 |
| 2.1.18. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого здания МОУ «СОШ № 218» (пр. Мира, д. 26) | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого здания МОУ «СОШ № 218» (пр. Мира, д. 26) | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 07 | 02 | 0820242510 | 240 | 300,0 |
| 2.2. | Капитальный ремонт объектов культуры | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | х | х | 0820242640 | 240 | 39696,0 |
| 2.2.1. | Капитальный ремонт нежилого здания МУК «ДК «Современник» | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Капитальный ремонт нежилого здания МУК «ДК «Современник» | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 08 | 01 | 0820242640 | 240 | 17900,0 |
| 2.2.2. | Капитальный ремонт сооружения «Фонтан» у МУК «ДК «Современник» | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Капитальный ремонт сооружения «Фонтан» у МУК «ДК «Современник» | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 08 | 01 | 0820242640 | 240 | 4215,0 |
| 2.2.3. | Капитальный ремонт нежилого здания МУ«Театр юного зрителя» по адресу: ул.Братская, д.14 | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Капитальный ремонт нежилого здания МУ«Театр юного зрителя» по адресу: ул.Братская, д.14 | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 08 | 01 | 0820242640 | 240 | 4326,0 |
| 2.2.4. | Капитальный ремонт нежилого здания МУК «Информационно-библиотечное объединение» по адресу: ул.Ленина,52 | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Капитальный ремонт нежилого здания МУК «Информационно-библиотечное объединение» по адресу: ул.Ленина,52 | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 08 | 01 | 0820242640 | 240 | 465,0 |
| 2.2.5. | Капитальный ремонт нежилого здания МАОУ ДО «Детская школа искусств» по адресу: проезд Демакова, д.4 | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Капитальный ремонт нежилого здания МАОУ ДО «Детская школа искусств» по адресу: проезд Демакова, д.4 | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 07 | 03 | 0820242640 | 240 | 1360,0 |
| 2.2.6. | Капитальный ремонт нежилого здания МАУ «Центр здоровья и досуга» по адресу: проспект Мира, д.7А | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Капитальный ремонт нежилого здания МАУ «Центр здоровья и досуга» по адресу: проспект Мира, д.7А | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 08 | 01 | 08202 42640 | 240 | 2810,0 |
| 2.2.7. | Капитальный ремонт объектов культуры -ПИР | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Капитальный ремонт объектов культуры -ПИР | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 08 | 01 | 08202 42640 | 240 | 250,0 |
| 2.2.8 | Капитальный ремонт Аллеи Победы (от ул.Братская до ул.Комсомольская по проспекту 30-летия Победы) | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Капитальный ремонт Аллеи Победы (от ул.Братская до ул.Комсомольская по проспекту 30-летия Победы) | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 08 | 01 | 08202 42640 | 240 | 7620,0 |
| 2.2.9 | Капитальный ремонт Аллеи Победы (от ул.Братская до ул.Комсомольская по проспекту 30-летия Победы) - ПИР | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Капитальный ремонт Аллеи Победы (от ул.Братская до ул.Комсомольская по проспекту 30-летия Победы) - ПИР | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 08 | 01 | 08202 42640 | 240 | 300,0 |
| 2.2.10 | Капитальный ремонт сооружения «Фонтан» у МУК «ДК «Современник» - ПИР | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Капитальный ремонт сооружения «Фонтан» у МУК «ДК «Современник» -ПИР | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 08 | 01 | 0820242640 | 240 | 100,0 |
| 2.2.11. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого здания МАОУ ДО «Детская школа искусств» по адресу: проезд Демакова, д.4 | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 22.03.2018 | 31.12.2018 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого здания МАОУ ДО «Детская школа искусств» по адресу: проезд Демакова, д.4 | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 07 | 03 | 0820242640 | 240 | 190,0 |
| 2.2.12. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого здания МУК «Информационно-библиотечное объединение» по адресу: ул.Ленина,52 | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 28.04.2018 | 31.12.2018 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого здания МУК «Информационно-библиотечное объединение» по адресу: ул.Ленина,52 | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 08 | 01 | 0820242640 | 240 | 35,0 |
| 2.2.13. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого здания МАУ «Центр здоровья и досуга» по адресу: проспект Мира, д.7А | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 28.04.2018 | 31.12.2018 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого здания МАУ «Центр здоровья и досуга» по адресу: проспект Мира, д.7А | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 08 | 01 | 0820242640 | 240 | 40,0 |
| 2.2.14. | Капитальный ремонт нежилого здания МАУ «МДЦ «Ровесник» (ул. Комсомольская, д. 9) | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 28.04.2018 | 31.12.2018 | Капитальный ремонт нежилого здания МАУ «МДЦ «Ровесник» (ул. Комсомольская, д. 9) | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 08 | 01 | 0820242640 | 240 | 85,0 |
| 2.3 | Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 07 | 03 | 0820242610 | 240 | 8259,0 |
| 2.3.1 | Капитальный ремонт городского стадиона по адресу: Проспект Мира, 3А | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Капитальный ремонт городского стадиона | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 07 | 03 | 0820242610 | 240 | 3245,0 |
| 2.3.2. | Замена оконных конструкций в нежилом здании МОУ ДО «ДЮСШ «Русь» по адресу: Проспект Мира, д.3А | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Замена оконных конструкций в нежилом здании МОУ ДО «ДЮСШ «Русь» по адресу: Проспект Мира, д.3А | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 07 | 03 | 0820242610 | 240 | 1794,0 |
| 2.3.3. | Замена оконных конструкций в нежилом здании МБОУ ДО «СДЮСШОР» по адресу: ул.Строителей, д.18 | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Замена оконных конструкций в нежилом здании МБОУ ДО «СДЮСШОР» по адресу: ул.Строителей, д.18 | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 07 | 03 | 0820242610 | 240 | 1280,0 |
| 2.3.4. | Замена оконных конструкций в нежилом здании МОУ ДО «СДЮСШОР «Союз» по адресу: ул.им.М.В.Проценко, д.17 | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Замена оконных конструкций в нежилом здании МОУ ДО «СДЮСШОР «Союз» по адресу: ул.им.М.В.Проценко, д.17 | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 07 | 03 | 0820242610 | 240 | 1780,0 |
| 2.3.5. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 22.03.2018 | 31.12.2018 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 07 | 03 | 0820242610 | 240 | 160,0 |
| 2.4. | Капитальный ремонт других объектов | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | х | х | 08 2 02 42650 | 240 | 4966,0 |
| 2.4.1. | Капитальный ремонт нежилого здания Администрации г.Заречного Пензенской области (ул.Ленина, д.24) | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Капитальный ремонт нежилого здания Администрации г.Заречного Пензенской области (ул.Ленина, д.24) | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 01 | 04 | 08 2 02 42650 | 240 | 662,0 |
| 2.4.2. | Капитальный ремонт нежилого здания Администрации (проспект 30-летия Победы, д.27) | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Капитальный ремонт нежилого здания Администрации (проспект 30-летия Победы, д.27) | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 01 | 04 | 08 2 02 42650 | 240 | 2460,0 |
| 2.4.3. | Капитальный ремонт нежилого здания МКУ «Управление гражданской защиты» | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Текущий ремонт нежилого здания МКУ «Управление гражданской защиты» | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 03 | 09 | 08 2 02 42650 | 240 | 1160,0 |
| 2.4.4. | Капитальный ремонт нежилого здания МУЗ «Городской санаторий-профилакторий» г.Заречного | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Капитальный ремонт нежилого здания МУЗ «Городской санаторий-профилакторий» г.Заречного | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 09 | 05 | 08 2 02 42650 | 240 | 500,0 |
| 2.4.5. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого здания МУЗ «Городской санаторий-профилакторий» г.Заречного | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 22.03.2018 | 31.12.2018 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого здания МУЗ «Городской санаторий-профилакторий» г.Заречного | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 09 | 05 | 08 2 02 42650 | 240 | 66,0 |
| 2.4.6. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого здания Администрации г.Заречного Пензенской области (ул.Ленина, д.24) | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 28.04.2018 | 31.12.2018 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого здания Администрации г.Заречного Пензенской области (ул.Ленина, д.24 | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 01 | 04 | 08 2 02 42650 | 240 | 38,0 |
| 2.4.7. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого здания Администрации (проспект 30-летия Победы, д.27) | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 28.04.2018 | 31.12.2018 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого здания Администрации (проспект 30-летия Победы, д.27) | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 01 | 04 | 08 2 02 42650 | 240 | 40,0 |
| 2.4.8. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого здания МКУ «Управление гражданской защиты» | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 28.04.2018 | 31.12.2018 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого здания МКУ «Управление гражданской защиты» | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 03 | 09 | 08 2 02 42650 | 240 | 40,0 |
| 2.5. | Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | х | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 09 | 05 | 0820220030 | 240 | 330,0 |
| 2.5.1. | Текущий ремонт нежилого здания МУЗ «ГСП» (ул. Заречная, д. 19) | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Текущий ремонт нежилого здания МУЗ «ГСП» (ул. Заречная, д. 19) | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 09 | 05 | 0820220030 | 240 | 330,0 |
| 3. | Основное мероприятие «Реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | х | Бюджет г.Заречного Пензенской области, Бюджет г.Заречного Пензенской области, Федеральный бюджет | 901 | 04 | 09 | х | 240 | 35210,5 |
| 3.1.1. | Ремонт улично-дорожной сети, в том числе установка дублирующих дорожных знаков, устройство пешеходных переходов возле общеобразовательных учреждений | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля протяженности дорог г.Заречного, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составит 85% | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 04 | 09 | 082ПЗ S3080 | 240 | 15845,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пензенской области | 901 | 04 | 09 | 082П373080 | 240 | 1760,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 901 | 04 | 09 | 082П353900 | 240 | 17605,0 |
| 4 | Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта объекта улично-дорожной сети г.Заречного» | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | х | х | х | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 04 | 09 | х | 240 | 3954,9 |
| 4.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт Автодорога «Виадук» (путепровод через ж/д «Москва-Самара» в пос. Монтажный Пензенской области) | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 04 | 09 | x | 240 | 3350,0 |
| 4.1.1. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт Автодорога «Виадук» (путепровод через ж/д «Москва-Самара» в пос. Монтажный Пензенской области) | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт Автодорога «Виадук» (путепровод через ж/д «Москва-Самара» в пос. Монтажный Пензенской области) | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 04 | 09 | 0820342911 | 240 | 2800,0 |
| 4.1.2. | Ремонт улично-дорожной сети ул. Озерская | х | МП «Комбинат благоустройства и лесного хозяйства» г.Заречного (Шалимов А.В., ген. директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Ремонт улично-дорожной сети ул. Озерская | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 04 | 09 | 0820342910 | 240 | 150,0 |
| 4.1.3. | Ремонт улично-дорожной сети - ПИР | х | МП «Комбинат благоустройства и лесного хозяйства» г.Заречного (Шалимов А.В., ген. директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Ремонт улично-дорожной сети - ПИР | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 04 | 09 | 0820342911 | 240 | 400,0 |
| 4.2. | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля протяженности дорог г.Заречного, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составит 85% | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 04 | 09 | 0820342980 | 240 | 604,9 |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | х | х | х | х | 100981,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пензенской области | 901 | х | х | х | 240 | 8621,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 901 | 04 | 09 | 082П353900 | 240 | 17605,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 127207,9 |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение градостроительной деятельности» |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение ведения муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» | х | МУП «Центр информацион-ных технологий» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | х | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 01 | 13 | 08301 43610 | 810 | 4586,5 |
| 1.1. | Обеспечение ведения муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | х | МУП «Центр информацион-ных технологий» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Ведение муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 01 | 13 | 08301 43610 | 810 | 4586,5 |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  |  |  |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 01 | 13 | 08301 43610 | 810 | 4586,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пензенской области | х | х | х | х | х | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | х | х | х | х | х | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 4586,5 |
| Мероприятие 1 |
| 1. | Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 | 01 | 13 | 0840 008910 | 110 | 12089,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 901 | 01 | 13 | 0840 008910 | 240 | 1315,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 901 | 01 | 13 | 0840 008910 | 830 | 13,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 901 | 01 | 13 | 0840 008910 | 850 | 431,8 |
|  | Итого по мероприятию 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13850,6 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | 154452,3 |
|  | Бюджет г.Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | 128226,1 |
|  | Бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | 8621,2 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | 17605,0 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | 0 |