О внесении изменений в постановление Администрации г.Заречного Пензенской области от 03.12.2018 № 3044 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г. Заречном Пензенской области» на 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации города Заречного Пензенской области от 27.09.2013 № 1790 «О муниципальных программах закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области», постановлением Администрации города Заречного Пензенской области от 12.12.2014       № 2665 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области» (в редакции от 01.02.2019 № 345), руководствуясь статьями 4.3.1 и 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования  города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО города Заречного    п о с т а н о в л я е т:

- Внести в постановление Администрации г.Заречного Пензенской области                          от 03.12.2018 № 3044 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г. Заречном Пензенской области» на 2019 год» следующее изменение:

- план реализации муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области» на 2019 год» изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с момента вступления соответствующих изменений в муниципальной программе «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г. Заречном Пензенской области», утвержденной постановлением Администрации города Заречного Пензенской области     от 12.12.2014 № 2665.

3. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Собрания представителей г.Заречного Пензенской области «О бюджете закрытого административно-территориального образования г.Заречный Пензенской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».

4. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном печатном средстве массовой информации – в газете «Ведомости Заречного».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города С.А. Воронянского.

- Приложение: на 20 листах.

- Глава города                                                                                                             О.В. Климанов

Приложение

- УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

г. Заречного Пензенской области

от 03.12.2018 № 3044

в редакции от _________ № ____

- План реализации муниципальной программы

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области» на 2019 год

| п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Статус | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Срок начала реализации мероприятия | Срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Ожидаемый результат мероприятия | Источник финанси- рования |  |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финанси- рование, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГРБС |  |  | Рз | Пр | ЦС |  |  |  | ВР |  |
| Подпрограмма 1 «Стимулирование и развитие жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья (в том числе с использованием средств населения и ипотечных кредитов)» | х | Администрация г.Заречного Пензенской области (Воронянский С.А., заместитель Главы Администрации г.Заречного) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | х |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области |  | 901 | 01 |  |  | 13 | х |  |  | x |  | 3500,0 |
| 1.1. | Постановка на кадастровый учет документов территориального планирования (правила землепользования и застройки) | х | Администрация г.Заречного Пензенской области (Воронянский С.А., заместитель Главы Администрации г.Заречного) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ввод жилья в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области: 2019 г.- 27500 кв.м. |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области |  | 901 | 01 |  |  | 13 | 08101 42120 |  |  | 240 |  | 1000,0 |
| 1.2. | Внесение изменений в Генеральный план закрытого-административно территориального образования г.Заречный Пензенской области | х | Администрация г.Заречного Пензенской области (Воронянский С.А., заместитель Главы Администрации г.Заречного) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ввод жилья в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области: 2019 г.- 27500 кв.м. |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области |  | 901 | 01 |  |  | 13 | 0810142100 |  |  | 240 |  | 2500,0 |
| 2. | Основное мероприятие «Строительство инженерных, транспортных коммуникаций для обеспечения развития районов массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий» | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | х |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области |  | 901 | 05 |  |  | 02 | х |  |  | 410 |  | 600,0 |
| 2.1 | Строительство главной понижающей подстанции № 4 на участке перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ввод жилья в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области: 2019 г.- 27500 кв.м. |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области |  | 901 | 05 |  |  | 02 | 0810242850 |  |  | 410 |  | 600,0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области |  | 901 | х |  |  | х | х |  |  | х |  | 4100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пензенской области |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | х | х |  |  | х | х |  |  | х |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4100,0 |
| Подпрограмма 2 «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Капитальное строительство, модернизация и реконструкция объектов муниципальной собственности» | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | х |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | х |  | х |  | х | х |  |  | 4364,0 |
| 1.1 | Строительство и реконструкция объектов образования | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реконструкция МДОУ «Детский сад №4» по адресу: ул.Братская, 22 - ПИР |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | 07 |  | 01 |  | 0820142210 | 410 |  |  | 600,0 |
| 1.1.1. | Реконструкция МДОУ «Детский сад №4» по адресу: ул.Братская, 22 - ПИР | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реконструкция МДОУ «Детский сад №4» по адресу: ул.Братская, 22 – ПИР |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | 07 |  | 01 |  | 0820142210 | 410 |  |  | 600,0 |
| 1.2 | Строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ввод в эксплуатацию модульной котельной 50-метрового плавательного бассейна в МКР №18 |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | х |  | х |  | х | 410 |  |  | 1200,0 |
| 1.2.1. | Реконструкция хоккейной площадки | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реконструкция хоккейной площадки |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | 11 |  | 01 |  | 082 01 42450 | 410 |  |  | 1200,0 |
| 1.3. | Строительство и реконструкция других объектов | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | х |  | х |  | х | 410 |  |  | 2564,0 |
| 1.3.1. | Устройство велосипедной дорожки (участок дороги вдоль улиц Озерской, Ахунской, Ленина, Заречной, Заводской) | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Устройство велосипедной дорожки |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | 04 |  | 09 |  | 0820142990 | 410 |  |  | 2564,0 |
| 2. | Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта, ремонта, текущего ремонта объектов капитального строительства муниципальной собственности» | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | х |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | х |  | х |  | х | 240 |  |  | 82230,0 |
| 2.1. | Капитальный ремонт объектов образования | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | 07 |  | х |  | х | 240 |  |  | 46380,0 |
| 2.1.1 | Капитальный ремонт нежилого здания МДОУ «Детский сад №4» по адресу: ул. Братская, д. 22 | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Капитальный ремонт нежилого здания МДОУ «Детский сад №4» по адресу: ул. Братская, д. 22 |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | 07 |  | 01 |  | 0820242510 | 240 |  |  | 380,0 |
| 2.1.2 | Капитальный ремонт нежилого здания МАДОУ «Детский сад №5» по адресу: ул. Ленина, 14А | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Капитальный ремонт нежилого здания МАДОУ «Детский сад №5» по адресу: ул. Ленина, 14А |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | 07 |  | 01 |  | 0820242510 | 240 |  |  | 2980,0 |
| 2.1.3 | Капитальный ремонт нежилого здания МАДОУ «Детский сад № 7» по адресу: ул. Зеленая, д. 13 | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Капитальный ремонт нежилого здания МАДОУ «Детский сад № 7» по адресу: ул. Зеленая, д. 13 |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | 07 |  | 01 |  | 0820242510 | 240 |  |  | 1600,0 |
| 2.1.4 | Капитальный ремонт нежилого здания МДОУ «Детский сад № 10» по адресу: ул. Светлая, д.5 | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Капитальный ремонт нежилого здания МДОУ «Детский сад № 10» по адресу: ул. Светлая, д.5 |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | 07 |  | 01 |  | 0820242510 | 240 |  |  | 2100,0 |
| 2.1.5 | Капитальный ремонт нежилого здания МДОУ «Детский сад №15» по адресу: ул. Ленина, д. 36А | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Капитальный ремонт нежилого здания МДОУ «Детский сад №15» по адресу: ул. Ленина, д. 36А |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | 07 |  | 01 |  | 0820242510 | 240 |  |  | 350,0 |
| 2.1.6 | Капитальный ремонт нежилого здания МДОУ «Детский сад №16» по адресу: ул.Ленина, д. 46А | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Капитальный ремонт нежилого здания МДОУ «Детский сад №16» по адресу: ул.Ленина, д. 46А |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | 07 |  | 01 |  | 0820242510 | 240 |  |  | 770,0 |
| 2.1.7 | Капитальный ремонт нежилого здания МАОУ «Гимназия №216 «Дидакт» по адресу: Проспект Мира, д.12 | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Капитальный ремонт нежилого здания МАОУ «Гимназия №216 «Дидакт» по адресу: Проспект Мира, д.12 |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | 07 |  | 02 |  | 0820242510 | 240 |  |  | 15000,0 |
| 2.1.8 | Капитальный ремонт нежилого здания МБОУ «СОШ № 218» по адресу: пр-т.Мира, д.26 | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Капитальный ремонт нежилого здания МБОУ «СОШ № 218» по адресу: пр-т.Мира, д.26 |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | 07 |  | 02 |  | 0820242510 | 240 |  |  | 2300,0 |
| 2.1.9 | Капитальный ремонт нежилого здания МБОУ «СОШ № 222» по адресу: пр.Молодежный, д.2А, 2Б | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Капитальный ремонт нежилого здания МБОУ «СОШ № 222» по адресу: пр.Молодежный, д.2А, 2Б |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | 07 |  | 02 |  | 0820242510 | 240 |  |  | 1800,0 |
| 2.1.10 | Капитальный ремонт нежилого здания МАОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» по адресу: ул.Конституции СССР, д.37/2 | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Капитальный ремонт нежилого здания МАОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» по адресу: ул.Конституции СССР, д.37/2 |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | 07 |  | 03 |  | 0820242510 | 240 |  |  | 15200,0 |
| 2.1.11 | Капитальный ремонт нежилого здания МАОУ ДО «ЦДТТ» по адресу: ул. Конституции СССР, д.39А | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Капитальный ремонт нежилого здания МАОУ ДО «ЦДТТ» по адресу: ул. Конституции СССР, д.39А |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | 07 |  | 03 |  | 0820242510 | 240 |  |  | 2000,0 |
| 2.1.12 | ПИР на капитальный ремонт объектов дошкольного образования | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | ПИР на капитальный ремонт объектов дошкольного образования |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | 07 |  | 01 |  | 0820242510 | 240 |  |  | 400,0 |
| 2.1.13 | ПИР на капитальный ремонт объектов общего образования | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | ПИР на капитальный ремонт объектов общего образования |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | 07 |  | 02 |  | 0820242510 | 240 |  |  | 200,0 |
| 2.1.14 | ПИР на капитальный ремонт объектов дополнительного образования | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | ПИР на капитальный ремонт объектов дополнительного образования |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | 07 |  | 03 |  | 0820242510 | 240 |  |  | 200,0 |
| 2.1.15 | ПИР на капитальный ремонт нежилого здания МОУ «СОШ № 218» по адресу: пр. Мира, д. 26 | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | ПИР на капитальный ремонт нежилого здания МОУ «СОШ № 218» по адресу: пр. Мира, д. 26 |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | 07 |  | 02 |  | 0820242510 | 240 |  |  | 1100,0 |
| 2.2. | Капитальный ремонт объектов культуры | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | х |  | х |  | 0820242640 | 240 |  |  | 12150,0 |
| 2.2.1. | Капитальный ремонт нежилого здания МУК «ДК «Современник» по адресу: пр-т Мира, д.7 | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Капитальный ремонт нежилого здания МУК «ДК «Современник» по адресу: пр-т Мира, д. 7 |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | 08 |  | 01 |  | 0820242640 | 240 |  |  | 3000,0 |
| 2.2.2. | Капитальный ремонт нежилого здания МАОУ ДО «Детская школа искусств» по адресу: проезд Демакова, д.4 | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Капитальный ремонт нежилого здания МАОУ ДО «Детская школа искусств» по адресу: проезд Демакова, д.4 |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | 07 |  | 03 |  | 0820242640 | 240 |  |  | 750,0 |
| 2.2.3. | Капитальный ремонт нежилого здания МАУ «Центр здоровья и досуга» по адресу: пр-т Мира, д.7А | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Капитальный ремонт нежилого здания МАУ «Центр здоровья и досуга» по адресу: пр-т Мира, д.7А |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | 08 |  | 01 |  | 08202 42640 | 240 |  |  | 5500,0 |
| 2.2.4. | Капитальный ремонт нежилого здания МАУ «МДЦ «Ровесник» по адресу: ул. Комсомольская, д. 9 | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Капитальный ремонт нежилого здания МАУ «МДЦ «Ровесник» по адресу: ул. Комсомольская, д. 9 |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | 08 |  | 01 |  | 0820242640 | 240 |  |  | 2000,0 |
| 2.2.5. | ПИР на капитальный ремонт объектов культуры | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | ПИР на капитальный ремонт объектов культуры |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | 08 |  | 01 |  | 0820242640 | 240 |  |  | 300,0 |
| 2.2.6. | ПИР на капитальный ремонт нежилого здания МУК «Информационно-библиотечное объединение» по адресу: ул.Ленина,52 | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | ПИР на капитальный ремонт нежилого здания МУК «Информационно-библиотечное объединение» по адресу: ул.Ленина,52 |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | 08 |  | 01 |  | 0820242640 | 240 |  |  | 500,0 |
| 2.2.7. | ПИР на капитальный ремонт нежилого здания МАОУ ДО «Детская школа искусств» по адресу: проезд Демакова, д.4 | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | ПИР на капитальный ремонт нежилого здания МАОУ ДО «Детская школа искусств» по адресу: проезд Демакова, д.4 |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | 07 |  | 03 |  | 0820242640 | 240 |  |  | 100,0 |
| 2.3 | Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | х |  | х |  | 0820242610 | 240 |  |  | 8100,0 |
| 2.3.1. | Капитальный ремонт нежилого здания МАУ «СКК «Союз» по адресу: ул. имени М.В. Проценко, д.15 | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Капитальный ремонт нежилого здания МАУ «СКК «Союз» по адресу: ул. имени М.В. Проценко, д.15 |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | 11 |  | 02 |  | 0820242610 | 240 |  |  | 2000,0 |
| 2.3.2. | Капитальный ремонт нежилого здания «МБУ СШ» по адресу: ул.Зеленая, д.12А (лыжная база) | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Капитальный ремонт нежилого здания МОУ ДО «ДЮСШ» по адресу: ул.Зеленая, д.12А (лыжная база) |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | 11 |  | 01 |  | 0820242610 | 240 |  |  | 4500,0 |
| 2.3.3. | Капитальный ремонт нежилого здания «МБУ СШ» по адресу: ул.Коммунальная, д.12 (стрелковый тир) | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Капитальный ремонт нежилого здания МОУ ДО «ДЮСШ» по адресу: ул.Коммунальная, д.12 (стрелковый тир) |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | 11 |  | 01 |  | 0820242610 | 240 |  |  | 800,0 |
| 2.3.4. | Капитальный ремонт нежилого здания «МБУ СШ «Русь» по адресу: пр-т Мира, д.3А | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Капитальный ремонт нежилого здания МОУ ДО «ДЮСШ «Русь» по адресу: пр-т Мира, д.3А |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | 11 |  | 01 |  | 0820242610 | 240 |  |  | 400,0 |
| 2.3.5. | ПИР на капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | ПИР на капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | 11 |  | 01 |  | 0820242610 | 240 |  |  | 300,0 |
| 2.3.6. | ПИР на капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | ПИР на капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | 11 |  | 02 |  | 0820242610 | 240 |  |  | 100,0 |
| 2.4. | Капитальный ремонт других объектов | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | х |  | х |  | 08 2 02 42650 | 240 |  |  | 15600,0 |
| 2.4.1. | Капитальный ремонт нежилого здания Администрации г.Заречного Пензенской области по адресу: ул.Ленина, д.24 | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Капитальный ремонт нежилого здания Администрации г.Заречного Пензенской области по адресу: ул.Ленина, д.24 |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | 01 |  | 04 |  | 08 2 02 42650 | 240 |  |  | 750,0 |
| 2.4.2. | Капитальный ремонт нежилого здания Администрации по адресу: пр-т 30-летия Победы, д.27 | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Капитальный ремонт нежилого здания Администрации по адресу: пр-т 30-летия Победы, д.27 |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | 01 |  | 04 |  | 08 2 02 42650 | 240 |  |  | 2500,0 |
| 2.4.3. | Капитальный ремонт нежилого здания МКУ «Управление гражданской защиты» по адресу: пр-т 30-летия Победы, д.4Б | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Капитальный ремонт нежилого здания МКУ «Управление гражданской защиты» по адресу: пр-т 30-летия Победы, д.4Б |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | 03 |  | 09 |  | 08 2 02 42650 | 240 |  |  | 950,0 |
| 2.4.4. | Капитальный ремонт нежилого здания МУЗ «Городской санаторий-профилакторий» г.Заречного по адресу: ул.Заречная, д.19 | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Капитальный ремонт нежилого здания МУЗ «Городской санаторий-профилакторий» г.Заречного по адресу: ул.Заречная, д.19 |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | 09 |  | 09 |  | 08 2 02 42650 | 240 |  |  | 8100,0 |
| 2.4.5. | Капитальный ремонт входной группы Зоны отдыха «Солнечная» | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Капитальный ремонт входной группы Зоны отдыха «Солнечная» |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | 01 |  | 13 |  | 08 2 02 42650 | 240 |  |  | 1200,0 |
| 2.4.6. | Капитальный ремонт сквера (перекресток ул.Братская, пр.30-летия Победы) | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Капитальный ремонт сквера (перекресток ул.Братская, пр.30-летия Победы) |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | 01 |  | 13 |  | 08 2 02 42650 | 240 |  |  | 1200,0 |
| 2.4.7. | ПИР на капитальный ремонт нежилого здания МУЗ «Городской санаторий-профилакторий» г.Заречного по адресу: ул.Заречная, д.19 | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | ПИР на капитальный ремонт нежилого здания МУЗ «Городской санаторий-профилакторий» г.Заречного по адресу: ул.Заречная, д.19 |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | 09 |  | 09 |  | 08 2 02 42650 | 240 |  |  | 500,0 |
| 2.4.8. | ПИР на капитальный ремонт других объектов | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | ПИР на капитальный ремонт других объектов |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | 01 |  | 04 |  | 08 2 02 42650 | 240 |  |  | 100,0 |
| 2.4.9. | ПИР на капитальный ремонт других объектов | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | ПИР на капитальный ремонт других объектов |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | 01 |  | 13 |  | 08 2 02 42650 | 240 |  |  | 200,0 |
| 2.4.10. | ПИР на капитальный ремонт других объектов | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | ПИР на капитальный ремонт других объектов |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | 03 |  | 09 |  | 08 2 02 42650 | 240 |  |  | 100,0 |
| 3. | Основное мероприятие «Региональный проект «Дорожная сеть» | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | х |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области, Бюджет Пензенской области, Федеральный бюджет | 901 |  | 04 |  | 09 |  | х | 240 |  |  | 21240,0 |
| 3.1.1. | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Доля протяженности дорог г.Заречного, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составит 85% |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | 04 |  | 09 |  | 082ПЗ S3080 | 240 |  |  | 21240,0 |
| 4 | Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта объекта улично-дорожной сети г.Заречного» | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | х | х | х |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | 04 |  | 09 |  | х | 240 |  |  | 2800,0 |
| 4.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | х |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | 04 |  | 09 |  | x | 240 |  |  | 2800,0 |
| 4.1.1. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт Автодорога «Виадук» (путепровод через ж/д «Москва-Самара» в пос. Монтажный Пензенской области) | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт Автодорога «Виадук» (путепровод через ж/д «Москва-Самара» в пос. Монтажный Пензенской области) |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | 04 |  | 09 |  | 0820342911 | 240 |  |  | 2800,0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  | х |  | х |  | х | х |  |  | 110634,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пензенской области | 901 |  | х |  | х |  | х | 240 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 901 |  | 04 |  | 09 |  | 082П353900 | 240 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110634,0 |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение градостроительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение ведения муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» | х | МУП «Центр информацион-ных технологий» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | х |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области |  | 901 |  | 01 |  | 13 | 08301 43610 |  |  | 810 |  | 4500,0 |
| 1.1. | Обеспечение ведения муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | х | МУП «Центр информацион-ных технологий» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ведение муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области |  | 901 |  | 01 |  | 13 | 08301 43610 |  |  | 810 |  | 4500,0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  |  |  |  |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области |  | 901 |  | 01 |  | 13 | 08301 43610 |  |  | 810 |  | 4500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пензенской области |  | х |  | х |  | х | х |  |  | х |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | х |  | х |  | х | х |  |  | х |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4500,0 |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Панин Р.В., директор) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области |  | 901 |  | 01 |  | 13 | 0840 008910 |  |  | 110 |  | 9826,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 901 |  | 01 |  | 13 | 0840 008910 |  |  | 240 |  | 837,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 901 |  | 01 |  | 13 | 0840 008910 |  |  | 850 |  | 336,1 |
|  | Итого по мероприятию 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  | х | х |  |  | х |  | 130234,0 |
|  | Бюджет г.Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  | х | х |  |  | х |  | 130234,0 |
|  | Бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  | х | х |  |  | х |  | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  | х | х |  |  | х |  | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  | х | х |  |  | х |  | 0 |