АКТ

проведения контрольного мероприятия

об исполнении обществом с ограниченной ответственностью

«ЭнергоПромРесурс» условий концессионного соглашения от 14.12.2015 № 146

г.Заречный                                                                                                                  27.04.2020

Основание проведения контрольного мероприятия: пункт 9.1 и 9.3 концессионного соглашения от 14.12.2015 № 146, постановление Администрации города от 28.09.2016 № 2307 «Об определении уполномоченного органа и юридического лица по контролю за исполнением концессионного соглашения от 14.12.2015 № 146, в отношении системы коммунальной инфраструктуры - объектов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения города Заречного Пензенской области».

Цель контрольного мероприятия: осуществление муниципальным образованием городской округ – ЗАТО г.Заречный Пензенской области (Концедентом) контроля за соблюдением обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоПромРесурс» (Концессионером) условий концессионного соглашение от 14.12.2015 № 146 (далее Соглашение).

Информация об объекте Соглашения: системы коммунальной инфраструктуры - объектов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения города Заречного Пензенской области.

Наименование пользователя объектом: общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПромРесурс» (далее ООО «ЭнергоПромРесурс»).

Лица, проводившие контрольные мероприятия:

| Дементьев Эдуард Владимирович | Исполняющий обязанности начальника отдела городской инфраструктуры и жилищной политики Администрации г.Заречного Пензенской области |
| --- | --- |
| Соломатин Евгений Викторович | Заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» |
| Сявкаев Камиль Рафаилович | Начальник отдела муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» |

При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

| Баранов Сергей Эдуардович | Заместитель генерального директора ООО «ЭнергоПромРесурс» |
| --- | --- |
| Хормушов Максим Александрович | Коммерческий директор ООО «ЭнергоПромРесурс» |
| Ефимов Александр Иванович | Технический директор - главный инженер ООО «ЭнергоПромРесурс» |

Документ на право пользования объектов Соглашения: Концессионное соглашение от 14.12.2015 № 146 в отношении системы коммунальной инфраструктуры - объектов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения города Заречного Пензенской области.

Срок пользования объектом, установленный Соглашением: с 14.12.2015 по 14.12.2025.

Сведения о результатах контрольного мероприятия:

В соответствии с пунктом 1.1 Соглашения концессионер обязан осуществлять  производство, передачу, распределение холодной воды; водоотведение: производство, передачу, распределение горячей воды, производство, распределение тепловой энергии, с использованием Объекта Соглашения и иного имущества.

Концессионером в 2019 году в соответствии с представленными документами (копии форм статистической отчетности: № 1-ТЕП, № 1-водопровод, № 1- канализация) осуществлялась деятельность в соответствии с пунктом 1.1 Соглашения.

Выработка тепловой энергии составила - 592762 Гкал/год, отпуск тепловой энергии потребителям составил - 488808 Гкал/год.

Поднято воды насосными станциями - 8079 тыс. куб.м., отпущено воды потребителям - 6170 тыс. куб.м.

Пропущено сточных вод - 6759 тыс. куб.м., принято сточных вод от потребителей - 4786 тыс. куб.м.

В соответствии с Приложением 4 Концессионного соглашения от 14.12.2015                 № 146 в отношении системы коммунальной инфраструктуры - объектов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения города Заречного Пензенской области запланировано проведение следующих мероприятий:

| № П.п. | Наименование мероприятий концессионного соглашения | Стоимость мероприятий, руб. | Срок исполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения |
| 1 | Реконструкция системы приготовления горячей и подпиточный воды в котельной (здание 540) |  | 2016 |
| 2 | Модернизация котельного оборудования, насосного парка систем теплоснабжения с установкой ЧРП (замена водогрейных котлов ПТВМ -50 в здании 540 и КВГМ-50 в здании 585, установка частотно-регулируемых приводов в здании 9,540,585) |  | 2017-2018 |
| 3. | Реконструкция тепловых сетей г.Заречного |  | 2018-2020 |
|  | ИТОГО | 37 225 265,4 |  |
| Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения |
| 1 | Реконструкция насосной станции 2 подъема с установкой ЧРП (установка частотно-регулируемых приводов в здании 548) |  | 2016-2020 |
|  | ИТОГО | 16 452 874,8 |  |
| Реконструкция и модернизация объектов водоотведения |
| 1 | Реконструкция систем подачи воздуха и аэрационных систем канализационных очистных сооружений (модернизация воздуходувок в здании воздуходувной насосной станции, и аэрационных систем аэротенков-вытеснителей канализационных очистных сооружений) |  | 2016-2020 |
|  | ИТОГО | 20 447 400,6 |  |
|  | ВСЕГО на реконструкцию объектов концессионного соглашения | 74 125 540,8 |  |

В подтверждении выполнения мероприятий Приложения 4 Концессионного соглашения от 14.12.2015 № 146 в 2019 году были выполнены следующие работы:

| № П.п. | Наименование мероприятий концессионного соглашения | Стоимость мероприятий, руб. | Подтверждающая документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения |
| 1 | Модернизация котельного оборудования, насосного парка систем теплоснабжения с установкой ЧРП (замена водогрейных котлов ПТВМ -50 в здании 540 и КВГМ-50 в здании 585, установка частотно-регулируемых приводов в здании 9,540,585) | 7 290 875,68 | Копия договора поставки№014-ЭПР/2019 от 16.01.2019 на сумму 1 078 361,61 руб. 1.2. Копия УПД №58 от 24.01.2019 на сумму 1 078 361,61 руб. Копия договора поставки №022-ЭПР/2019 от 11.02.2019 на сумму 727 200 руб. 2.1. Копия товарной накладной №5 от 12.02.2019 на сумму 727 200 руб. 2.2. Копия счет-фактуры № 5 от 12.02.2019 Копия договора на монтаж №035-ЭПР/2019 от 29.06.2019 на сумму 977 156,24 руб. 3.1. Копия локального сметного расчета №051-ТС/2019 на сумму 344 732,25 руб. 3.2. Копия формы КС-2 на сумму 977 156,24 руб. 3.3. Копия формы КС-3 на сумму 977 156,24 руб. 3.4. Копия счет-фактуры №32 от 31.05.2019 на сумму 977 156,24 руб. Копия договора поставки №030-ЭПР/2019 от 11.02.2019 на сумму 1 986 276 руб. 4.1. Копия товарной накладной №1 от 11.02.2019 на сумму 1 986 276 руб. 4.2. Копия счет-фактуры №1 от 11.02.2019 на сумму 1 986 276 руб. 5. Копия договора №041-ЭПР/2019 от 02.07.2019 на сумму 2 521 881,83 руб. 5.1. Локальный сметный расчет №075-ТС/2019 на сумму 911 844 руб. 5.2. Копия формы КС-2 на сумму 2 521 881,83 руб. 5.3. Копия формы КС-3 на сумму 2 521 881,83 руб. 5.4. Копия Акта №23 от 30.08.2019 на сумму 2 521 881,83 руб. 5.5. Копия счет-фактуры №23 от 30.08.2019 на сумму 2 521 881,83 руб. |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей г.Заречного (1 квартал) | 4 885 702,52 | 6. Копия сметы №074-ТС от 20.03.2019 «Реконструкция тепловой изоляции магистральной тепловой сети Ду700 мм от зд.585 до Павильона №1 (254 п.м. трассы)» на сумму 1 030 136,82 руб. 6.1. Копия Акта приемки работ от 08.2019 по Смете №074-ТС на сумму 1 030 136,82 руб. 6.2. Копия требования-накладной №598 от 09.2019 6.3. Копия сметы №451-ТС от 30.10.2019 «Реконструкция тепловой изоляции тепловой сети Ду700 мм от зд.585 до Павильона №1 (127 п.м. трассы)» на сумму 1 810 159,38 руб. 6.4. Копия Акта приемки работ от 10.2019 по Смете №451-ТС на сумму – 1 810 159,38 руб. 6.5. Копия требования-накладной №885 от 10.2019 6.6. Копия Сметы №536-ТС от 27.12.2019 на сумму 1 090 375,10 руб. 6.7. Копия Акта от 28.12.2019 по Смете №536-ТС на сумму 1 090 375,10 руб. 6.8. Копия требования-накладной №732 от 12.2019 7. Копия договора №037-ЭПР/2019 от 29.04.2019 7.1. Копия Спецификации №1 от 30.04.2019 на сумму 37 526,61 руб. 7.2. Копия Акта приема-передачи проекта от 29.07.2019 на сумму 37 526,61 руб. 7.3. Копия счет-фактуры №42 от 29.07.2019 на сумму 37 526,61 руб. 7.4. Копия Спецификации №2 от 30.04.2019 на сумму 159 259,26 руб. 7.5. Копия Акта приема-передачи проекта от 21.11.2019 на сумму 159 259,26 руб. 7.6. Копия счет-фактуры №72 от 21.11.2019 на сумму 159 259,26 руб. 8. Копия сметы №489-ТС от 27.11.2019 «Реконструкция тепловой сети от жилого дома по ул. Конституции СССР, 25 до магазина Магнит» на сумму 492 995,43 руб. 8.1. Копия Акта приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2019 на сумму 492 995,43 руб. 8.2. Копия Акта за ноябрь (асфальт) на сумму 265 249,92 руб. 8.3. Копия требования-накладной №903 от 11.2019 |
|  | ИТОГО | 12 176 578,20 |  |
| Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения |
| 1 | Реконструкция насосной станции 2 подъема с установкой ЧРП (установка частотно-регулируемых приводов в здании 548) | 179 980,00 | 1. Копия договора поставки №ЦПН00001337 от 05.04.2019 на сумму 82 052 руб. 1.1. Копия платежного поручения №939 от 10.04.2019 на сумму 82 052 руб. 1.2. Копия УПД №ЦПН00001373 от 22.05.2019 на сумму 82 052 руб. 1.3. Копия договора поставки № ЦПН00001334 от 05.04.2019 на сумму 97 928 руб. 1.4. Копия платежного поручения №938 от 10.04.2019 на сумму 97 928 руб. 1.5. Копия УПД №ЦПН00001372 от 22.05.2019 на сумму 97 928 руб. |
|  |  | 708 272,97 | 1. Копия договора №0108 от 01.08.2019 «Бестраншейная прокладка участка водопровода марки ПЭ100SDR17 Ø160 протяженностью 59 метров из материалов заказчика по адресу Пензенская область, г.Заречный, ул. Адм. Макарова от жилого дома №50 до ПГ №146» на сумму 99 120 руб.; 1.1. Копия формы КС-2 от 01.08.2019 на сумму 99 120 руб.; 1.2. Копия формы КС-3 от 01.08.2019 на сумму 99 120 руб. 1.3. Копия счет-фактуры №22 от 02.08.2019 на сумму 99 120 руб. 2. Копия договора №1508 от 15.08.2019 «Бестраншейная прокладка участка трубопровода марки ПЭ100SDR17 Ø160 протяженностью 58 метров из материалов Заказчика на объекте по адресу: ул. Адм. Макарова, 47 до ВК №708» на сумму 97 440 руб.; 2.1. Копия формы КС-2 от 17.08.2019 на сумму 97 440 руб. 2.2. Копия формы КС-3 от 17.08.2019 на сумму 97 440 руб. 2.3. Копия счет-фактуры №25 от 17.08.2019 на сумму 97 440 руб. 2.4. Копия сметы №399-ВК от 27.10.2019 Замена трубопровода ХВС по ул. Адм. Макарова на сумму 297 965,84 руб. 2.5. Копия Акта приемки №399-ВК от 09.2019 на сумму 297 965,84 руб. 2.6. Копия требования-накладной №776 от 09.2019; 3. Копия договора №1607 от 16.07.2019 «Бестраншейная прокладка полиэтиленового трубопровода марки ПЭ100SDR17 Ø110 протяженностью 75 метров из материалов Заказчика на объекте по адресу: Пензенская область, г.Заречный, в районе дома №14 по ул.Ленина. 3.1. Копия формы КС-2 от 14.10.2019 на сумму 99 000 руб. 3.2. Копия формы КС-3 от 14.10.2019 на сумму 99 000 руб. 3.3. Копия счет-фактуры №28 т 14.10.2019 на сумму 99 000 руб. 3.4. Копия сметы №350-ВК от 30.08.2019 на замену трубопровода ХВС по ул. Ленина,14 на сумму 114 747,13 руб. 3.5. Копия Акта за август 2019 на сумму 114 747,13 руб. 3.6. Копия требования-накладной №715 от 08.2019 |
|  |  | 960 906,85 | 1. Копия сметы №202-ВК от 28.06.2019 на монтаж коммерческого узла учета сырой воды на ВОС на сумму 132 762,17 руб. 1.1. Копия Акта за июнь 2019 на сумму 132 762,17 руб. 1.2. Копия требования-накладной №467 от 06.2019 1.3. Копия Акта сдачи-приемки выполненных работ №110 от 21.06.2019 на сумму 95 567,50 руб. 1.4. Копия счет-фактуры №110 от 21.06.2019 на сумму 95 567,50 руб. 1.5. Копия Акта сдачи-приемки выполненных работ №103 от 14.06.2019 на сумму 92 360 руб. 1.6. Копия счет-фактуры №103 от 14.06.2019 на сумму 92 360 руб. 1.7. Копия товарной накладной №88 от 30.05.2019 на сумму 94 380 руб. 1.8. Копия счет-фактуры №88 от от 30.05.2019 на сумму 94 380 руб. 1.9. Копия товарной накладной №78 от 15.05.2019 на сумму 96 580 руб. 1.10. Копия счет-фактуры №78 от от 15.05.2019 на сумму 96 580 руб. 1.11. Копия товарной накладной №71 от 30.04.2019 на сумму 98 000 руб. 1.12. Копия счет-фактуры №71 от от 30.04.2019 на сумму 98 000 руб. 1.13. Копия сметы №307-ВК от 26.08.2019 на устройство камеры узла учета холодной воды на ВОС на сумму 351 257,18 руб. 1.14. Копия Акта от 08.2019 на сумму 351 257,18 руб. 1.15. Копия требования-накладной №650 от 08.2019 |
|  | ИТОГО | 1 849 159,82 |  |
| Реконструкция и модернизация объектов водоотведения |
|  | Реконструкция систем подачи воздуха и аэрационных систем канализационных очистных сооружений (модернизация воздуходувок в здании воздуходувной насосной станции, и аэрационных систем аэротенков-вытеснителей канализационных очистных сооружений) | 1 606 034,70 | 1. Копия договора №034-ЭПР/2019-П от 20.03.2019 на «Реконструкцию системы электроснабжения канализационных очистных сооружений (ТП-22, ТП-23, ТП-24, ТП-24а) на сумму 54 910,04 руб. 1.2. Копия Акта приема-передачи проекта от 05.06.2019 на сумму 54 910,04 руб. 1.3. Копия счет-фактуры №31 от 05.06.2019 на сумму 54 910,04 руб. 2. Копия Сметы №452-ВК от 30.10.2019 на Реконструкцию системы электроснабжения КОС подстанции ТП-24, ТП-24а (по локальной смете №РД-131.000-ЭС2.ЛС) на сумму 249 605,38 руб. 2.1. Копия Акта №452-ТС от октября 2019 на сумму 249 605,38 руб. 2.2. Копия требования-накладной №818 от 10.2019 3. Копия договора №042-ЭПР/2019 от 01.07.2019 на поставку устройства для удаления плавающих веществ первичного радиального отстойника на сумму 244 470 руб. 3.1. Копия УПД №25 от 30.07.2019 на сумму 244 470 руб. 4. Копия договора №050-ЭПР/2019 от 18.10.2019 на поставку устройства для удаления плавающих веществ первичного радиального отстойника на сумму 690 000 руб. 4.1. Копия УПД №56 от 06.12.2019 на сумму 690 000 руб. 5. Копия сметы №461-ВК от 30.09.2019 на монтаж системы диспетчеризации технологических параметров на КОС на сумму 367 049,28 руб. 5.1. Копия Акта приемки работ на сумму 367 049,28 руб. 5.2. Копия требования-накладной №895 от 10.2019 |
|  | ИТОГО | 1 606 034,70 |  |
|  | ВСЕГО на реконструкцию объектов концессионного соглашения за 2019 год | 15 631 772,72 |  |

В соответствии с Приложением 5 Концессионного соглашения от 14.12.2015                 № 146 в отношении системы коммунальной инфраструктуры - объектов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения города Заречного Пензенской области:

Плановые значения показателей надежности и качества:

1.5.1 Плановые значения показателей надежности и качества в сфере теплоснабжения

| год | Показатели надежности |
| --- | --- |
|  | Протяженность тепловых сетей (всех видов в однотрубном представлении), км. | Количество перерывов в подаче тепловой энергии, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы теплоснабжения, ед. | Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем теплоснабжения в расчете на протяженность тепловой сети в год, ед/км. |
| 2019 | 148,6 (182,96) | 0 | 0 |

Плановые значения показателей надежности и качества в системе теплоснабжения в соответствии с представленными Концессионером данными (форма статистической отчетности: № 1-ТЕП, справка о средней температуре наружного воздуха и температуре теплоносителя за 2019 год).

1.5.1 Плановые значения показателей надежности и качества в сфере водоснабжения

| ггод | Показатели надежности и качества |
| --- | --- |
|  | Протяженность водопроводной сети (всех видов в однотрубном представлении), км. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, ед. | Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед/км. | Количество проб качества воды, ед. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, % |
| 2019 | 218,8 (134,4) | 0 | 0 | 10017 | 0 | 0 |

Плановые значения показателей надежности и качества в системе водоснабжения в соответствии с представленными Концессионером данными (форма статистической отчетности: № 1- водопровод, показатели производственного контроля качества питьевой и горячей воды за 2019 год)

1.5.1 Плановые значения показателей надежности и качества в сфере водоотведения

| ггод | Показатели надежности и качества |
| --- | --- |
|  | Протяженность канализационных сетей (всех видов в однотрубном представлении) | Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год | Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения, ед | Количество проб качества сточных вод, ед. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам сбросов, лимитам на сбросы, % | Доля проб сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % |
| 2019 | 62,5 (87,631) | 5,6 (3,99) | 0-аварий/ 350-засоров | 214 | 0 | 0 |

Плановые значения показателей надежности и качества в системе водоотведения в соответствии с представленными Концессионером данными (форма статистической отчетности: № 1- канализация, показатели производственного контроля качества сбрасываемых сточных воды за 2019 год, справка ООО «ЭнергоПромРесурс» о нарушениях работы канализационных сетей).

Состояние объектов концессионного соглашения: На момент проведения контрольного мероприятия состояние объектов, переданных по концессионному соглашению – удовлетворительное. Акт осмотра объектов прилагается.

Заключение по контрольному мероприятию:

1. В 2019 году все объекты, переданные по концессионному соглашению, эксплуатировались в соответствии с нормативно-технической документацией.

2.  В 2019 году проводились мероприятия по реконструкции и модернизации объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Мероприятия концессионного соглашения по приложению № 4 за 2019 год выполнены.

Мероприятия концессионного соглашения по приложению № 4 за 2015-2020 год завершены в связи с их полным исполнением.

3.  Плановые значения показателей надежности и качества в системе теплоснабжения и водоснабжения выполнены. Плановые значения показателей надежности и качества в системе водоотведения выполнены за исключением показателя надежности по количеству засоров на сетях канализации.

4. В целом условия концессионного соглашения от 14.12.2015 № 146, в отношении системы коммунальной инфраструктуры - объектов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения города Заречного Пензенской области» Концессионером выполняются.

Приложение:

1.  Приложение к акту проведения контрольного мероприятия об исполнении обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоПромРесурс» условий концессионного соглашения, предоставленные концессионером.

Настоящий акт составлен в 3 экземплярах.

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

___________________ Э.В. Дементьев

___________________ Е.В. Соломатин

___________________ К.Р. Сявкаев

Подписи лиц, присутствующих при проведении контрольного мероприятия:

_____________________ С.Э. Баранов

_____________________ А.И. Ефимов

_____________________ М.А. Хормушов