

О внесении изменений в постановление Администрации г.Заречного

Пензенской области от 12.12.2014 № 2665 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области»

(с изменениями и дополнениями)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 27.09.2013 № 1790 «О муниципальных программах закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области», статьями 4.3.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования г.Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО г. Заречного **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в постановление Администрации г.Заречного Пензенской области от 12.12.2014 № 2665 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области» (с изменениями и дополнениями) (далее - постановление) следующие изменения:

- муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области» изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном печатном средстве массовой информации – в газете «Ведомости Заречного».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города С.А.Воронянского.

Глава города О.В.Климанов

Приложение

Утверждена

постановлением Администрации г.Заречного

от 12.12.2014 № 2665

в редакции от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном**

**Пензенской области»**

**Паспорт**

**муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация г.Заречного (отдел архитектуры и градостроительства) |
| Соисполнители муниципальной программы | -МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области»;  -МКУ «Управление информатизации и обеспечения градостроительной деятельности» г.Заречного;  -Муниципальное учреждение «Театр юного зрителя г. Заречного |
| Подпрограммы | «Стимулирование и развитие жилищного строительства» (далее - Подпрограмма I)  «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» (далее - Подпрограмма II)  «Обеспечение градостроительной деятельности»  (далее - Подпрограмма III) |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества жизни населения города Заречного Пензенской области посредством развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства |
| Задачи муниципальной программы | - формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий;  - повышение уровня развития социально-экономической инфраструктуры г. Заречного посредством капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности г. Заречного;  - развитие муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном. |
| Целевые показатели муниципальной программы | - годовой объем ввода жилья;  -количество построенных и реконструированных объектов капитального строительства муниципальной собственности (нарастающим итогом);  - количество капитально отремонтированных объектов капитального строительства муниципальной собственности;  - доля отремонтированного покрытия улично-дорожной сети г.Заречного от общей площади покрытия улично-дорожной сети г. Заречного, подлежащей капитальному ремонту в соответствующем финансовом году;  - доля протяженности дорог г.Заречного, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;  - количество земельных участков с уточненными в течение отчетного года характеристиками к общему количеству земельных участков на территории города. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (по годам и источникам финансирования) | На реализацию программы необходимо  1 639 204,4 тыс. рублей.  2015 год – 237 998,5 тыс. рублей;  2016 год – 312 235,8 тыс. рублей;  2017 год – 219 687,0 тыс. рублей;  2018 год – 154 452,3 тыс. рублей;  2019 год – 147 375,3 тыс. рублей;  2020 год – 275 782,2тыс. рублей;  2021 год – 90 324,4 тыс. рублей;  2022 год – 65 475,9тыс. рублей;  2023 год – 112 387,0 тыс. рублей;  2024 год – 23 486,0 тыс. рублей,  в том числе:  - бюджет г.Заречного 1 173 243,8тыс. рублей, из них:  2015 год – 197 998,5 тыс. рублей;  2016 год – 302 265,8 тыс. рублей;  2017 год – 157 802,7 тыс. рублей;  2018 год – 128 226,1 тыс. рублей;  2019 год – 97 940,8 тыс. рублей;  2020 год – 90 992,1 тыс. рублей;  2021 год – 67 564,4 тыс. рублей;  2022 год – 43 475,9 тыс. рублей;  2023 год – 63 491,5 тыс. рублей;  2024 год – 23 486,0 тыс. рублей.  - бюджет Пензенской области – 237 113,0тыс. рублей, из них:  2015 год – 35 000,0 тыс. рублей;  2016 год – 9 970,0 тыс.рублей;  2017 год – 28 649,3 тыс. рублей;  2018 год – 8 621,2 тыс. рублей;  2019 год – 5 834,5 тыс. рублей;  2020 год – 55 382,5 тыс. рублей;  2021 год – 22 760,0 тыс. рублей;  2022 год – 22 000,0 тыс. рублей;  2023 год – 48 895,5 тыс. рублей;  2024 год – 0 тыс. рублей.  - федеральный бюджет – 223 847,6 тыс.рублей, из них:  2017 год – 33 235,0 тыс.рублей;  2018 год – 17 605,0 тыс. рублей;  2019 год – 43 600,0 тыс. рублей;  2020 год – 129 407,6 тыс. рублей;  2021 год –0 тыс. рублей;  2022 год –0 тыс. рублей;  2023 год –0 тыс. рублей;  2024 год –0 тыс. рублей.  - внебюджетные средства – 5 000,0 тыс. рублей, из них:  2015 год – 5 000,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - годовой объем ввода жилья за 2015-2024 годы составит 207,5 тыс.кв.м. общей площади,  - количество построенных и реконструированных объектов капитального строительства муниципальной собственности за 2015-2024 годы - 15 шт.,  - количество капитально отремонтированных объектов муниципальной собственности за 2015-2024 годы - 70 шт.,  - площадь отремонтированного покрытия улично-дорожной сети за 2015-2024 годы – 374958,7 кв.м,  - за период действия программы доля протяженности дорог г.Заречного, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, достигнет 85%,  - за период действия программы доля земельных участков с уточненными характеристиками к общему числу земельных участков на территории города составит не менее 80%. |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к компетенции органов местного самоуправления относятся вопросы:

- организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

- организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда;

- создание условий для жилищного строительства;

- разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов;

- ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа.

За последние годы в г.Заречном Пензенской области проведена большая работа и достигнуты положительные результаты в развитии социальной инфраструктуры.

Перед органами местного самоуправления стоит задача по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, находящихся в муниципальной собственности города.

Первостепенные задачи муниципальной программы - улучшение уровня жизни и комфорта населения, стабилизация социально-экономической ситуации, удовлетворение спроса жителей в культурно-эстетической и спортивной жизни города.

Необходимо обеспечить достойный уровень образования, лечения, отдыха и досуга населения. В связи с этим возникает необходимость разработки системы поэтапного формирования строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов бытовой и социальной инфраструктуры города.

Целенаправленное вложение сил и средств в развитие этих направлений окажет существенное влияние на жизнь каждой семьи города.

С каждым годом повышаются требования комфортного проживания и свободного времяпрепровождения населения города, что предполагает качественную работу по содержанию объектов инженерной инфраструктуры города.

Увеличение демографического уровня населения требует ввода дополнительных площадей жилья, детских садов, общеобразовательных школ, объектов культуры и спорта и здравоохранения.

Данная программа позволит решить вышеуказанные вопросы в плановом порядке.

**2. Цели и задачи реализации муниципальной программы**

Цель № 1: Повышение качества жизни населения города Заречного Пензенской области посредством развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства.

Задача № 1.1: формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий.

Задача № 1.2: повышение уровня развития социально-экономической инфраструктуры г.Заречного посредством капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности г. Заречного.

Задача № 1.3: развитие муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном.

Перечень подпрограмм:

-«Стимулирование и развитие жилищного строительства» (далее - Подпрограмма I);

-«Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» (далее - Подпрограмма II);

-«Обеспечение градостроительной деятельности» (далее - Подпрограмма III).

Перечень целевых показателей муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области» | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: Повышение качества жизни населения Пензенской области посредством развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства г.Заречного Пензенской области | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Годовой объем ввода жилья | тыс.кв.м. общей площади | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,0 |
| 2 | Количество построенных и реконструированных объектов капитального строительства муниципальной собственности (нарастающим итогом) | шт. | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | Количество капитально отремонтированных объектов капитального строительства муниципальной собственности (нарастающим итогом) | шт. | 7 | 10 | 12 | 25 | 50 | 57 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| 4 | Доля отремонтированного покрытия улично-дорожной сети г.Заречного от общей площади покрытия улично-дорожной сети г. Заречного, подлежащей капитальному ремонту в соответствующем финансовом году | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля протяженности дорог г.Заречного, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % |  |  |  | 83 | 85 | 85 | 83 | 82 | 84 | 84 | 85 |
| 6 | Количество земельных участков с уточненными в течение отчетного года характеристиками к общему количеству земельных участков на территории города | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Муниципальная подпрограмма «Стимулирование и развитие жилищного строительства» | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Годовой объем ввода жилья | тыс.кв.м. общей площади | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,0 |
| 2 | Обеспеченность населения жильем | кв. м общей площади на одного жителя | 21,15 | 21,55 | 21,96 | 22,37 | 22,79 | 23,22 | 22,2 | 22,4 | 22,6 | 22,8 | 23,0 |
| 3 | Количество жилых единиц (квартир) на 1000 человек населения | шт. | 423 | 431 | 439 | 447 | 456 | 464,4 | 394 | 397 | 399 | 401 | 403 |
| Муниципальная подпрограмма «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: повышение уровня развития социально-экономической инфраструктуры г.Заречного посредством капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности г. Заречного | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество построенных и реконструированных объектов капитального строительства муниципальной собственности (нарастающим итогом) | шт. | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 | Количество капитально отремонтированных объектов капитального строительства муниципальной собственности (нарастающим итогом) | шт. | 7 | 10 | 12 | 25 | 50 | 57 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| 3 | Доля отремонтированного покрытия улично-дорожной сети г.Заречного от общей площади покрытия улично-дорожной сети г. Заречного, подлежащей капитальному ремонту в соответствующем финансовом году | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля протяженности дорог г.Заречного, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % |  |  |  | 83 | 85 | 85 | 83 | 82 | 84 | 84 | 85 |
| 5 | Снижение количества мест концентрации ДТП («очагов аварийности») на дорожной сети г.Заречного | % |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Доля протяженности дорожной сети г.Заречного, работающей в режиме перегрузки в час пик | % |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети г.Заречного (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения) | % |  |  |  | 20 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 66 | 67 |
| Муниципальная подпрограмма «Обеспечение градостроительной деятельности» | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: развитие муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество земельных участков с уточненными в течение отчетного года характеристиками к общему количеству земельных участков на территории города | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Количество объектов недвижимости с уточненными в течение отчетного года характеристиками, введенных в МИСОГД, к общему количеству объектов недвижимости, подлежащих включению в систему | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Количество объектов учета Реестра муниципального имущества с уточненными в течение отчетного года характеристиками к общему числу объектов учета Реестра муниципального имущества | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

**3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа рассчитана на период 2015-2024 годы без деления на этапы.

**4. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный за подготовку нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия |
| «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области » | | | | |
| 1 | Постановление Администрации г.Заречного Пензенской области | План реализации муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области» | Администрация г.Заречного Пензенской области | до 1 декабря |
| 2 | Постановление Администрации г.Заречного Пензенской области | Правила предоставления субсидий из бюджета закрытого административно-территориального образования г.Заречный Пензенской области на выполнение мероприятий подпрограммы «Обеспечение градостроительной деятельности» | Администрация г.Заречного Пензенской области | ежегодно |
| 3 | Постановление Администрации г.Заречного Пензенской области | Порядок оказания поддержки строительной отрасли г.Заречного Пензенской области, путем субсидирования части процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам | Администрация г.Заречного Пензенской области | до 01.06.2016 |

**5. Ресурсное обеспечение и перечень программных мероприятий**

**муниципальной программы**

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлено в приложении № 1 к муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета г.Заречного Пензенской области представлено в приложении № 2 к муниципальной программе.

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 3 к муниципальной программе.

**6. Анализ рисков реализации муниципальной программы**

**и меры управления рисками**

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:

- финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий муниципальной программы со стороны бюджета Пензенской области, бюджета г.Заречного;

- нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на выполнение мероприятий муниципальной программы;

- организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, отставание от сроков реализации мероприятий.

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование из средств бюджета Пензенской области, бюджета г.Заречного. Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о софинансировании реализации мероприятий, своевременного проведения конкурсных процедур по освоению бюджетных средств.

Недопущение нормативно-правовых рисков достигается соблюдением сроков подготовки нормативных актов и качеством их подготовки.

Организационные и управленческие риски преодолеваются путем четкой согласованности действий ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы, своевременное внесение необходимых корректировок.

**7. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы**

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы производится ответственным исполнителем на этапе ее разработки в соответствии с Положением об оценке планируемой эффективности муниципальной программы г.Заречного Пензенской области.

**8. Характеристика подпрограмм муниципальной программы**

**Муниципальная подпрограмма «Стимулирование и развитие жилищного строительства»**

**Паспорт подпрограммы «Стимулирование и развитие жилищного строительства»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Стимулирование и развитие жилищного строительства» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация г.Заречного (отдел архитектуры и градостроительства) |
| Соисполнители подпрограммы | -МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области»;  -организации, с которыми заключены контракты и (или) договоры в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Цели подпрограммы | - формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья (в том числе с использованием средств населения и ипотечных кредитов);  - строительство инженерных, транспортных коммуникаций для обеспечения развития районов массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий |
| Целевые показатели подпрограммы | -годовой объем ввода жилья;  - обеспеченность населения жильем;  - количество жилых единиц (квартир) на 1000 человек населения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015-2024 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Всего на реализацию Подпрограммы необходимо 23 634,3 тыс. рублей, в том числе:  - бюджет г.Заречного – 18 634,3тыс. рублей, из них:  2015 год – 0 тыс. рублей;  2016 год – 1 464,0 тыс. рублей;  2017 год – 1 943,0 тыс. рублей;  2018 год – 8 807,3 тыс. рублей;  2019 год – 1 300,0 тыс. рублей;  2020 год – 2 000,0 тыс. рублей;  2021 год – 3 120,0 тыс. рублей;  2022 год – 0 тыс. рублей;  2023 год – 0 тыс. рублей;  2024 год – 0 тыс. рублей.  - бюджет Пензенской области – 0 тыс.рублей. внебюджетные средства – 5 000 тыс.рублей, из них:  2015 год – 5 000,0 тыс.рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - годовой объем ввода жилья за 2015-2024 годы составит 207,5 тыс.кв.м. общей площади;  - обеспеченность населения жильем к 2024 году составит 23,0 кв. м общей площади на одного жителя;  - количество жилых единиц (квартир) на 1000 человек населения в 2024 году составит 403 |

**Характеристика сферы реализации подпрограммы**

Реализация конституционного права граждан на жилище - это одна из фундаментальных задач любого правового государства. Наличие собственного жилья является одной из базовых ценностей человеческого существования, основных его потребностей, обеспечивающей здоровье нации, формирование семьи и сохранение семейных ценностей, стабилизацию и положительное развитие демографической ситуации.

Жилищное строительство является генератором как налоговых, так и неналоговых поступлений в бюджет муниципального образования, величина которых в полной мере способна покрыть необходимые затраты отрасли на подготовку территорий для комплексной жилой застройки (по предварительной оценке, 1 рубль государственных инвестиций в строительство социальной и инженерной инфраструктуры в жилищном строительстве влечет за собой 2-3 рубля вложений инвесторов и населения, что дает практически 100%-ный возврат вложенных государственных средств обратно в доходы бюджета в качестве налоговых поступлений). Строительство в целом является индикатором роста экономики государства, залогом его эффективности как в экономическом, так и в социальном плане.

Актуальность решения комплекса проблем в сфере развития жилищного строительства подчеркивается тем, что, несмотря на создание в Российской Федерации основ функционирования рынка жилой недвижимости, приобрести жилье с использованием рыночных механизмов на сегодняшний день способен ограниченный круг семей с уровнем доходов выше среднего. Основными причинами низкого платежеспособного спроса на жилье являются низкая доступность долгосрочных ипотечных жилищных кредитов, а также высокий уровень рисков и издержек на этом рынке.

В целях преодоления данных негативных факторов в рамках данной подпрограммы предусмотрены мероприятия, предполагающие поддержку строительной отрасли г.Заречного Пензенской области путем субсидирования части процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам.

Выход на освоение площадок, предоставленных под жилищное строительство, порождает, прежде всего, инфраструктурные проблемы - необходимо с чистого листа решать вопросы подведения к районам застройки магистральных инженерных сетей и автомобильных дорог. Если же решение вопросов по обустройству участка застройки инженерной и социальной инфраструктурой перекладывать на самих застройщиков, то существенно возрастает себестоимость строящегося жилья и, следовательно, серьезно снижается его доступность для населения.

Необходимость развития жилищной сферы определяет целесообразность использования программно-целевого метода решения указанных проблем, так как они не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных финансовых расходов вплоть до 2024 года и носят комплексный характер.

Жилищное строительство на территории г.Заречного Пензенской области планируется развивать на основе освоения земельного участка для массовой многоквартирной жилой застройки площадью 18818,0 кв.м в микрорайоне № 18 г.Заречного и выполнения мероприятий по обеспечению земельных участков под массовое жилищное строительство инженерной, транспортной инфраструктурой.

Кроме того, предполагается развитие индивидуального жилищного строительства на следующих перспективных участках на территории города: земельном участке площадью 4,8 га в районе ул. Ю.П. Любовина, земельном участке площадью 9,8 га в 19 мкр., а также выполнение мероприятий по их обеспечению инженерной, транспортной инфраструктурой.

Объем ввода жилья на данных участках для индивидуальной жилищной застройки по предварительной оценке составит в 2022 году – 2920 кв.м, в 2023 году – 2920 кв.м, в 2024 году – 2920 кв.м.

**Цели и задачи подпрограммы**

Цель №1:

- формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий.

Задача 1.1:

-обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья (в том числе с использованием средств населения и ипотечных кредитов);

Задача 1.2.:

- строительство инженерных, транспортных коммуникаций для обеспечения развития районов массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий.

**Сроки реализации подпрограммы**

Подпрограмма рассчитана на период 2015-2024 годы без деления на этапы.

**Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках данной Подпрограммы I не предусмотрены.

**Участие органов местного самоуправления и других организаций**

**в реализации подпрограммы**

Участие Администрации г.Заречного в реализации мероприятий подпрограммы является одним из важнейших условий ее эффективности.

Участие Администрации г.Заречного в подпрограмме осуществляется в рамках собственных полномочий за счет средств бюджета г.Заречного.

**Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Всего на реализацию Подпрограммы необходимо 23 634,3 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет г.Заречного – 18 634,3тыс. рублей, из них:

2015 год – 0 тыс. рублей;

2016 год – 1 464,0 тыс. рублей;

2017 год – 1 943,0 тыс. рублей;

2018 год – 8 807,3 тыс. рублей;

2019 год – 1 300,0 тыс. рублей;

2020 год – 2 000,0 тыс. рублей;

2021 год – 3 120,0 тыс. рублей;

2022 год – 0 тыс. рублей;

2023 год – 0 тыс. рублей;

2024 год – 0 тыс. рублей.

- бюджет Пензенской области – 0 тыс.рублей.

- внебюджетные средства – 5 000 тыс.рублей, из них:

2015 год – 5 000,0 тыс.рублей.

**Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности»**

**Паспорт подпрограммы «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области»;  - Муниципальное учреждение «Театр юного зрителя г. Заречного |
| Соисполнители подпрограммы | - Департамент образования г.Заречного Пензенской области;  - Департамент культуры и молодежной политики г.Заречного Пензенской области;  - организации, с которыми заключены контракты и (или) договоры в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня развития социально-экономической инфраструктуры г.Заречного посредством капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности г. Заречного |
| Задачи подпрограммы | - капитальное строительство, модернизация и реконструкция объектов муниципальной собственности;  - проведение капитального ремонта объектов капитального строительства муниципальной собственности;  - проведение капитального ремонта, ремонта объектов улично-дорожной сети |
| Целевые показатели подпрограммы | - количество построенных и реконструированных объектов капитального строительства муниципальной собственности (нарастающим итогом);  - количество капитально отремонтированных объектов капитального строительства муниципальной собственности (нарастающим итогом);  - доля отремонтированного покрытия улично-дорожной сети г.Заречного от общей площади покрытия улично-дорожной сети г. Заречного, подлежащей капитальному ремонту в соответствующем финансовом году;  - доля протяженности дорог г.Заречного, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;  - снижение количества мест концентрации ДТП («очагов аварийности») на дорожной сети г.Заречного;  - доля протяженности дорожной сети г.Заречного, работающей в режиме перегрузки в час пик;  - доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети г.Заречного (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения). |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015 – 2024 годы |
|  | Всего на реализацию Подпрограммы II необходимо 1 405 667,9 тыс. рублей, в том числе:  - бюджет г.Заречного – 944 707,3 тыс. рублей, из них:  2015 год – 178 250,6 тыс. рублей;  2016 год – 279 413,4 тыс. рублей;  2017 год – 136 541,6 тыс. рублей;  2018 год – 100 981,7 тыс. рублей;  2019 год – 80 880,8 тыс. рублей;  2020 год – 66 392,1тыс. рублей;  2021 год – 41 428,1 тыс. рублей;  2022 год – 20 813,5 тыс. рублей;  2023 год – 40 005,5 тыс. рублей;  2024 год – 0 тыс. рублей.  - бюджет Пензенской области – 237 113,0 тыс. рублей, из них:  2015 год – 35 000,0 тыс. рублей;  2016 год – 9 970,0 тыс. рублей;  2017 год – 28 649,3 тыс. рублей;  2018 год – 8 621,2 тыс. рублей;  2019 год – 5 834,5 тыс. рублей;  2020 год – 55 382,5 тыс. рублей;  2021 год – 22 760,0 тыс. рублей;  2022 год – 22 000,0 тыс. рублей;  2023 год – 48 895,5 тыс. рублей;  2024 год – 0 тыс. рублей.  - федеральный бюджет – 223 847,6 тыс.рублей, в том числе;  2017 год – 33 235,0 тыс.рублей;  2018 год – 17 605,0 тыс. рублей;  2019 год – 43 600,0 тыс. рублей;  2020 год – 129 407,6 тыс. рублей;  2021 год – 0 тыс. рублей;  2022 год – 0 тыс. рублей;  2023 год – 0 тыс. рублей;  2024 год – 0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - количество построенных и реконструированных объектов капитального строительства муниципальной собственности за 2015-2024 годы - 15 шт.;  - количество капитально отремонтированных объектов муниципальной собственности за 2015-2024 годы – 70 шт.;  - площадь отремонтированного покрытия улично-дорожной сети за 2015-2024 годы составит около 374958,7 кв.м.  - за период действия программы доля протяженности дорог г.Заречного, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, достигнет 85%;  - за период действия программы снижение количества мест концентрации ДТП («очагов аварийности») на дорожной сети г.Заречного до 0%;  - доля протяженности дорожной сети г.Заречного, работающей в режиме перегрузки в час пик на протяжении действия программы составит 0%;  - доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети г.Заречного (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения), за 2015-2024 годы составит 67%. |

**Характеристика сферы реализации подпрограммы**

С каждым годом повышаются требования к комфортности проживания, требования к безопасности объектов капитального строительства и дорожного движения, что предполагает строительство, работы по содержанию и ремонту объектов муниципальной собственности.

Необходимость включения Подпрограммы II в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г. Заречном Пензенской области» обусловлена:

* проблемой обеспеченности населения г. Заречного школьными и дошкольными учреждениями, соответствующими новым санитарным нормам;
* наличием в городе дефицита современного благоустроенного жилья;
* необходимостью поддержания объектов муниципальной собственности г. Заречного в рабочем состоянии;
* характером выявленных проблем в части содержания, эксплуатации и капитального ремонта зданий и сооружений, объектов улично-дорожной сети;
* важностью уточнения и дальнейшего развития основных положений предыдущей муниципальной программы «Капитальный ремонт и капитальное строительство объектов муниципальной собственности г. Заречного на 2009-2015 годы».

В настоящее время в структуре Департамента образования г.Заречного находятся 9 общеобразовательных учреждений с общим количеством учащихся 4793 человека, 13 детских дошкольных учреждений разной направленности с общим количеством воспитанников 3194 ребёнка, 3 внешкольных учреждения.

Больше половины существующих зданий общеобразовательных учреждений построены более 30 лет назад и не соответствуют современным требованиям санитарно-гигиенических норм, неудобны в технической эксплуатации, эстетически непривлекательны. Износ отдельных зданий достигает 70 и более процентов. На основании технических заключений, подготовленных в 2011 году, о состоянии строительных конструкций и сетях инженерного обеспечения зданий требуется проведение реконструкции зданий МОУ СОШ №218 (1961 год постройки) и МБОУ гимназии № 216 «Дидакт» (1967 год постройки). Кроме того, требуется проведение капитального ремонта зданий МБОУ СОШ №220 (1980 год постройки) и МОУ СОШ №221 (1985 год постройки). Для обеспечения потребности учащихся школы в занятиях физкультурой и спортом и выполнения школьной программы по физической культуре в МБОУ СОШ № 226 требуются дополнительный спортивный зал и помещения для размещения лыжной базы.

В 70 процентах зданий дошкольных образовательных учреждений требуется капитальный ремонт систем отопления в связи с истечением срока службы трубопроводов. Необходима полная замена устаревшего сантехнического оборудования. Требуется замена оконных и дверных блоков в 7 зданиях. Строительные конструкции запасных эвакуационных выходов находятся в неудовлетворительном состоянии. Электрические сети изначально не рассчитаны на нагрузку, необходимую для эксплуатации современного оборудования.

В систему дополнительного образования детей города входят 3 учреждения дополнительного образования: Дворец творчества детей и молодёжи, Центр детского технического творчества, Детско-юношеский центр «Юность».

МАОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи» – многопрофильное, многофункциональное учреждение дополнительного образования детей, ежегодно в нём занимается свыше 1300 детей и подростков. Здание ДТДМ нуждается в капитальном ремонте, который не осуществлялся с момента ввода здания в эксплуатацию (1969г.).

С 2004 года в городе наблюдается стабильное увеличение числа новорожденных (5-6 % в год). Необходимо отметить, что порядка 78 % родившихся детей в последние годы имеют место регистрации по улицам Озерская, Зеленая, Заречная, Ленина, Ахунская, проспекту 30-летия Победы. Как следствие, наиболее востребованными дошкольными образовательными учреждениями являются детские сады № № 11(корпус 2), 7, 10, 16, 17, 19.

В течение двух последних лет отмечается рост числа первоклассников школ города. Увеличивается количество классов-комплектов начальной школы в общеобразовательных учреждениях, ведущих набор по указанным выше территориям. Прогнозируемое количество обучающихся во всех школах города к 2018 году возрастет на 823 человека: с 4 793 до 5 616. А расчетное количество мест во всех школах города с учетом требования СанПиН при общей площади зданий школ 66 876 м2 составляет 4706 мест.

Принимая во внимание моральный износ зданий образовательных учреждений, возрастающие требования к объектам системы образования со стороны контролирующих органов, а также учитывая статистику, приведенную выше, строительство школы и детского сада в микрорайоне № 18 целесообразно и необходимо.

За последние десять лет учреждениям культуры города оказана значительная поддержка по укреплению и развитию материальной базы. Регулярно проводился капитальный ремонт объектов культуры, приобреталось новое современное оборудование. Проводился капитальный ремонт объектов МУК ДК «Современник», МУК «Музейно-выставочный центр», МАУ «Центр здоровья и досуга». В настоящее время идёт реконструкция здания дома культуры «Дружба». Несмотря на эти положительные изменения, существует ряд факторов, затрудняющих дальнейшее развитие культуры и искусства: состояние помещений многих объектов культуры не соответствует современным требованиям и стандартам; состояние материально-технической базы делает учреждения культуры непривлекательными для потребителей услуг.

Центральная городская библиотека - одно из первых учреждений культуры. На сегодняшний день здания учреждения требуют капитального ремонта: замены оконных блоков, локальной вычислительной сети, входных групп, пожарной и охранной сигнализации, системы отопления. В здании Детской школы искусств, необходимо провести капитальный ремонт кровли, заменить оконные блоки большого балетного зала, входную группу и крыльцо. Требуется комплексный капитальный ремонт фасада и кровли здания Театра юного зрителя.

Самым крупным учреждением культуры в г.Заречном является муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры «Современник». Объект сдан в эксплуатацию в 1963 году. Частичная реконструкция Дворца проводилась в 1978 году. В 2012 году был проведен ремонт фасада здания. На текущий момент конструктивные элементы объекта, инженерные сети и оборудование изношены и морально устарели. Для эффективной работы учреждения требуется проведение реконструкции здания.

Подведомственные Департаменту социального развития г.Заречного учреждения социальной защиты населения испытывают потребность в проведении капитального ремонта и реконструкции. Здания, в которых располагаются учреждения, с 2000 года не получали финансирования на проведение работ по комплексному капитальному ремонту, что негативно сказывается на состоянии материально-технической базы учреждений, условиях проживания и качестве предоставляемых услуг обслуживаемым клиентам. Выделяемые в рамках бюджетного финансирования средства позволяют проводить лишь текущий ремонт зданий.

В здании МБУ «КЦСОН» (ул. Братская, 6) требуется замена покрытия и утепления крыши, необходимо устройство дополнительного эвакуационного выхода из музыкального зала и обновление материально-технического оснащения учреждения. Здание МБУ «КЦСОН» (ул. Моховая, 46) требует проведения комплексного капитального ремонта для выполнения мероприятий по улучшению противопожарного состояния, санитарно-гигиенических условий в соответствии с требованиями, предъявляемыми к учреждениям социального обслуживания населения, СанПиН и технических регламентов.

Обеспечение условий для развития на территории г. Заречного физической культуры и массового спорта является одной из приоритетных задач, стоящих перед муниципалитетом. В структуре Комитета по физической культуре и спорту находятся 6 учреждений, из них: 4 спортивные школы, 2 крупных спортивных комплекса.

Важнейшим звеном в становлении и развитии физической культуры и  спорта на территории города, его базовой основой были и остаются детско-юношеские спортивные школы, воспитавшие многих чемпионов России, Европы, Мира, участников Олимпийских игр. Однако здания, в которых размещены эти учреждения, построены 40 и более лет назад, износ отдельных зданий и помещений составляет более 60 процентов. Капитальные работы, проводимые ранее по отдельным видам строительных работ, не решают полностью проблемы физического и морального износа зданий и сооружений. Здание Дворца спорта сильно обветшало, устарели сантехническое оборудование, водопроводно-канализационные сети, электросети, отопительная система учреждения. Здание МАОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» эксплуатируется с 1975 года, а капитальный ремонт ни разу не проводился. Центральный стадион г. Заречного является местом проведения массовых городских мероприятий. Конструкция стадиона, трибун и подтрибунных помещений изношены на 60%, являются аварийными, о чем свидетельствуют акты проверок. Необходима реконструкция всего стадионного комплекса.

В соответствии с федеральным законодательством все спортивные объекты, на которых проводятся официальные спортивные мероприятия, подлежат обязательной сертификации. В настоящее время все вышеперечисленные объекты не подходят к установленным стандартам и требуют реконструкции по многим параметрам.

Количество транспортных средств, приобретаемых населением и организациями, увеличивается с каждым годом. В связи с этим существенно возросла нагрузка на дороги города. Это обстоятельство в сочетании с неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия требует принятия неотложных мер и комплексного подхода в части капитального ремонта улично-дорожной сети. Выполнение программных мероприятий позволит качественно улучшить состояние улично-дорожной сети путем приведения их технико-эксплуатационных характеристик в состояние, отвечающее требованиям технических норм и правил, увеличить пропускную способность улично-дорожной сети, повысить безопасность участников дорожного движения.

Реализация Подпрограммы II позволит комплексно и системно подойти к решению проблемы приведения объектов муниципальной собственности г. Заречного в соответствие современным требованиям и более эффективно использовать финансовые ресурсы бюджета для решения поставленных в Подпрограмме II задач.

**Цели, задачи Подпрограммы**

Цель №1:

- повышение уровня развития социально-экономической инфраструктуры г.Заречного посредством капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности г. Заречного.

Задача 1.1:

- капитальное строительство, модернизация и реконструкция объектов муниципальной собственности;

Задача 1.2:

- проведение капитального ремонта объектов капитального строительства муниципальной собственности;

Задача 1.3:

- проведение капитального ремонта, ремонта объектов улично-дорожной сети г.Заречного.

**Сроки реализации Подпрограммы**

Реализация Подпрограммы II рассчитана на 2015- 2024 годы без деления на этапы.

**Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках данной муниципальной Подпрограммы II не предусмотрены.

**Участие органов местного самоуправления и других организаций**

**в реализации подпрограммы**

Участие Администрации г.Заречного в реализации мероприятий Подпрограммы II является одним из важнейших условий ее эффективности.

Участие Администрации г.Заречного в Подпрограмме II осуществляется в рамках собственных полномочий за счет средств бюджета г.Заречного.

**Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Всего на реализацию Подпрограммы II необходимо 1 405 667,9тыс. рублей, в том числе:

- бюджет г.Заречного – 944 707,3 тыс. рублей, из них:

2015 год – 178 250,6 тыс. рублей;

2016 год – 279 413,4 тыс. рублей;

2017 год – 136 541,6 тыс. рублей;

2018 год – 100 981,7 тыс. рублей;

2019 год – 80 880,8 тыс. рублей;

2020 год – 66 392,1 тыс. рублей;

2021 год – 41 428,1 тыс. рублей;

2022 год – 20 813,5 тыс. рублей;

2023 год – 40 005,5 тыс. рублей;

2024 год – 0 тыс. рублей;

- бюджет Пензенской области – 237 113,0тыс. рублей, из них:

2015 год – 35 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 9 970,0 тыс. рублей;

2017 год – 28 649,3 тыс. рублей;

2018 год – 8 621,2 тыс. рублей;

2019 год – 5 834,5 тыс. рублей;

2020 год – 55 382,5 тыс. рублей;

2021 год – 22 760,0 тыс. рублей;

2022 год – 22 000,0 тыс. рублей;

2023 год – 48 895,5 тыс. рублей;

2024 год – 0 тыс. рублей.

- федеральный бюджет – 223 847,6 тыс.рублей, в том числе;

2017 год – 33 235,0 тыс.рублей;

2018 год – 17 605,0 тыс. рублей;

2019 год – 43 600,0 тыс. рублей;

2020 год – 129 407,6 тыс. рублей;

2021 год – 0 тыс. рублей;

2022 год – 0 тыс. рублей;

2023 год – 0 тыс. рублей;

2024 год – 0 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Обеспечение градостроительной деятельности»**

***Паспорт подпрограммы* «Обеспечение градостроительной деятельности»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Обеспечение градостроительной деятельности» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация г.Заречного (отдел архитектуры и градостроительства) |
| Соисполнители подпрограммы | - Комитет по управлению имуществом г.Заречного;  - муниципальные организации в рамках заключенных соглашений об информационном взаимодействии;  - МКУ «Управление информатизации и обеспечения градостроительной деятельности» г.Заречного |
| Цели подпрограммы | -развитие муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном (далее - МИСОГД)  -устойчивое развитие территории г.Заречного |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение ведения МИСОГД  - обеспечение устойчивого развития территории г.Заречного |
| Целевые показатели подпрограммы | - количество земельных участков с уточненными в течение отчетного года характеристиками к общему количеству земельных участков на территории города (%);  - количество объектов недвижимости с уточненными в течение отчетного года характеристиками, введенных в МИСОГД, к общему количеству объектов недвижимости, подлежащих включению в систему (%);  - количество объектов учета Реестра муниципального имущества с уточненными в течение отчетного года характеристиками к общему числу объектов учета Реестра муниципального имущества (%). |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015 – 2024 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Подпрограмма реализуется за счет средств муниципального бюджета.  Общий объем финансирования подпрограммы из бюджета г.Заречного 85 736,6 тыс.руб., в том числе по годам реализации:  2015 год – 5 500,0 тыс. рублей;  2016 год – 6 462,0 тыс. рублей;  2017 год – 4 586,5 тыс. рублей;  2018 год – 4 586,5 тыс. рублей;  2019 год – 4 500,0 тыс. рублей;  2020 год – 11 600,0 тыс. рублей;  2021 год – 12 016,3 тыс. рублей;  2022 год – 11 573,5 тыс. рублей;  2023 год – 11 974,9 тыс. рублей;  2024 год – 11 974,9 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - за период действия программы доля земельных участков с уточненными в течение отчетного года характеристиками к общему количеству земельных участков на территории города составит не менее 80%;  - за период действия программы доля объектов недвижимости с уточненными в течение отчетного года характеристиками, введенных в МИСОГД, к общему количеству объектов недвижимости, подлежащих включению в систему, составит не менее 80%;  - за период действия программы доля объектов учета Реестра муниципального имущества с уточненными в течение отчетного года характеристиками к общему числу объектов учета Реестра муниципального имущества составит не менее 80%. |

**Характеристика сферы реализации подпрограммы**

В современных условиях значительно возросла роль информации при принятии управленческих решений. Информация представляет собой ключевой фактор эффективного управления всеми сферами жизнедеятельности города. Информатизация не только является частью технологического процесса обработки документов и принятия управленческих решений, но и оказывает большое влияние на экономику города.

Необходимость включения Подпрограммы III в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г. Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы» обусловлена:

- требованиями федерального законодательства и муниципальных нормативно-правовых актов в области градостроительства и развития инженерной и социальной инфраструктуры;

- необходимостью разработки и внедрения единой технологии сбора, хранения и обработки сведений об объектах городского хозяйства;

- необходимостью создания и постоянной актуализации единой картографической основы и базы данных об объектах недвижимости путем внесения архивных документов, текущих наработок, а также документов стратегического развития города;

- необходимостью устранения выявленных проблем в части дублирования или несовпадения данных об одном и том же объекте в различных ведомственных информационных системах, трудностями в области обмена сведениями между городскими службами;

- важностью обеспечения преемственности подходов становления и дальнейшего развития МИСОГД, созданной в рамках предыдущей муниципальной программы «Создание муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном (2010-2014 годы)».

Развитие информационных технологий выдвинуло новые требования к информационным системам, и в первую очередь это коснулось градостроительной деятельности.

В соответствии с пунктом 26 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения отнесено ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа.

Информационная система обеспечения градостроительной деятельности используется практически во всех сферах жизнедеятельности города. Она включает в себя картографическую и атрибутивную части, которые связаны между собой и базируются на муниципальной геоинформационной системе. Система используется, в первую очередь, для решения текущих вопросов строительства на территории города, а также для согласования и утверждения градостроительной документации.

Кроме градостроительной составляющей МИСОГД содержит большой блок имущественных данных, которые необходимы для решения вопросов развития территории, разработки программ по совершенствованию инженерной и социальной инфраструктуры города.

Сведения, содержащиеся в МИСОГД, дают возможность значительно сократить сроки разработки стратегических документов развития и усилить контроль исполнения намеченных мероприятий.

Подпрограмма является комплексным организационно-методическим и практическим планом действий всех органов местного самоуправления г. Заречного, муниципальных организаций и организаций других форм собственности по созданию, эксплуатации и сопровождению муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе.

Подпрограмма имеет открытый характер, позволяющий в процессе ее реализации в соответствии с действующими процедурами вносить дополнения и изменения, связанные с изменениями законодательства, возможностями местного бюджета, другими вновь выявленными факторами создания и развития информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Необходимость решения указанных проблем программно-целевыми методами обусловлена комплексностью и взаимосвязанностью, что требует скоординированного выполнения разнородных мероприятий правового, организационного, технического и образовательного характера.

Масштабность решаемых в рамках Подпрограммы задач, особенно связанных с осуществлением сбора и введения в систему информации, с объектами различных форм собственности, требуют четкой межведомственной координации и управления. Наиболее эффективным методом решения таких задач является программно-целевое управление комплексным развитием города, а сама Подпрограмма представляется как увязанный документ в части ресурсов, исполнителей и сроков осуществления комплекса работ правового, организационно-хозяйственного, производственного, технического и образовательного характера, иных скоординированных мероприятий, обеспечивающих эффективное решение поставленных Подпрограммой задач.

В настоящее время в структуре объединенной локальной сети МИСОГД присутствует несколько отделов Администрации города, Комитет по управлению имуществом, муниципальное казенное учреждение "Управление информатизации и обеспечения градостроительной деятельности" г. Заречного, ряд организаций инженерного комплекса, муниципальные организации по поддержке социальной инфраструктуры. Включение новых организаций в сложившуюся технологию взаимодействия - важная задача развития МИСОГД как современного инструмента управления городом.

**Цели, задачи Подпрограммы**

Цель №1:

- развитие муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном.

Задача 1.1:

- обеспечение ведения МИСОГД.

**Сроки реализации Подпрограммы**

Реализация Подпрограммы III рассчитана на 2015- 2024 годы без деления на этапы.

**Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках данной программы не предусмотрены.

**Участие органов местного самоуправления и других организаций**

**в реализации подпрограммы**

Участие Администрации г.Заречного в реализации мероприятий Подпрограммы III является одним из важнейших условий ее эффективности.

Участие Администрации г.Заречного в Подпрограмме III осуществляется в рамках собственных полномочий за счет средств бюджета г.Заречного.

**Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Подпрограмма III реализуется за счет средств муниципального бюджета.

Объемы бюджетного финансирования реализации Подпрограммы III могут корректироваться в случае корректировки бюджета решениями Собрания представителей города Заречного о местном бюджете города в соответствии с бюджетным законодательством.

Общий объем финансирования подпрограммы из бюджета г.Заречного 85 736,6 тыс.руб., в том числе по годам реализации:

2015 год – 5 500,0 тыс. рублей;

2016 год – 6 462,0 тыс. рублей;

2017 год – 4 586,5 тыс. рублей;

2018 год – 4 586,5 тыс. рублей;

2019 год – 4 500,0 тыс. рублей;

2020 год – 11 600,0 тыс. рублей;

2021 год – 12 016,3 тыс. рублей;

2022 год – 11 573,5 тыс. рублей;

2023 год – 11 974,9 тыс. рублей;

2024 год – 11 974,9 тыс. рублей.

# Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области»

# **Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области»**

**за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Источник финансиро-вания | Оценка расходов, тыс. рублей | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Муници-пальная програм-ма | «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области» | всего | 282344,5 | 237998,5 | 312235,8 | 219687,0 | 154452,3 | 147375,3 | 275782,2 | 90 324,4 | 65 475,9 | 112 387,0 | 23 486,0 |
| бюджет г. Заречного Пензенской области | 276344,5 | 197998,5 | 302265,8 | 157802,7 | 128226,1 | 97940,8 | 90992,1 | 67 564,4 | 43 475,9 | 63 491,5 | 23 486,0 |
| бюджет Пензенской области | 0 | 35000,0 | 9970,0 | 28649,3 | 8621,2 | 5834,5 | 55382,5 | 22 760,0 | 22 000,0 | 48 895,5 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 33235,0 | 17605,0 | 43600,0 | 129407,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджет-ные источники | 6000,0 | 5000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпро-грамма | «Стимулирова-ние и развитие жилищного строительства» | всего | 6000,0 | 5000,0 | 1464,0 | 1943,0 | 8807,3 | 1300,0 | 2000,0 | 3 120,0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет г. Заречного Пензенской области |  |  | 1464,0 | 1943,0 | 8807,3 | 1300,0 | 2000,0 | 3 120,0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджет-ные источники | 6 000,0 | 5000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Подпро-грамма | «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» | всего | 249371,7 | 213250,6 | 289383,4 | 198425,9 | 127207,9 | 130315,3 | 251182,2 | 64 188,1 | 42 813,5 | 88 901,0 | 0 |
| бюджет г. Заречного Пензенской области | 249371,7 | 178250,6 | 279413,4 | 136541,6 | 100981,7 | 80880,8 | 66392,1 | 41 428,1 | 20 813,5 | 40 005,5 | 0 |
| бюджет Пензенской области |  | 35000,0 | 9970,0 | 28649,3 | 8621,2 | 5834,5 | 55382,5 | 22 760,0 | 22 000,0 | 48 895,5 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  | 33235,0 | 17605,0 | 43600,0 | 129407,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджет-ные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подпро-грамма | «Обеспечение градостроитель-ной деятельности» | всего | 8500,0 | 5500,0 | 6462,0 | 4586,5 | 4586,5 | 4500,0 | 11600,0 | 12 016,3 | 11 573,5 | 11 974,9 | 11 974,9 |
| бюджет г.Заречного Пензенской области | 8500,0 | 5500,0 | 6462,0 | 4586,5 | 4586,5 | 4500,0 | 11600,0 | 12 016,3 | 11 573,5 | 11 974,9 | 11 974,9 |
| бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджет-ные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Меро-приятие 1 | Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности | всего | 18472,8 | 14247,9 | 14926,4 | 14731,6 | 13850,6 | 11260,0 | 11000,0 | 11 000,0 | 11 088,9 | 11 511,1 | 11 511,1 |
| бюджет г. Заречного Пензенской области | 18472,8 | 14247,9 | 14926,4 | 14731,6 | 13850,6 | 11260,0 | 11000,0 | 11 000,0 | 11 088,9 | 11 511,1 | 11 511,1 |
| бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджет-ные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Меро-приятие 2 | Разработка концепции развития МАУ «ЦПКи О «Заречье» | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет г. Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджет-ные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 

# Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области»

# **Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области»**

**за счет средств бюджета г.Заречного Пензенской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы, мероприятий | Код бюджетной классификации\* | | | | | Расходы бюджета  г.Заречного Пензенской области, тыс. руб. | | | | | | | | | | |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Муници-пальная програм-ма | «Развитие социальной и инженерной инфраструкту-ры в г.Заречном Пензенской области» | всего |  |  |  |  |  | 276344,5 | 197998,5 | 302265,8 | 157802,7 | 128226,1 | 97940,8 | 90992,  1 | 67564,4 | 43475,9 | 63491,5 | 23486,0 |
| Администрация г.Заречного |  |  |  |  |  | 8 500,0 | 5500,0 | 7926,0 | 5829,5 | 7226,9 | 5800,0 | 2000,0 | 3120,0 | 0 | 0 | 0 |
| МКУ «УКС» |  |  |  |  |  | 253506,7 | 177577,0 | 294339,8 | 151973,2 | 120999,2 | 92140,8 | 77392,  1 | 50722,0 | 31902,4 | 51516,6 | 11511,1 |
| МКУ «Управление информатизации и обеспечения градостроительной деятельности» г.Заречного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11600,0 | 12016,3 | 11573,5 | 11974,9 | 11974,9 |
| Департамент образования |  |  |  |  |  | 12272,0 | 4382,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Департамент культуры и молодежной политики |  |  |  |  |  | 2065,8 | 10539,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МУ «Театр юного зрителя г. Заречного» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1706,1 | 0 | 0 | 0 |
| Комитет по управлению имуществом г.Заречного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные организации в рамках заключенных соглашений об информационном соглашении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма | «Стимулирование и развитие жилищного строительства» | всего |  |  |  |  |  |  |  | 1464,0 | 1943,0 | 8807,3 | 1300,0 | 2000,0 | 3120,0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация г.Заречного | 901 | 01 | 13 | 0810142120 | 240 |  |  | 534,0 | 0 | 0 | 400,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 |
| 901 | 01 | 13 | 0810142150 | 240 |  |  | 430,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 901 | 01 | 13 | 0810142100 | 240 |  |  |  |  | 812,5 | 900,0 | 1000,0 | 920,0 | 0 | 0 | 0 |
| 901 | 01 | 13 | 0810142170 | 240 |  |  |  |  |  |  |  | 1200,0 | 0 | 0 | 0 |
| 901 | 05 | 05 | 0810142160 | 630 |  |  | 500,0 | 1243,0 | 1223,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКУ «УКС» | 901 | 05 | 02 | 0810242810 | 410 |  |  |  | 700,0 | 365,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 901 | 05 | 02 | 0810242840 | 410 |  |  |  |  | 6406,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 901 | 05 | 02 | 0810242850 | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма | «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» | всего |  |  |  |  |  | 249371,7 | 178250,6 | 279413,4 | 136541,6 | 100981,7 | 80880,8 | 66392,  1 | 41428,1 | 20813,5 | 40005,5 | 0 |
| Администрация г.Заречного | 901 | 04 | 09 | 0820342980 | 240 |  |  |  |  | 604,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКУ «УКС» | 901 | х | х | 0820000000 | х | 235033,9 | 163329,1 | 279413,4 | 136541,6 | 100376,8 | 80880,8 | 66392,  1 | 39722,0 | 20813,5 | 40005,5 | 0 |
| Департамент образования | 974 | 07 | 01 | 0820000 | х | 12272,0 | 4382,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Департамент культуры и молодежной политики | 957 | 08 | 01 | 0824231 | 460 | 2065,8 | 10539,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МУ «Театр юного зрителя г. Заречного» | 957 | 08 | 01 | 0820242640 | 620 |  |  |  |  |  |  |  | 1706,1 | 0 | 0 | 0 |
| Организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма | «Обеспечение градостроительной деятельности» | всего |  |  |  |  |  | 8500,0 | 5500,0 | 6462,0 | 4586,5 | 4586,5 | 4500,0 | 11600,0 | 12016,3 | 11573,5 | 11974,9 | 11974,9 |
| Администрация г.Заречного (отдел архитектуры и градостроительства) | 901 | 01 | 13 | 0830143610 | 810 | 8500,0 | 5500,0 | 5500,0 | 4586,5 | 4586,5 | 4500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 901 | 01 | 13 | 0830242140 | 240 |  |  | 962,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКУ «Управление информатизации и обеспечения градостроительной деятельности» г.Заречного | 901 | 01 | 13 | 0830108310 | х |  |  |  |  |  |  | 11600,0 | 12016,3 | 11573,5 | 11974,9 | 11974,9 |
| 901 | 01 | 13 | 08301  08310 | 110 |  |  |  |  |  |  | 10210,8 | 10811,3 | 10573,7 | 10975,1 | 10975,1 |
| 901 | 01 | 13 | 08301  08310 | 240 |  |  |  |  |  |  | 1001,7 | 867,5 | 662,3 | 662,3 | 662,3 |
| 901 | 01 | 13 | 08301  08310 | 850 |  |  |  |  |  |  | 387,5 | 337,5 | 337,5 | 337,5 | 337,5 |
| Комитет по управлению имуществом г.Заречного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные организации в рамках заключенных соглашений об информационном взаимодействии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 1 | Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности | всего |  |  |  |  |  | 18472,8 | 14247,9 | 14 926,4 | 14731,6 | 13850,6 | 11260,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11088,9 | 11511,1 | 11511,1 |
| Администрация г.Заречного (отдел архитектуры и градостроительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «УКС» | 901 | 01 | 13 | 0840008910 | х | 18472,8 | 14247,9 | 14 926,4 | 14731,6 | 13850,6 | 11260,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11088,9 | 11511,1 | 11511,1 |
| 901 | 01 | 13 | 08400  08910 | 110 |  |  |  |  |  |  | 9753,6 | 9964,5 | 10234,7 | 10644,5 | 10644,5 |
| 901 | 01 | 13 | 08400  08910 | 240 |  |  |  |  |  |  | 1016,7 | 779,4 | 426,3 | 438,7 | 438,7 |
| 901 | 01 | 13 | 08400  08910 | 850 |  |  |  |  |  |  | 229,7 | 256,1 | 427,9 | 427,9 | 427,9 |
| 6 | Мероприятие 2 | Разработка концепции развития МАУ «ЦПКи О «Заречье» | всего | 901 | 08 | 01 | 0844263 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация г.Заречного (отдел архитектуры и градостроительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение № 3

# к муниципальной программе «Развитие социальной

# и инженерной инфраструктуры

# в г.Заречном Пензенской области

# **Мероприятия муниципальной программы**

**«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование мероприятия | | Исполнители | Срок исполнения (год) | | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | | Результат\*\* |
| всего | | местный бюджет | | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма «Стимулирование и развитие жилищного строительства»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель №1: формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1.1: обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья (в том числе с использованием средств населения и ипотечных кредитов) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Основное мероприятие «Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья (в том числе с использованием средств населения и ипотечных кредитов)» | | -Администрация  г.Заречного | 2016 | 1464,0 | | | 1464,0 | |  |  |  | X |
| 2017 | 1243,0 | | | 1243,0 | |  |  |  |
| 2018 | 2035,5 | | | 2035,5 | |  |  |  |
| 2019 | 1300,0 | | | 1300,0 | |  |  |  |
| 2020 | 2000,0 | | | 2000,0 | |  |  |  |
| 2021 | 3120,0 | | | 3120,0 | |  |  |  |
| 2022 | 0 | | | 0 | |  |  |  |
| 2023 | 0 | | | 0 | |  |  |  |
| 2024 | 0 | | | 0 | |  |  |  |
| **Итого** | **11162,5** | | | **11162,5** | |  |  |  |
| 1.1.1 | | Разработка проекта планировки и проекта межевания на участок перспективной застройки в микрорайоне № 18 | | -Администрация  г.Заречного | 2014 | 6 000,0 | | | 0 | |  |  | 6 000,0 | Ввод в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области:  2015 г.-25500 кв.м,  2016 г.- 26000 кв.м,  2017 г.- 26500 кв.м,  2018 г.- 27000 кв.м,  2019 г.- 27500 кв.м,  2020 г.- 14000 кв.м,  2021 г.- 14500 кв.м,  2022 г.- 15000 кв.м,  2023 г.- 15500 кв.м,  2024 г.- 16000 кв.м. |
| 2015 | 5000,0 | | | 0 | |  |  | 5000,0 |
| 2016 | 430,0 | | | 430,0 | |  |  |  |
| 2017 | 0 | | | 0 | |  |  |  |
| 2018 | 0 | | | 0 | |  |  |  |
| 2019 | 0 | | | 0 | |  |  |  |
| 2020 | 0 | | | 0 | |  |  |  |
| 2021 | 0 | | | 0 | |  |  |  |
| 2022 | 0 | | | 0 | |  |  |  |
| 2023 | 0 | | | 0 | |  |  |  |
| 2024 | 0 | | | 0 | |  |  |  |
| **Итого** | **5430,0** | | | **430,0** | |  |  | **5000,0** |
| 1.1.2 | | Постановка на кадастровый учет документов территориального планирования (правила землепользования и застройки) | | -Администрация  г.Заречного | 2014 | 0 | | | 0 | |  |  |  | Ввод в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области:  2015 г.-25500 кв.м,  2016 г.- 26000 кв.м,  2017 г.- 26500 кв.м,  2018 г.- 27000 кв.м,  2019 г.- 27500 кв.м,  2020 г.- 14000 кв.м,  2021 г.- 14500 кв.м,  2022 г.- 15000 кв.м,  2023 г.- 15500 кв.м,  2024 г.- 16000 кв.м. |
| 2015 | 0 | | | 0 | |  |  |  |
| 2016 | 534,0 | | | 534,0 | |  |  |  |
| 2017 | 0 | | | 0 | |  |  |  |
| 2018 | 0 | | | 0 | |  |  |  |
| 2019 | 400,0 | | | 400,0 | |  |  |  |
| 2020 | 1000,0 | | | 1000,0 | |  |  |  |
| 2021 | 1000,0 | | | 1000,0 | |  |  |  |
| 2022 | 0 | | | 0 | |  |  |  |
| 2023 | 0 | | | 0 | |  |  |  |
| 2024 | 0 | | | 0 | |  |  |  |
| **Итого** | 2934,0 | | | 2934,0 | |  |  |  |
| 1.1.3 | | Создание условий для жилищного строительства в г.Заречном Пензенской области путем субсидирования части процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (займам) | | -Администрация  г.Заречного | 2014 | 0 | | | 0 | |  |  |  | Ввод в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области:  2015 г.-25500 кв.м,  2016 г.- 26000 кв.м,  2017 г.- 26500 кв.м,  2018 г.- 27000 кв.м,  2019 г.- 27500 кв.м,  2020 г.- 14000 кв.м,  2021 г.- 14500 кв.м,  2022 г.- 15000 кв.м,  2023 г.- 15500 кв.м,  2024 г.- 16000 кв.м. |
| 2015 | 0 | | | 0 | |  |  |  |
| 2016 | 500,0 | | | 500,0 | |  |  |  |
| 2017 | 1243,0 | | | 1243,0 | |  |  |  |
| 2018 | 1223,0 | | | 1223,0 | |  |  |  |
| 2019 | 0 | | | 0 | |  |  |  |
| 2020 | 0 | | | 0 | |  |  |  |
| 2021 | 0 | | | 0 | |  |  |  |
| 2022 | 0 | | | 0 | |  |  |  |
| 2023 | 0 | | | 0 | |  |  |  |
| 2024 | 0 | | | 0 | |  |  |  |
| **Итого** | **2966,0** | | | **2966,0** | |  |  |  |
| 1.1.4 | | Внесение изменений в Генеральный план закрытого административно-территориального образования г.Заречный Пензенской области | | -Администрация  г.Заречного | 2014 | 0 | | | 0 | |  |  |  | Ввод в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области:  2015 г.-25500 кв.м,  2016 г.- 26000 кв.м,  2017 г.- 26500 кв.м,  2018 г.- 27000 кв.м,  2019 г.- 27500 кв.м,  2020 г.- 14000 кв.м,  2021 г.- 14500 кв.м,  2022 г.- 15000 кв.м,  2023 г.- 15500 кв.м,  2024 г.- 16000 кв.м. |
| 2015 | 0 | | | 0 | |  |  |  |
| 2016 | 0 | | | 0 | |  |  |  |
| 2017 | 0 | | | 0 | |  |  |  |
| 2018 | 812,5 | | | 812,5 | |  |  |  |
| 2019 | 900,0 | | | 900,0 | |  |  |  |
| 2020 | 1000,0 | | | 1000,0 | |  |  |  |
| 2021 | 920,0 | | | 920,0 | |  |  |  |
| 2022 | 0 | | | 0 | |  |  |  |
| 2023 | 0 | | | 0 | |  |  |  |
| 2024 | 0 | | | 0 | |  |  |  |
| **Итого** | **3632,5** | | | **3632,5** | |  |  |  |
| 1.1.5 | | Разработка проекта планировки и проекта межевания на участки перспективной индивидуальной жилищной застройки | | -Администрация  г.Заречного | 2020 | 0 | | |  | |  |  |  |  |
| 2021 | 1200,0 | | | 1200,0 | |  |  |  |
| 2022 | 0 | | | 0 | |  |  |  |
| 2023 | 0 | | | 0 | |  |  |  |
| 2024 | 0 | | | 0 | |  |  |  |
| **Итого** | **1200,0** | | | **1200,0** | |  |  |  |
| Задача 1.2: Строительство инженерных, транспортных коммуникаций для обеспечения развития районов массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | | Основное мероприятие «Строительство инженерных, транспортных коммуникаций для обеспечения развития районов массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий» | | - Администрация  г.Заречного;  - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства  г. Заречного Пензенской области»;  - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2016 | | 0 | | 0 | |  |  |  | Х |
| 2017 | | 700,0 | | 700,0 | |  |  |  |
| 2018 | | 6771,8 | | 6771,8 | |  |  |  |
| 2019 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
| 2020 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
| 2021 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
| 2022 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
| 2023 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
| 2024 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
| **Итого** | | **7471,8** | | **7471,8** | |  |  |  |
| 1.2.1 | | Разработка проектно-сметной документации на газоснабжение участка перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га | | - Администрация  г.Заречного;  - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства  г. Заречного Пензенской области»;  - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 | | 0 | |  | |  |  |  |  |
| 2015 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2016 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2017 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2018 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2019 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2020 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2021 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2022 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2023 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2024 | | 0 | |  | |  |  |  |
| **Итого** | | **0** | |  | |  |  |  |
| 1.2.2 | | Разработка проектно-сметной документации на водоснабжение участка перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га | | - Администрация  г.Заречного;  - муниципальное казенное учреждение «Управление капи-тального строительст-ва г.Заречного Пензенской  области»;  - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 | | 0 | |  | |  |  |  |  |
| 2015 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2016 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2017 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2018 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2019 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2020 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2021 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2022 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2023 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2024 | | 0 | |  | |  |  |  |
| **Итого** | | **0** | |  | |  |  |  |
| 1.2.3. | | Разработка проектно-сметной документации на обеспечение водоотведения от участка перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га | | - Администрация  г.Заречного;  - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства  г. Заречного Пензенской области»;  - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 | | 0 | | 0 | |  |  |  | Ввод в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области:  2015 г.-25500 кв.м,  2016 г.- 26000 кв.м,  2017 г.- 26500 кв.м,  2018 г.- 27000 кв.м,  2019 г.- 27500 кв.м,  2020 г.- 14000 кв.м,  2021 г.- 14500 кв.м,  2022 г.- 15000 кв.м,  2023 г.- 15500 кв.м,  2024 г.- 16000 кв.м. |
| 2015 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
| 2016 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
| 2017 | | 700,0 | | 700,0 | |  |  |  |
| 2018 | | 365,0 | | 365,0 | |  |  |  |
| 2019 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
| 2020 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
| 2021 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
| 2022 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
| 2023 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
| 2024 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
| **Итого** | | **1065,0** | | **1065,0** | |  |  |  |
| 1.2.4. | | Разработка проектно-сметной документации на электроснабжение участка перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га | | - Администрация  г.Заречного;  - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства  г. Заречного Пензенской области»;  - организации, с которыми заключены соответствующие  муниципальные контракты (договоры) | 2014 | | 0 | |  | |  |  |  |  |
| 2015 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2016 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2017 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2018 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2019 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2020 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2021 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2022 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2023 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2024 | | 0 | |  | |  |  |  |
| **Итого** | | **0** | |  | |  |  |  |
| 1.2.5. | | Разработка проектно-сметной документации на теплоснабжение участка перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га | | - Администрация  г.Заречного;  - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства  г. Заречного Пензенской области»;  - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 | | 0 | |  | |  |  |  |  |
| 2015 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2016 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2017 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2018 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2019 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2020 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2021 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2022 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2023 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2024 | | 0 | |  | |  |  |  |
| **Итого** | | **0** | |  | |  |  |  |
| 1.2.6. | | Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги  к участку перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га | | - Администрация  г.Заречного;  - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства  г. Заречного Пензенской области»;  - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 | | 0 | |  | |  |  |  |  |
| 2015 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2016 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2017 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2018 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2019 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2020 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2021 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2022 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2023 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2024 | | 0 | |  | |  |  |  |
| **Итого** | | **0** | |  | |  |  |  |
| 1.2.7 | | Разработка проектно-сметной документации на строительство главной понижающей подстанции №4  на участке перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га | | - Администрация  г.Заречного;  - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства  г. Заречного Пензенской области»;  - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 | | 0 | |  | |  |  |  |  |
| 2015 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2016 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2017 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2018 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2019 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2020 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2021 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2022 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2023 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2024 | | 0 | |  | |  |  |  |
| **Итого** | | **0** | |  | |  |  |  |
| 1.2.8 | | Строительство газопровода к участку перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га | | - Администрация  г.Заречного;  - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства  г. Заречного Пензенской области»;  - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 | | 0 | |  | |  |  |  |  |
| 2015 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2016 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2017 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2018 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2019 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2020 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2021 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2022 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2023 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2024 | | 0 | |  | |  |  |  |
| **Итого** | | **0** | |  | |  |  |  |
| 1.2.9. | | Строительство водопровода к участку перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га | | - Администрация  г.Заречного;  - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства  г. Заречного Пензенской области»;  - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 | | 0 | |  | |  |  |  |  |
| 2015 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2016 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2017 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2018 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2019 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2020 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2021 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2022 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2023 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2024 | | 0 | |  | |  |  |  |
| **Итого** | | **0** | |  | |  |  |  |
| 1.2.10 | | Строительство канализации к участку перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га | | - Администрация  г.Заречного;  - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства  г. Заречного Пензенской области»;  - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 | | 0 | |  | |  |  |  |  |
| 2015 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2016 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2017 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2018 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2019 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2020 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2021 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2022 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2023 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2024 | | 0 | |  | |  |  |  |
| **Итого** | | **0** | |  | |  |  |  |
| 1.2.11 | | Строительство тепловых сетей к участку перспективной застройки микрорайона № 18 площадью 18,818 га | | - Администрация  г.Заречного;  - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства  г. Заречного Пензенской области»;  - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 | | 0 | |  | |  |  |  | . |
| 2015 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2016 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2017 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2018 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2019 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2020 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2021 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2022 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2023 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2024 | | 0 | |  | |  |  |  |
| **Итого** | | **0** | |  | |  |  |  |
| 1.2.12 | | Строительство электролиний к участку перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га | | - Администрация  г.Заречного;  - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства  г. Заречного Пензенской области»;  - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 | | 0 | |  | |  |  |  |  |
| 2015 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2016 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2017 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2018 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2019 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2020 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2021 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2022 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2023 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2024 | | 0 | |  | |  |  |  |
| **Итого** | | **0** | |  | |  |  |  |
| 1.2.13 | | Строительство главной понижающей подстанции №4  на участке перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га | | - Администрация  г.Заречного;  - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства  г. Заречного Пензенской области»;  - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 | | 0 | | 0 | |  |  |  | Ввод в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области:  2015 г.-25500 кв.м,  2016 г.- 26000 кв.м,  2017 г.- 26500 кв.м,  2018 г.- 27000 кв.м,  2019 г.- 27500 кв.м,  2020 г.- 14000 кв.м,  2021 г.- 14500 кв.м,  2022 г.- 15000 кв.м,  2023 г.- 15500 кв.м,  2024 г.- 16000 кв.м. |
| 2015 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
| 2016 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
| 2017 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
| 2018 | | 6406,8 | | 6406,8 | |  |  |  |
| 2019 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
| 2020 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
| 2021 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
| 2022 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
| 2023 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
| 2024 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
| **Итого** | | **6406,8** | | **6406,8** | |  |  |  |
| 1.2.14 | | Строительство автомобильной дороги к участку перспективной застройки в микрорайоне № 18  площадью 18,818 га | | - Администрация  г.Заречного;  - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства  г. Заречного Пензенской области»;  - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 | | 0 | |  | |  |  |  |  |
| 2015 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2016 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2017 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2018 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2019 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2020 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2021 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2022 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2023 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2024 | | 0 | |  | |  |  |  |
| **Итого** | | **0** | |  | |  |  |  |
| 1.2.15 | | Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных и канализационных сетей и сооружений, газовых сетей, сетей и сооружений электроснабжения, сетей теплоснабжения на участках перспективной индивидуальной жилищной застройки | | - Администрация  г.Заречного;  - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства  г. Заречного Пензенской области»;  - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2020 | | 0 | |  | |  |  |  |  |
| 2021 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2022 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2023 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2024 | | 0 | |  | |  |  |  |
| **Итого** | | **0** | |  | |  |  |  |
| 1.2.16 | | Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги на участках перспективной индивидуальной жилищной застройки | | - Администрация  г.Заречного;  - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства  г. Заречного Пензенской области»;  - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2020 | | 0 | |  | |  |  |  |  |
| 2021 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2022 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2023 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2024 | | 0 | |  | |  |  |  |
| **Итого** | | **0** | |  | |  |  |  |
| 1.2.17 | | Строительство водопроводных и канализационных сетей и сооружений, газовых сетей, сетей и сооружений электроснабжения, сетей теплоснабжения на участках перспективной индивидуальной жилищной застройки | | - Администрация  г.Заречного;  - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства  г. Заречного Пензенской области»;  - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2020 | | 0 | |  | |  |  |  |  |
| 2021 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2022 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2023 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2024 | | 0 | |  | |  |  |  |
| **Итого** | | **0** | |  | |  |  |  |
| 1.2.18 | | Строительство автомобильной дороги на участках перспективной индивидуальной жилищной застройки | | - Администрация  г.Заречного;  - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства  г. Заречного Пензенской области»;  - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2020 | | 0 | |  | |  |  |  |  |
| 2021 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2022 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2023 | | 0 | |  | |  |  |  |
| 2024 | | 0 | |  | |  |  |  |
| **Итого** | | **0** | |  | |  |  |  |
| **Итого по цели № 1** | | | | | 2014 | | 0 | | 0 | |  |  | 6000,0 |  |
| 2015 | | 5 000,0 | | 0 | |  |  | 5000,0 |
| 2016 | | 1464,0 | | 1464,0 | |  |  |  |
| 2017 | | 1943,0 | | 1943,0 | |  |  |  |
| 2018 | | 8807,3 | | 8807,3 | |  |  |  |
| 2019 | | 1300,0 | | 1300,0 | |  |  |  |
| 2020 | | 2000,0 | | 2000,0 | |  |  |  |
| 2021 | | 3120,0 | | 3120,0 | |  |  |  |
| 2022 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
| 2023 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
| 2024 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
| **Итого** | | **23634,3** | | **18634,3** | |  |  | **5 000,0** |
| **Итого по подпрограмме «Стимулирование и развитие жилищного строительства»** | | | | | 2014 | | 6000,0 | | 0 | |  |  | 6000,0 |  |
| 2015 | | 5 000,0 | | 0 | |  |  | 5000,0 |
| 2016 | | 1464,0 | | 1464,0 | |  |  |  |
| 2017 | | 1943,0 | | 1943,0 | |  |  |  |
| 2018 | | 8807,3 | | 8807,3 | |  |  |  |
| 2019 | | 1300,0 | | 1300,0 | |  |  |  |
| 2020 | | 2000,0 | | 2000,0 | |  |  |  |
| 2021 | | 3120,0 | | 3120,0 | |  |  |  |
| 2022 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
| 2023 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
| 2024 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
| **Итого** | | **23634,3** | | **18634,3** | |  |  | **5 000,0** |
| **Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель №1: Повышение уровня развития социально-экономической инфраструктуры г. Заречного посредством капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности г. Заречного | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1.1: Капитальное строительство, модернизация и реконструкция объектов муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Основное мероприятие «Капитальное строительство, модернизация и реконструкция объектов муниципальной собственности» | | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2016 | | 255611,1 | 255611,1 | | |  |  |  | Х |
| 2017 | | 36790,6 | 36790,6 | | |  |  |  |
| 2018 | | 7126,5 | 7126,5 | | |  |  |  |
| 2019 | | 6241,0 | 6241,0 | | |  |  |  |
| 2020 | | 12420,7 | 621,0 | | | 11799,7 |  |  |
| 2021 | | 1053,0 | 1053,0 | | | 0 |  |  |
| 2022 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| 2023 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| 2024 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| **Итого** | | **319242,9** | **307443,2** | | | **11799,7** |  |  |
| 1.1.1 | | Строительство объектов жилищного хозяйства | | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2014 | | 20575,7 | 20575,7 | | |  |  |  | 2015 год - строительство жилого дома N 20 в микрорайоне N 18;  2016 год - ввод в эксплуатацию жилого дома N 20 в микрорайоне N 18. |
| 2015 | | 98 942,3 | 98 942,3 | | |  |  |  |
| 2016 | | 129767,6 | 129767,6 | | |  |  |  |
| 2017 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2018 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2019 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2020 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2021 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2022 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2023 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2024 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| **Итого** | | **228709,9** | **228709,9** | | |  |  |  |
| 1.1.2 | | Строительство и  реконструкция объектов образования | | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области», Департамент образования г.Заречного | 2014 | | 67 635,0 | 67 635,0 | | |  |  |  | 2015 год - ввод в эксплуатацию зданий МАДОУ "Детский сад N 7 комбинированного вида";  2016 - 2020 годы - строительство воспитательно-образовательного комплекса в микрорайоне N 18;  строительство модульной котельной 50-метрового плавательного бассейна в МКР N 18;  строительство спортивного ядра МБОУ "СОШ N 225".  2018 г. - разработка проектной документации на реконструкцию МДОУ "Детский сад N 4" по адресу: ул. Братская, 22 |
| 2015 | | 2 000,0 | 2 000,0 | | |  |  |  |
| 2016 | | 4 004,9 | 4 004,9 | | |  |  |  |
| 2017 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2018 | | 1074,0 | 1074,0 | | |  |  |  |
| 2019 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2020 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2021 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2022 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2023 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2024 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| **Итого** | | **7078,9** | **7078,9** | | |  |  |  |
| 1.1.3 | | Строительство и реконструкция объектов культуры | | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области», Департамент культуры и молодежной политики г.Заречного | 2014 | | 35 427,4 | 35 427,4 | | |  |  |  | 2015 год - реконструкция здания ДК "Дружба";  2016 год - ввод в эксплуатацию здания ДК "Дружба"; |
| 2015 | | 21 832,6 | 21 832,6 | | |  |  |  |
| 2016 | | 1 438,7 | 1 438,7 | | |  |  |  |
| 2017 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2018 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2019 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2020 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2021 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2022 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2023 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2024 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| **Итого** | | **23271,3** | **23271,3** | | |  |  |  |
| 1.1.4 | | Строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта | | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2014 | | 5 798,1 | 5798,1 | | |  |  |  | 2015-2017 годы - строительство 50-метрового плавательного бассейна по ул. Озерской;  2017 год - ввод в эксплуатацию 50-метрового плавательного бассейна по ул. Озерской;  2016-2017 годы - реконструкция стадиона, пр. Молодежный, з/у 4А;  2017-2018 годы -строительство модульной котельной 50-метрового плавательного бассейна в МКР 18.  2019 год – реконструкция хоккейной площадки |
| 2015 | | 15027,7 | 15027,7 | | |  |  |  |
| 2016 | | 118550,9 | 118550,9 | | |  |  |  |
| 2017 | | 36390,6 | 36390,6 | | |  |  |  |
| 2018 | | 1486,0 | 1486,0 | | |  |  |  |
| 2019 | | 1200,0 | 1200,0 | | |  |  |  |
| 2020 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2021 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2022 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2023 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2024 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| **Итого** | | **172655,2** | **172655,2** | | |  |  |  |
| 1.1.5 | | Расширение муниципального общественного кладбища | | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2014 | | 0 | 0 | | |  |  |  | 2016 год -  расширение муниципального общественного кладбища |
| 2015 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2016 | | 1849,0 | 1849,0 | | |  |  |  |
| 2017 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2018 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2019 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2020 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2021 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2022 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2023 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2024 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| **Итого** | | **1849,0** | **1849,0** | | |  |  |  |
| 1.1.6 | | Строительство и реконструкция других объектов | | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2017 | | 400,0 | 400,0 | | |  |  |  | 2017 - разработка проектной документации на устройство велосипедной дорожки (участок дороги вдоль улиц Озерская, Ахунская, Ленина, Заречная, Заводская);  благоустройство спортивной площадки;  реконструкция фонтана.  2018 г. - разработка проектной документации на устройство велосипедной дорожки, благоустройство спортивной площадки (между жилыми домами по ул. Мира, д. 42, д. 352, около МДОУ "Детский сад N 13"), реконструкция фонтана (ул. Братская), разработка проектной документации на реконструкцию зоны отдыха "Лесная" 18 мк;  2019 год – устройство велосипедной дорожки (участок дороги вдоль улиц Озерская, Ахунская, Ленина, Заречная, Заводская). |
| 2018 | | 4566,5 | 4566,5 | | |  |  |  |
| 2019 | | 26,0 | 26,0 | | |  |  |  |
| 2020 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2021 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2022 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2023 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2024 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| **Итого** | | **4992,5** | **4992,5** | | |  |  |  |
| 1.1.7 | | Капитальное строительство, реконструкция, объектов инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития «Заречный», расположенных на территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» | | - Администрация  г.Заречного;  - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства  г. Заречного Пензенской области»;  - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2019 | | 2015,0 | 2015,0 | | |  |  |  | 2019 год: проведение проектно-изыскательских работ для проведения реконструкции нежилого здания «Здание 705»; благоустройство территории для присоединения к магистральным сетям; расчистка территории, удаление растительности. |
| 2020 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2021 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2022 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2023 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2024 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| **Итого** | | **2015,0** | **2015,0** | | |  |  |  |
| 1.1.8 | | Создание объектов инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития «Заречный», расположенных на территории опережающего социально-экономического развития «Заречный», а также расположенных вне такой территории, но обеспечивающих ее функционирование | | - Администрация  г.Заречного;  - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства  г. Заречного Пензенской области»;  - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2019 | | 3000,0 | 3000,0 | | |  |  |  | 2019- 2020 год: технологическое присоединение к сетям газоснабжения следующих объектов капитального строительства: нежилое здание «Здание 705»,нежилое здание «Здание 701», нежилое здание «Здание 709», нежилое здание «Здание 719» – 3 000 тыс. руб. |
| 2020 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2021 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2022 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2023 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2024 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| **Итого** | | **3000,0** | **3000,0** | | |  |  |  |
| 1.1.9 | | Реализация мероприятий по созданию территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» | | - Администрация  г.Заречного;  - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»;  - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2020 | | 12420,7 | 621,0 | | | 11799,7 |  |  | Реализация мероприятий по созданию территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» |
| 2021 | | 1053,0 | 1053,0 | | | 0 |  |  |
| 2022 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| 2023 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| 2024 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| **Итого** | | **13473,7** | **1674,0** | | | **11799,7** |  |  |
| 1.1.9.1 | | Выполнение работ по разработке проектной документации на реконструкцию нежилого здания – Здание № 705, расположенного по адресу: Пензенская область, ЗАТО г. Заречный, ул. Транспортная, здание 31, корпус 2) | | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2020 | | 1302,7 | 65,1 | | | 1237,6 |  |  | Проведение проектно-изыскательских работ для проведения реконструкции нежилого здания «Здание 705» |
| 2021 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| 2022 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| 2023 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| 2024 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| **Итого** | | **1302,7** | **65,1** | | | **1237,6** |  |  |
| 1.1.9.2 | | Проведение работ по реконструкции нежилого здания – Здание № 705 с кадастровым номером 58:34:0010117:181, расположенного по адресу: Пензенская область, ЗАТО г. Заречный, ул. Транспортная, здание 31, корпус 2, находящееся на территории ТОСЭР «Заречный» | | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2020 | | 5387,9 | 269,4 | | | 5118,5 |  |  | Выполнение реконструкции в 2020 - 2024 годах |
| 2021 | | 880,2 | 880,2 | | | 0 |  |  |
| 2022 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| 2023 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| 2024 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| **Итого** | | **6268,1** | **1149,6** | | | **5118,5** |  |  |
| 1.1.9.3 | | Выполнение работ по расчистке территории, удалению растительности на земельном участке с кадастровым номером 58:34:0010134:441 (пр-д Производственный, з/у 1Г), с кадастровым номером 58:34:0010134:442 (пр-д Производственный, з/у 1В) | | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2020 | | 296,7 | 14,8 | | | 281,9 |  |  | Расчистка территории, удаление растительности |
| 2021 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| 2022 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| 2023 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| 2024 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| **Итого** | | **296,7** | **14,8** | | | **281,9** |  |  |
| 1.1.9.4. | | Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги в кадастровом квартале № 58:34:0010210, Пензенская область, ЗАТО г. Заречный | | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2020 | | 2500,0 | 125,0 | | | 2375,0 |  |  | Проектная документация на строительство автомобильной дороги |
| 2021 | | 125,0 | 125,0 | | | 0 |  |  |
| 2022 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| 2023 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| 2024 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| **Итого** | | **2625,0** | **250,0** | | | **2375,0** |  |  |
| 1.1.9.5 | | Технологическое присоединение к сетям газораспределения по индивидуальному проекту объекта капитального строительства нежилых зданий на площадке № 2 ТОСЭР «Заречный», расположенных по адресу: Пензенская область, ЗАТО г. Заречный, ул. Транспортная на земельном участке с кадастровым номером 58:34:0010202:31 | | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2020 | | 1978,2 | 98,9 | | | 1879,3 |  |  | Технологическое присоединение к сетям газоснабжения следующих объектов капитального строительства: нежилое здание «Здание 705»,нежилое здание «Здание 701», нежилое здание «Здание 709», нежилое здание «Здание 719» |
| 2021 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| 2022 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| 2023 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| 2024 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| **Итого** | | **1978,2** | **98,9** | | | **1879,3** |  |  |
| 1.1.9.6 | | Выполнение работ по разработке проектной документации на устройство системы газового отопления помещений нежилого здания «Здание № 701» , расположенного по адресу: Пензенская область, ЗАТО г. Заречный, ул. Транспортная, здание 31, корпус 1 | | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2020 | | 955,2 | 47,8 | | | 907,4 |  |  | Разработка проектной документации на устройство системы газового отопления помещений нежилого здания «Здание № 701» , расположенного по адресу: Пензенская область, ЗАТО г. Заречный, ул. Транспортная, здание 31, корпус 1. |
| 2021 | | 47,8 | 47,8 | | | 0 |  |  |
| 2022 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| 2023 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| 2024 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| **Итого** | | **1003,0** | **95,6** | | | **907,4** |  |  |
| Задача 1.2: Проведение капитального ремонта, ремонта, текущего ремонта объектов капитального строительства муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | | Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта, ремонта, текущего ремонта объектов капитального строительства муниципальной собственности» | | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2016 | | 8 302,3 | 8 302,3 | | | 0 |  |  | Х |
| 2017 | | 93790,8 | 81759,0 | | | 12031,8 |  |  |
| 2018 | | 80916,0 | 74055,3 | | | 6860,7 |  |  |
| 2019 | | 50245,5 | 46771,0 | | | 3474,5 |  |  |
| 2020 | | 55266,8 | 17904,2 | | | 37362,6 |  |  |
| 2021 | | 16885,7 | 13485,7 | | | 3400,0 |  |  |
| 2022 | | 2813,5 | 2813,5 | | | 0 |  |  |
| 2023 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| 2024 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| **Итого** | | **308220,6** | **245091,0** | | | **63129,6** |  |  |
| 1.2.1 | | Капитальный ремонт объектов образования  в том числе | | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области», Департамент образования г.Заречного | 2014 | | 7 743,9 | 7 743,9 | | | 0 |  |  | Капитальный ремонт объектов образования:  2015 год - 2 объект;  2017 год - 13 объектов;  2018 год - 10 объектов;  2019 год - 18 объектов;  2021 год - 1 объект. |
| 2015 | | 2781,2 | 2781,2 | | | 0 |  |  |
| 2016 | | 200,0 | 200,0 | | | 0 |  |  |
| 2017 | | 47304,8 | 35273,0 | | | 12031,8 |  |  |
| 2018 | | 27665,0 | 20804,3 | | | 6860,7 |  |  |
| 2019 | | 27002,8 | 23528,3 | | | 3474,5 |  |  |
| 2020 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| 2021 | | 8000,0 | 8000,0 | | | 0 |  |  |
| 2022 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| 2023 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| 2024 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| **Итого** | | **112953,8** | **90586,8** | | | **22367,0** |  |  |
| 1.2.1.1 | | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 216 «Дидакт» | | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области», Департамент образования г.Заречного | 2018 | | 12658,0 | 6446,3 | | | 6211,7 |  |  | 2018 -2019 годы - 1 объект. |
| 2019 | | 304,5 | 304,5 | | | 0 |  |  |
| 2020 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| 2021 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| 2022 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| 2023 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| 2024 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| **Итого** | | **12962,5** | **6750,8** | | | **6211,7** |  |  |
| 1.2.1.2 | | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 218» | | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области», Департамент образования г.Заречного | 2019 | | 5751,5 | 2277,0 | | | 3474,5 |  |  | 2019 год - 1 объект. |
| 2020 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| 2021 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| 2022 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| 2023 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| 2024 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| **Итого** | | **5751,5** | **2277,0** | | | **3474,5** |  |  |
| 1.2.2 | | Капитальный ремонт объектов культуры | | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области», МУ «Театр юного зрителя г. Заречного» | 2014 | | 4 665,8 | 4 665,8 | | |  |  |  | Капитальный ремонт объектов культуры:  2015 год - 1 объект;  2017 год - 1 объект;  2018 год - 7 объектов;  2019 год - 7 объектов;  2020 год – 1 объект (ПИР);  2021 год - 1 объект. |
| 2015 | | 4747,6 | 4747,6 | | |  |  |  |
| 2016 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2017 | | 40449,0 | 40449,0 | | |  |  |  |
| 2018 | | 39696,0 | 39696,0 | | |  |  |  |
| 2019 | | 13161,0 | 13161,0 | | |  |  |  |
| 2020 | | 1648,0 | 1648,0 | | |  |  |  |
| 2021 | | 1706,1 | 1706,1 | | |  |  |  |
| 2022 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2023 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2024 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| **Итого** | | **101407,7** | **101407,7** | | |  |  |  |
| 1.2.3 | | Капитальный ремонт объектов физкультуры и спорта | | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2014 | | 0 | 0 | | |  |  |  | Капитальный ремонт объектов физкультуры и спорта:  2016 год - 2 объекта;  2017 год - 1 объект;  2018 год - 4 объекта;  2019 год – 5 объектов;  2020 год -1 объект. |
| 2015 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2016 | | 8 102,3 | 8 102,3 | | |  |  |  |
| 2017 | | 250,0 | 250,0 | | |  |  |  |
| 2018 | | 8259,0 | 8259,0 | | |  |  |  |
| 2019 | | 5716,5 | 5716,5 | | |  |  |  |
| 2020 | | 954,4 | 954,4 | | |  |  |  |
| 2021 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2022 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2023 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2024 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| **Итого** | | **23282,2** | **23282,2** | | |  |  |  |
| 1.2.4 | | Капитальный ремонт других объектов | | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2014 | | 0 | 0 | | |  |  |  | Капитальный ремонт других объектов муниципальной собственности:  2017 год - 2 объекта;  2018 год - 4 объекта;  2019 год - 5 объектов;  2020 год - 4 объекта. |
| 2015 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2016 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2017 | | 1727,0 | 1727,0 | | |  |  |  |
| 2018 | | 4966,0 | 4966,0 | | |  |  |  |
| 2019 | | 3715,2 | 3715,2 | | |  |  |  |
| 2020 | | 13335,3 | 13335,3 | | |  |  |  |
| 2021 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2022 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2023 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2024 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| **Итого** | | **23743,5** | **23743,5** | | |  |  |  |
| 1.2.5 | | Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств | | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2014 | | 0 | 0 | | |  |  |  | Ремонт объектов муниципальной собственности:  2017 год - 4 объекта;  2018 год - 1 объект. |
| 2015 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2016 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2017 | | 4060,0 | 4060,0 | | |  |  |  |
| 2018 | | 330,0 | 330,0 | | |  |  |  |
| 2019 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2020 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2021 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2022 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2023 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2024 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| **Итого** | | **4390,0** | **4390,0** | | |  |  |  |
| 1.2.6 | | Капитальный ремонт объектов инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития «Заречный», расположенных на территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» | | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2019 | | 650,0 | 650,0 | | |  |  |  | 2019 год - 1 объект. |
| 2020 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2021 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2022 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2023 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2024 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| **Итого** | | **650,0** | **650,0** | | |  |  |  |
| 1.2.7 | | Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций | | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2020 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  | 2021 год - 1 объект;  2022 год - 2 объекта. |
| 2021 | | 4250,0 | 850,0 | | | 3400,0 |  |  |
| 2022 | | 2288,5 | 2288,5 | | | 0 |  |  |
| 2023 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| 2024 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| **Итого** | | **6538,5** | **3138,5** | | | **3400,0** |  |  |
| 1.2.8 | | Капитальный ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций | | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2020 | | 0 | 0 | | |  |  |  | 2022 год - 2 объекта. |
| 2021 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2022 | | 525,0 | 525,0 | | |  |  |  |
| 2023 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2024 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| **Итого** | | **525,0** | **525,0** | | |  |  |  |
| 1.2.9 | | Реализация мероприятий по созданию территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» | | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2020 | | 39329,1 | 1966,5 | | | 37362,6 |  |  | Реализация мероприятий по созданию территории опережающего социально-экономического развития «Заречный»:  2020 год - 2 объекта;  2021 год - 1 объект. |
| 2021 | | 2929,6 | 2929,6 | | | 0 |  |  |
| 2022 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| 2023 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| 2024 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| **Итого** | | **42258,7** | **4896,1** | | | **37362,6** |  |  |
| 1.2.9.1 | | Выполнение работ по капитальному ремонту нежилого здания 709, расположенного по адресу: Пензенская область, ЗАТО г. Заречный, ул. Транспортная, здание 31, корпус 3) | | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2020 | | 763,8 | 38,2 | | | 725,6 |  |  | Капитальный ремонт нежилого здания по адресу: ул.Транспортная, здание 31, корпус 3 |
| 2021 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| 2022 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| 2023 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| 2024 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| **Итого** | | **763,8** | **38,2** | | | **725,6** |  |  |
| 1.2.9.2 | | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли и фасада (конструкций периметра) нежилого здания «Здание № 701», расположенного по адресу: Пензенская область, ЗАТО г. Заречный, ул. Транспортная, здание 31, корпус 1 | | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2020 | | 38565,3 | 1928,3 | | | 36637,0 |  |  | Капитальный ремонт нежилого здания по адресу: ул.Транспортная, здание 31, корпус 1. |
| 2021 | | 2929,6 | 2929,6 | | | 0 |  |  |
| 2022 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| 2023 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| 2024 | | 0 | 0 | | | 0 |  |  |
| **Итого** | | **41494,9** | **4857,9** | | | **36637,0** |  |  |
| 1.3. | | Основное мероприятие «Региональный проект «Спорт-норма жизни» | | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2019 | | 706,5 | 706,5 | | |  |  |  | Х |
| 2020 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2021 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2022 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2023 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2024 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| **Итого** | | **706,5** | **706,5** | | |  |  |  |
| 1.3.1 | | Капитальный ремонт объектов физкультуры и спорта | | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2019 | | 706,5 | 706,5 | | |  |  |  | Капитальный ремонт объектов физкультуры и спорта:  2019 год - 1 объект. |
| 2020 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2021 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2022 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2023 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| 2024 | | 0 | 0 | | |  |  |  |
| **Итого** | | **706,5** | **706,5** | | |  |  |  |
| 1.4 | | Основное мероприятие «Региональный проект «Культурная среда» | | Муниципальное учреждение «Театр юного зрителя г. Заречного» | 2020 | | 13377,8 | 0 | | | 1070,2 | 12307,6 |  | Х |
| 2021 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |  |
| 2022 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |  |
| 2023 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |  |
| 2024 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |  |
| **Итого** | | **13377,8** | **0** | | | **1070,2** | **12307,6** |  |
| 1.4.1 | | Модернизация театров юного зрителя и театров кукол | | Муниципальное учреждение «Театр юного зрителя г. Заречного» | 2020 | | 13377,8 | 0 | | | 1070,2 | 12307,6 |  | 2021 год - 1 объект. |
| 2021 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |  |
| 2022 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |  |
| 2023 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |  |
| 2024 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |  |
| **Итого** | | **13377,8** | **0** | | | **1070,2** | **12307,6** |  |
| Задача 1.3: Проведение капитального ремонта, ремонта объектов улично-дорожной сети г.Заречного | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | | Основное мероприятие «Реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» | | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2016 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  | Х |
| 2017 | | 66552,5 | | 16700,0 | 16617,5 | | 33235,0 |  |
| 2018 | | 35210,5 | | 15845,0 | 1760,5 | | 17605,0 |  |
| 2019 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  |
| 2020 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  |
| 2021 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  |
| 2022 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  |
| 2023 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  |
| 2024 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  |
| **Итого** | | **101763,0** | | **32545,0** | **18378,0** | | **50840,0** |  |
| 1.3.1 | | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» | | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2014 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  | Доля протяженности дорог г.Заречного, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям:  2017 год - 83%;  2018 год - 85%;  2019 год - 85%;  2020 год - 83%;  2021 год - 82%;  2022 год - 84%;  2023 год - 84%;  2024 год - 85%. |
| 2015 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  |
| 2016 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  |
| 2017 | | 63153,1 | | 15788,7 | 15788,1 | | 31576,3 |  |
| 2018 | | 35210,5 | | 15845,0 | 1760,5 | | 17605,0 |  |
| 2019 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  |
| 2020 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  |
| 2021 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  |
| 2022 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  |
| 2023 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  |
| 2024 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  |
| **Итого** | | **98363,6** | | **31633,7** | **17548,6** | | **49181,3** |  |
| 1.3.2 | | Капитальный ремонт в части устройства наружного освещения с целью приведения в нормативное состояние освещенности автомобильной дороги | | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2017 | | 3399,4 | | 911,3 | 829,4 | | 1658,7 |  | Доля протяженности дорог г.Заречного, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям:  2017 год - 83%;  2018 год - 85%;  2019 год - 85%;  2020 год - 83%;  2021 год - 82%;  2022 год - 84%;  2023 год - 84%;  2024 год - 85%. |
| 2018 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  |
| 2019 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  |
| 2020 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  |
| 2021 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  |
| 2022 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  |
| 2023 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  |
| 2024 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  |
| **Итого** | | **3399,4** | | **911,3** | **829,4** | | **1658,7** |  |
| 1.4. | | Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта, ремонта объектов улично-дорожной сети г.Заречного» | | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2016 | | 25470,0 | | 15500,0 | 9970,0 | |  |  | Х |
| 2017 | | 1292,0 | | 1292,0 | 0 | |  |  |
| 2018 | | 3954,9 | | 3954,9 | 0 | |  |  |
| 2019 | | 5922,3 | | 5922,3 | 0 | |  |  |
| 2020 | | 10766,4 | | 10766,4 | 0 | |  |  |
| 2021 | | 11049,5 | | 11049,5 | 0 | |  |  |
| 2022 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  |
| 2023 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  |
| 2024 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  |
| **Итого** | | **58455,1** | | **48485,1** | **9970,0** | |  |  |
| 1.4.1 | | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования | | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2014 | | 97 618,3 | | 97 618,3 | 0 | |  |  | Капитальный ремонт покрытия автомобильных дорог общего пользования:  2015 год – 88870,8 м2;  2016 год – 30487,9 м2;  2017 год – 0 м2;  2018 год – 0 м2;  2019 год – 0 м2;  2020 год – 70680,0 м2;  2021год – 0 м2;  2022 год – 0 м2;  2023 год – 0 м2;  2024 год – 0 м2. |
| 2015 | | 67919,2 | | 32919,2 | 35000,0 | |  |  |
| 2016 | | 25470,0 | | 15500,0 | 9970,0 | |  |  |
| 2017 | | 192,0 | | 192,0 | 0 | |  |  |
| 2018 | | 3350,0 | | 3350,0 | 0 | |  |  |
| 2019 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  |
| 2020 | | 9249,5 | | 9249,5 | 0 | |  |  |
| 2021 | | 9249,5 | | 9249,5 | 0 | |  |  |
| 2022 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  |
| 2023 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  |
| 2024 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  |
| **Итого** | | **115430,2** | | **70460,2** | **44970,0** | |  |  |
| 1.4.2 | | Устройство наружного освещения улично-дорожной сети - ПИР | | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2017 | | 1100,0 | | 1100,0 |  | |  |  | Доля протяженности дорог г.Заречного, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям:  2017 год - 83%;  2018 год - 85%;  2019 год - 85%;  2020 год - 83%;  2021 год - 82%;  2022 год - 84%;  2023 год - 84%;  2024 год - 85%. |
| 2018 | | 0 | | 0 |  | |  |  |
| 2019 | | 0 | | 0 |  | |  |  |
| 2020 | | 0 | | 0 |  | |  |  |
| 2021 | | 0 | | 0 |  | |  |  |
| 2022 | | 0 | | 0 |  | |  |  |
| 2023 | | 0 | | 0 |  | |  |  |
| 2024 | | 0 | | 0 |  | |  |  |
| **Итого** | | **1100,0** | | **1100,0** |  | |  |  |
| 1.4.3 | | Капитальный ремонт тротуаров | | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2014 | | 9 906,7 | | 9 906,7 |  | |  |  |  |
| 2015 | | 0 | | 0 |  | |  |  |
| 2016 | | 0 | | 0 |  | |  |  |
| 2017 | | 0 | | 0 |  | |  |  |
| 2018 | | 0 | | 0 |  | |  |  |
| 2019 | | 0 | | 0 |  | |  |  |
| 2020 | | 0 | | 0 |  | |  |  |
| 2021 | | 0 | | 0 |  | |  |  |
| 2022 | | 0 | | 0 |  | |  |  |
| 2023 | | 0 | | 0 |  | |  |  |
| 2024 | | 0 | | 0 |  | |  |  |
| **Итого** | | **0** | | **0** |  | |  |  |
| 1.4.4 | | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения | | Администрация г.Заречного | 2014 | | 0 | | 0 |  | |  |  | Доля протяженности дорог г.Заречного, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным пока- зателям:  2017 год - 83%;  2018 год - 85%;  2019 год - 85%;  2020 год - 83%;  2021 год - 82%;  2022 год - 84%;  2023 год - 84%;  2024 год - 85%. |
| 2015 | | 0 | | 0 |  | |  |  |
| 2016 | | 0 | | 0 |  | |  |  |
| 2017 | | 0 | | 0 |  | |  |  |
| 2018 | | 604,9 | | 604,9 |  | |  |  |
| 2019 | | 0 | | 0 |  | |  |  |
| 2020 | | 0 | | 0 |  | |  |  |
| 2021 | | 0 | | 0 |  | |  |  |
| 2022 | | 0 | | 0 |  | |  |  |
| 2023 | | 0 | | 0 |  | |  |  |
| 2024 | | 0 | | 0 |  | |  |  |
| **Итого** | | **604,9** | | **604,9** |  | |  |  |
| 1.4.5 | | Проведение капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования - ПИР | | Администрация г.Заречного | 2019 | | 5922,3 | | 5922,3 |  | |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт Автодорога «Виадук» в 2019-2020 гг;  Разработка проектной  документации , проведение  проектно-изыскательских работ  на ремонт автомобильных дорог в 2019-2024 гг. |
| 2020 | | 1516,9 | | 1516,9 |  | |  |  |
| 2021 | | 1800,0 | | 1800,0 |  | |  |  |
| 2022 | | 0 | | 0 |  | |  |  |
| 2023 | | 0 | | 0 |  | |  |  |
| 2024 | | 0 | | 0 |  | |  |  |
| **Итого** | | **9239,2** | | **9239,2** |  | |  |  |
| 1.5. | | Основное мероприятие «Региональный проект «Дорожная сеть» | | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2019 | | 67200,0 | | 21240,0 | 2360,0 | | 43600,0 |  | Х |
| 2020 | | 159350,5 | | 37100,5 | 5150,0 | | 117100,0 |  |
| 2021 | | 35200,0 | | 15840,0 | 19360,0 | | 0 |  |
| 2022 | | 40000,0 | | 18000,0 | 22000,0 | | 0 |  |
| 2023 | | 88901,0 | | 40005,5 | 48895,5 | | 0 |  |
| 2024 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  |
| **Итого** | | **390651,5** | | **132186,0** | **97765,5** | | **160700,0** |  |
| 1.5.1 | | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2019 | | 67200,0 | | 21240,0 | 2360,0 | | 43600,0 |  | Доля протяженности дорог г.Заречного, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям:  2019 год - 85%;  2020 год - 83%;  2021 год - 82%;  2022 год - 84%;  2023 год - 84%;  2024 год - 85%. |
| 2020 | | 123750,5 | | 37100,5 | 5150,0 | | 81500,0 |  |
| 2021 | | 35200,0 | | 15840,0 | 19360,0 | | 0 |  |
| 2022 | | 400000 | | 18000,0 | 22000,0 | | 0 |  |
| 2023 | | 88901,0 | | 40005,5 | 48895,5 | | 0 |  |
| 2024 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  |
| **Итого** | | **355051,5** | | **132186,0** | **97765,5** | | **125100,0** |  |
| 1.5.2 | | Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств резервного фонда Российской Федерации | | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2020 | | 35600,0 | | 0 | 0 | | 35600,0 |  | Доля протяженности дорог г.Заречного, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям:  2019 год - 85%;  2020 год - 83%;  2021 год - 82%;  2022 год - 84%;  2023 год - 84%;  2024 год - 85%. |
| 2021 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  |
| 2022 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  |
| 2023 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  |
| 2024 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  |
| **Итого** | | **35600,0** | | **0** | **0** | | **35600,0** |  |
| **Итого по цели № 1** | | | | | 2014 | | 249 371,7 | | 249 371,7 | 0 | | 0 |  |  |
| 2015 | | 213 250,6 | | 178 250,6 | 35000,0 | | 0 |  |  |
| 2016 | | 289 383,4 | | 279 413,4 | 9970,0 | | 0 |  |  |
| 2017 | | 198425,9 | | 136541,6 | 28649,3 | | 33235,0 |  |  |
| 2018 | | 127207,9 | | 100981,7 | 8621,2 | | 17605,0 |  |  |
| 2019 | | 130315,3 | | 80880,8 | 5834,5 | | 43600,0 |  |  |
| 2020 | | 251182,2 | | 66392,1 | 55382,5 | | 129407,6 |  |  |
| 2021 | | 64188,1 | | 41428,1 | 22760,0 | | 0 |  |  |
| 2022 | | 42795,5 | | 20813,5 | 22000,0 | | 0 |  |  |
| 2023 | | 88901,0 | | 40005,5 | 48895,5 | | 0 |  |  |
| 2024 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  |  |
| **Итого** | | **1405667,9** | | **944707,3** | **237113,0** | | **223847,6** |  |  |
| **Итого**  **по подпрограмме «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности»** | | | | | 2014 | | 249 371,7 | | 249 371,7 | 0 | | 0 |  |  |
| 2015 | | 213 250,6 | | 178 250,6 | 35000,0 | | 0 |  |  |
| 2016 | | 289 383,4 | | 279 413,4 | 9970,0 | | 0 |  |  |
| 2017 | | 198425,9 | | 136541,6 | 28649,3 | | 33235,0 |  |  |
| 2018 | | 127207,9 | | 100981,7 | 8621,2 | | 17605,0 |  |  |
| 2019 | | 130315,3 | | 80880,8 | 5834,5 | | 43600,0 |  |  |
| 2020 | | 251182,2 | | 66392,1 | 55382,5 | | 129407,6 |  |  |
| 2021 | | 64188,1 | | 41428,1 | 22760,0 | | 0 |  |  |
| 2022 | | 42795,5 | | 20813,5 | 22000,0 | | 0 |  |  |
| 2023 | | 88901,0 | | 40005,5 | 48895,5 | | 0 |  |  |
| 2024 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  |  |
| **Итого** | | **1405667,9** | | **944707,3** | **237113,0** | | **223847,6** |  |  |
| **Подпрограмма «Обеспечение градостроительной деятельности»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель №1: Развитие муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1.1: Обеспечение ведения муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Основное мероприятие «Обеспечение ведения муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» | | МКУ «Управление информатизации и обеспечения градостроительной деятельности» г.Заречного | 2016 | | 6462,0 | | 6462,0 | |  |  |  | Х |
| 2017 | | 4586,5 | | 4586,5 | |  |  |  |
| 2018 | | 4586,5 | | 4586,5 | |  |  |  |
| 2019 | | 4500,0 | | 4500,0 | |  |  |  |
| 2020 | | 11600,0 | | 11600,0 | |  |  |  |
| 2021 | | 12016,3 | | 12016,3 | |  |  |  |
| 2022 | | 11573,5 | | 11573,5 | |  |  |  |
| 2023 | | 11974,9 | | 11974,9 | |  |  |  |
| 2024 | | 11974,9 | | 11974,9 | |  |  |  |
| **Итого** | | **79274,6** | | **79274,6** | |  |  |  |
| 1.1.1 | | Обеспечение ведения муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | | Администрация г.Заречного (отдел архитектуры и градостроительства) | 2014 | | 8500,0 | | 8500,0 | |  |  |  | За период действия программы доля земельных участков с уточненными в течение отчетного года характеристиками к общему количеству земельных участков на территории города году составит не менее 80% |
| 2015 | | 5500,0 | | 5500,0 | |  |  |  |
| 2016 | | 6462,0 | | 6462,0 | |  |  |  |
| 2017 | | 4586,5 | | 4586,5 | |  |  |  |
| 2018 | | 4586,5 | | 4586,5 | |  |  |  |
| 2019 | | 4500,0 | | 4500,0 | |  |  |  |
| 2020 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
| 2021 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
| 2022 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
| 2023 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
| 2024 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
| **Итого** | | **25635,0** | | **25635,0** | |  |  |  |
| 1.1.2 | | Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере ведения муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | | МКУ «Управление информатизации и обеспечения градостроительной деятельности» г.Заречного | 2020 | | 11600,0 | | 11600,0 | |  |  |  | За период действия программы доля земельных участков с уточненными в течение отчетного года характеристиками к общему количеству земельных участков на территории города году составит не менее 80% |
| 2021 | | 12016,3 | | 12016,3 | |  |  |  |
| 2022 | | 11573,5 | | 11573,5 | |  |  |  |
| 2023 | | 11974,9 | | 11974,9 | |  |  |  |
| 2024 | | 11974,9 | | 11974,9 | |  |  |  |
| **Итого** | | **59139,6** | | **59139,6** | |  |  |  |
| **Итого по цели 1** | | | | | 2014 | | 8500,0 | | 8500,0 | |  |  |  |  |
| 2015 | | 5500,0 | | 5500,0 | |  |  |  |  |
| 2016 | | 6462,0 | | 6462,0 | |  |  |  |  |
| 2017 | | 4586,5 | | 4586,5 | |  |  |  |  |
| 2018 | | 4586,5 | | 4586,5 | |  |  |  |  |
| 2019 | | 4500,0 | | 4500,0 | |  |  |  |  |
| 2020 | | 11600,0 | | 11600,0 | |  |  |  |  |
| 2021 | | 12016,3 | | 12016,3 | |  |  |  |  |
| 2022 | | 11573,5 | | 11573,5 | |  |  |  |  |
| 2023 | | 11974,9 | | 11974,9 | |  |  |  |  |
| 2024 | | 11974,9 | | 11974,9 | |  |  |  |  |
| **Итого** | | **84774,6** | | **84774,6** | |  |  |  |  |
| Цель №2: Устойчивое развитие территории г.Заречного | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1.2: Обеспечение устойчивого развития территории г.Заречного | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого развития территории г.Заречного» | |  | | 2016 | | 962,0 | | 962,0 | |  |  |  | Х |
| 2017 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
| 2018 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
| 2019 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
| 2020 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
| 2021 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
| 2022 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
| 2023 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
| 2024 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
| **Итого** | | **962,0** | | **962,0** | |  |  |  |
| 1.2.1 | Разработка проекта планировки территории и межевания площадки №7 | | Администрация г.Заречного | | 2016 | | 962,0 | | 962,0 | |  |  |  | 2016 год - разработка проекта планировки территории и межевания площадки №7 |
| 2017 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
| 2018 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
| 2019 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
| 2020 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
| 2021 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
| 2022 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
| 2023 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
| 2024 | | 0 | | 0 | |  |  |  |
| **Итого** | | **962,0** | | **962,0** | |  |  |  |
| **Итого по цели 2** | | | | | 2016 | | 962,0 | | 962,0 | |  |  |  |  |
| 2017 | | 0 | | 0 | |  |  |  |  |
| 2018 | | 0 | | 0 | |  |  |  |  |
| 2019 | | 0 | | 0 | |  |  |  |  |
| 2020 | | 0 | | 0 | |  |  |  |  |
| 2021 | | 0 | | 0 | |  |  |  |  |
| 2022 | | 0 | | 0 | |  |  |  |  |
| 2023 | | 0 | | 0 | |  |  |  |  |
| 2024 | | 0 | | 0 | |  |  |  |  |
| **Итого** | | **962,0** | | **962,0** | |  |  |  |  |
| **Итого по подпрограмме «Обеспечение градостроительной деятельности»** | | | | | 2014 | | 8500,0 | | 8500,0 | |  |  |  |  |
| 2015 | | 5500,0 | | 5500,0 | |  |  |  |  |
| 2016 | | 6462,0 | | 6462,0 | |  |  |  |  |
| 2017 | | 4586,5 | | 4586,5 | |  |  |  |  |
| 2018 | | 4586,5 | | 4586,5 | |  |  |  |  |
| 2019 | | 4500,0 | | 4500,0 | |  |  |  |  |
| 2020 | | 11600,0 | | 11600,0 | |  |  |  |  |
| 2021 | | 12016,3 | | 12016,3 | |  |  |  |  |
| 2022 | | 11573,5 | | 11573,5 | |  |  |  |  |
| 2023 | | 11974,9 | | 11974,9 | |  |  |  |  |
| 2024 | | 11974,9 | | 11974,9 | |  |  |  |  |
| **Итого** | | **85736,6** | | **85736,6** | |  |  |  |  |
| **Мероприятие 1** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности | | Администрация г.Заречного  МКУ «Управление капитального строительства» | 2014 | | 18 472,8 | | 18 472,8 | |  |  |  |  |
| 2015 | | 14 247,9 | | 14 247,9 | |  |  |  |  |
| 2016 | | 14 926,4 | | 14 926,4 | |  |  |  |  |
| 2017 | | 14731,6 | | 14731,6 | |  |  |  |  |
| 2018 | | 13850,6 | | 13850,6 | |  |  |  |  |
| 2019 | | 11260,0 | | 11260,0 | |  |  |  |  |
| 2020 | | 11000,0 | | 11000,0 | |  |  |  |  |
| 2021 | | 11000,0 | | 11000,0 | |  |  |  |  |
| 2022 | | 11088,9 | | 11088,9 | |  |  |  |  |
| 2023 | | 11511,1 | | 11511,1 | |  |  |  |  |
| 2024 | | 11511,1 | | 11511,1 | |  |  |  |  |
| **Итого** | | **125127,6** | | **125127,6** | |  |  |  |  |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | | 2014 | | 18 472,8 | | 18 472,8 | |  |  |  |  |
| 2015 | | 14 247,9 | | 14 247,9 | |  |  |  |  |
| 2016 | | 14 926,4 | | 14 926,4 | |  |  |  |  |
| 2017 | | 14731,6 | | 14731,6 | |  |  |  |  |
| 2018 | | 13850,6 | | 13850,6 | |  |  |  |  |
| 2019 | | 11260,0 | | 11260,0 | |  |  |  |  |
| 2020 | | 11000,0 | | 11000,0 | |  |  |  |  |
| 2021 | | 11000,0 | | 11000,0 | |  |  |  |  |
| 2022 | | 11088,9 | | 11088,9 | |  |  |  |  |
| 2023 | | 11511,1 | | 11511,1 | |  |  |  |  |
| 2024 | | 11511,1 | | 11511,1 | |  |  |  |  |
| **Итого** | | **125127,6** | | **125127,6** | |  |  |  |  |
| **Мероприятие 2** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Разработка концепции развития МАУ «ЦПКи О «Заречье» | | Администрация г.Заречного (отдел архитектуры и градостроительства) | 2014 | | 0 | 0 | | |  |  |  |  |
| 2015 | | 0 | 0 | | |  |  |  |  |
| 2016 | | 0 | 0 | | |  |  |  |  |
| 2017 | | 0 | 0 | | |  |  |  |  |
| 2018 | | 0 | 0 | | |  |  |  |  |
| 2019 | | 0 | 0 | | |  |  |  |  |
| 2020 | | 0 | 0 | | |  |  |  |  |
| 2021 | | 0 | 0 | | |  |  |  |  |
| 2022 | | 0 | 0 | | |  |  |  |  |
| 2023 | | 0 | 0 | | |  |  |  |  |
| 2024 | | 0 | 0 | | |  |  |  |  |
| **Итого** | | **0** | **0** | | |  |  |  |  |
| **Итого по мероприятию 2** | | | | | 2014 | | 0 | 0 | | |  |  |  |  |
| 2015 | | 0 | 0 | | |  |  |  |  |
| 2016 | | 0 | 0 | | |  |  |  |  |
| 2017 | | 0 | 0 | | |  |  |  |  |
| 2018 | | 0 | 0 | | |  |  |  |  |
| 2019 | | 0 | 0 | | |  |  |  |  |
| 2020 | | 0 | 0 | | |  |  |  |  |
| 2021 | | 0 | 0 | | |  |  |  |  |
| 2022 | | 0 | 0 | | |  |  |  |  |
| 2023 | | 0 | 0 | | |  |  |  |  |
| 2024 | | 0 | 0 | | |  |  |  |  |
| **Итого** | | **0** | **0** | | |  |  |  |  |
| Итого по всем мероприятиям | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по программе** | | | | | 2014 | | 282344,5 | 276344,5 | | | 0 | 0 | 6000,0 |  |
| 2015 | | 237998,5 | 197998,5 | | | 35000,0 | 0 | 5000,0 |  |
| 2016 | | 312235,8 | 302265,8 | | | 9970,0 | 0 |  |  |
| 2017 | | 219687,0 | 157802,7 | | | 28649,3 | 33235,0 |  |  |
| 2018 | | 154452,3 | 128226,1 | | | 8621,2 | 17605,0 |  |  |
| 2019 | | 147375,3 | 97940,8 | | | 5834,5 | 43600,0 |  |  |
| 2020 | | 275782,2 | 90992,1 | | | 55382,5 | 129407,6 |  |  |
| 2021 | | 90324,4 | 67564,4 | | | 22760,0 | 0 |  |  |
| 2022 | | 65475,9 | 43475,9 | | | 22000,0 | 0 |  |  |
| 2023 | | 112387,0 | 63491,5 | | | 48895,5 | 0 |  |  |
| 2024 | | 23486,0 | 23486,0 | | | 0 | 0 |  |  |
| **Итого** | | **1639204,4** | **1173243,8** | | | **237113,0** | **223847,6** | **5000,0** |  |

\*первым указывается год, предшествующий году начала реализации программы; значение показателя указывается по состоянию на конец указанного года

\*\* краткое описание результата реализации мероприятия по годам