О внесении изменений в постановление Администрации г.Заречного Пензенской области от 17.11.2020 № 2036  «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г. Заречном Пензенской области» на 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации города Заречного Пензенской области от 27.09.2013 № 1790 «О муниципальных программах закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области», постановлением Администрации города  Заречного Пензенской области от 12.12.2014 № 2665 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном   Пензенской   области» (в редакции от 15.04.2021 № 654), руководствуясь статьями 4.3.1 и 4.6.1 Устава   закрытого   административно-территориального образования  города Заречного   Пензенской   области   Администрация   ЗАТО   города   Заречного    п о с т а н о в л я е т:

- Внести в постановление Администрации г. Заречного Пензенской области от 17.11.2020 № 2036 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г. Заречном Пензенской области» на 2021 год» следующие изменения:

- план реализации муниципальной программы «Развитие социальной  и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области» на 2021 год» изложить в новой редакции (приложение).

- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с момента вступления соответствующих изменений в муниципальной программе «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г. Заречном Пензенской области», утвержденной постановлением Администрации города Заречного Пензенской области  от 12.12.2014 № 2665.

- Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 25.12.2020 № 111 «О бюджете закрытого административно-территориального образования г.Заречный Пензенской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».

- Настоящее постановление опубликовать в муниципальном печатном средстве массовой информации – в газете «Ведомости Заречного».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города С.А.Воронянского.

Приложение: на 8 листах.

Глава города                                                                                                            О.В.Климанов

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

г. Заречного Пензенской области

от _______________ № ________

План реализации муниципальной программы

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области» на 2021 год

| п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Статус | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Срок начала реализа-ции меро-приятия | Срок окончания реализации мероприятия наступления контрольно-го события | Ожидаемый результат мероприятия | Источник финансирова-ния |  |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирова-ние, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГРБС |  |  | Рз |  |  | Пр |  | ЦС |  |  |  | ВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Стимулирование и развитие жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья (в том числе с использованием средств населения и ипотечных кредитов)» | х | Администрация г.Заречного Пензенской области (Воронянский С.А., заместитель Главы Администрации г.Заречного) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | х | Бюджет г.Заречного Пензенской области |  |  | 901 |  |  | 01 |  |  | 13 |  | х |  |  |  | x |  |  | 3113,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Постановка на кадастровый учет документов территориального планирования (правила землепользования и застройки) | х | Администрация г.Заречного Пензенской области (Воронянский С.А., заместитель Главы Администрации г.Заречного) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Ввод жилья в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области: 2021 г.- 14500 кв.м. | Бюджет г.Заречного Пензенской области |  |  | 901 |  |  | 01 |  |  | 13 |  | 08101 42120 |  |  |  | 240 |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Внесение изменений в Генеральный план закрытого-административно территориального образования г.Заречный Пензенской области | х | Администрация г.Заречного Пензенской области (Воронянский С.А., заместитель Главы Администрации г.Заречного) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Ввод жилья в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области: 2021 г.- 14500 кв.м. | Бюджет г.Заречного Пензенской области |  |  | 901 |  |  | 01 |  |  | 13 |  | 0810142100 |  |  |  | 240 |  |  | 913,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка проекта планировки и проекта межевания на участки перспективной индивидуальной жилищной застройки | х | Администрация г.Заречного Пензенской области (Воронянский С.А., заместитель Главы Администрации г.Заречного) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Ввод жилья в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области: 2021 г.- 14500 кв.м. | Бюджет г.Заречного Пензенской области |  |  | 901 |  |  | 01 |  |  | 13 |  | 0810142170 |  |  |  | 240 |  |  | 1200,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области |  |  | 901 |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  | х |  |  | 3113,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пензенской области |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  | х |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  | х |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3113,8 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие «Капитальное строительство, модернизация и реконструкция объектов муниципальной собственности» | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Локтионов Ю.В., директор) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | х | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  | х | х |  |  | 475,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация мероприятий по созданию территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» | x | МКУ «УКС» г.Заречного (Локтионов Ю.В., директор) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | х | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  | х | 410 |  |  | 475,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проведение работ по реконструкции нежилого здания – Здание № 705 с кадастровым номером 58:34:0010117:181, расположенного по адресу: Пензенская область, ЗАТО г. Заречный, ул. Транспортная, здание 31, корпус 2, находящееся на территории ТОСЭР «Заречный» | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Локтионов Ю.В., директор) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Реконструкция нежилого здания по адресу: ул.Транспортная, здание 31, корпус 2 | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  |  | 04 |  |  | 12 |  |  |  |  | 08201S0644 | 410 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги в кадастровом квартале № 58:34:0010210, Пензенская область, ЗАТО г. Заречный | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Локтионов Ю.В., директор) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Проектная документация на строительство автомобильной дороги | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  |  | 04 |  |  | 12 |  |  |  |  | 08201S0646 | 410 |  |  | 125,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Выполнение работ по разработке проектной документации на устройство системы газового отопления и переустройство внутренних инженерных систем и сетей с выполнением архитектeрно-планировочного решения нежилого здания «Здание № 701», расположенного по адресу: Пензенская область, ЗАТО г. Заречный, ул. Транспортная, здание 31, корпус 1 | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Локтионов Ю.В., директор) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Разработка проектной документации на устройство системы газового отопления и переустройство внутренних инженерных систем и сетей с выполнением архитектeрно-планировочного решения нежилого здания «Здание № 701», расположенного по адресу: Пензенская область, ЗАТО г. Заречный, ул. Транспортная, здание 31, корпус 1 | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  |  | 04 |  |  | 12 |  |  |  |  | 08201S0649 | 410 |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта, ремонта, текущего ремонта объектов капитального строительства муниципальной собственности» | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Локтионов Ю.В., директор) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | х | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  | х | х |  |  | 16677,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пензенской области | 901 |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  | х | х |  |  | 3400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт объектов образования в том числе | x | МКУ «УКС» г.Заречного (Локтионов Ю.В., директор) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | х | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  | х | 240 |  |  | 8000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Капитальный ремонт здания МОУ «СОШ №221 г. Заречного Пензенской области» | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Локтионов Ю.В., директор) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Капитальный ремонт нежилого здания МОУ «СОШ № 221» (ул.Заречная, д.22А) | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  |  | 07 |  |  | 02 |  |  |  |  | 0820242510 | 240 |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Капитальный ремонт здания МОУ «СОШ №222 г. Заречного Пензенской области» | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Локтионов Ю.В., директор) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Капитальный ремонт нежилого здания МОУ «СОШ № 222» (пр.Молодежныйд.2А) | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  |  | 07 |  |  | 02 |  |  |  |  | 0820242510 | 240 |  |  | 2770,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ №225 г. Заречного Пензенской области» | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Локтионов Ю.В., директор) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Капитальный ремонт нежилого здания МБОУ «СОШ № 225» (ул. Ахунская, д.11) | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  |  | 07 |  |  | 02 |  |  |  |  | 0820242510 | 240 |  |  | 3230,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Капитальный ремонт объектов культуры | x | МКУ «УКС» г.Заречного (Локтионов Ю.В., директор) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | х | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  | х | 240 |  |  | 5040,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Капитальный ремонт здания МУ «Театр юного зрителя г. Заречного» | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Локтионов Ю.В., директор) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Капитальный ремонт нежилого здания МУ «ТЮЗ г. Заречного» (ул. Братская, д. 14) | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  |  | 08 |  |  | 01 |  |  |  |  | 0820242640 | 240 |  |  | 4040,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Капитальный ремонт фонтана муниципального учреждения культуры «Дворец культуры «Современник» | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Локтионов Ю.В., директор) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Капитальный ремонт фонтана МУК «ДК «Современник» (пр-кт Мира, д. 7) | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  |  | 08 |  |  | 01 |  |  |  |  | 0820242640 | 240 |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт здания МУ «Театр юного зрителя г. Заречного» | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Локтионов Ю.В., директор) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ПИР на капитальный ремонт нежилого здания МУ «ТЮЗ г. Заречного» (ул. Братская, д. 14) | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  |  | 08 |  |  | 01 |  |  |  |  | 0820242640 | 240 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций | x | МКУ «УКС» г.Заречного (Локтионов Ю.В., директор) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | х | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  | х | 240 |  |  | 850,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пензенской области | 901 |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  | х | 240 |  |  | 3400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Капитальный ремонт здания МОУ «Лицей №230 г. Заречного» | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Локтионов Ю.В., директор) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Капитальный ремонт нежилого здания МОУ «Лицей №230» (ул. Зеленая, д.14) | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  |  | 07 |  |  | 02 |  |  |  |  | 08202S3410 | 240 |  |  | 850,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пензенской области | 901 |  |  | 07 |  |  | 02 |  |  |  |  | 08202S3410 | 240 |  |  | 3400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Реализация мероприятий по созданию территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» | x | МКУ «УКС» г.Заречного (Локтионов Ю.В., директор) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | х | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  | х | 240 |  |  | 1986,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли и фасада (конструкций периметра) нежилого здания «Здание № 701», расположенного по адресу: Пензенская область, ЗАТО г. Заречный, ул. Транспортная, здание 31, корпус 1 | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Локтионов Ю.В., директор) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Капитальный ремонт нежилого здания «Здание № 701» по адресу: ул.Транспортная, здание 31, корпус 1 | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  |  | 04 |  |  | 12 |  |  |  |  | 08202S0648 | 240 |  |  | 1986,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Капитальный ремонт других объектов | x | МКУ «УКС» г.Заречного (Локтионов Ю.В., директор) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | х | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  | х | 240 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Капитальный ремонт Сквер (тротуары от ул. Братской до пр. Мира) | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Локтионов Ю.В., директор) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Благоустройство, капитальный ремонт Сквер (тротуары от ул. Братской до пр. Мира) | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  |  | 05 |  |  | 03 |  |  |  |  | 0820242650 | 240 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Капитальный ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций | x | МКУ «УКС» г.Заречного (Локтионов Ю.В., директор) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | х | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  | х | 240 |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пензенской области | 901 |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  | х | 240 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Капитальный ремонт здания МДОУ «Детский сад №19 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Локтионов Ю.В., директор) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Капитальный ремонт нежилого здания МДОУ «Детский сад №19» (ул. Любовина, д.19) | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  |  | 07 |  |  | 01 |  |  |  |  | 08202S3440 | 240 |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пензенской области | 901 |  |  | 07 |  |  | 01 |  |  |  |  | 08202S3440 | 240 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта, ремонта объектов улично-дорожной сети г.Заречного» | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Локтионов Ю.В., директор) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | х | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  | х | х |  |  | 11049,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Локтионов Ю.В., директор) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | х | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 240 |  |  | 9249,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Капитальный ремонт Автодорога «Виадук» (путепровод через ж/д «Москва-Самара» в пос. Монтажный Пензенской области) | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Локтионов Ю.В., директор) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Капитальный ремонт Автодорога «Виадук» (путепровод через ж/д «Москва-Самара» в пос. Монтажный Пензенской области) | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  |  | 04 |  |  | 09 |  |  |  |  | 0820342910 | 240 |  |  | 9249,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Проведение капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования - ПИР | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Локтионов Ю.В., директор) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | х | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | 240 |  |  | 1800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт улично-дорожной сети | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Локтионов Ю.В., директор) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт улично-дорожной сети | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  |  | 04 |  |  | 09 |  |  |  |  | 0820342911 | 240 |  |  | 1800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие «Региональный проект «Дорожная сеть» | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Локтионов Ю.В., директор) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | х | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  | х | 240 |  |  | 15840,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пензенской области | 901 |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  | х | 240 |  |  | 19360,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 901 |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  | х | 240 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Локтионов Ю.В., директор) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Доля протяженности дорог г.Заречного, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составит 82% | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  |  | 04 |  |  | 09 |  |  |  |  | 082R153930 | 240 |  |  | 15840,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пензенской области | 901 |  |  | 04 |  |  | 09 |  |  |  |  | 082R153930 | 240 |  |  | 19360,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 901 |  |  | 04 |  |  | 09 |  |  |  |  | 082R153930 | 240 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области | 901 |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  | х | х |  |  | 44042,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пензенской области | 901 |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  | х | х |  |  | 22760,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 901 |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  | х | х |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66802,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение градостроительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение ведения муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» | х | МКУ «УИ и ОГД» г.Заречного (Алексеев М.А. директор) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | х | Бюджет г.Заречного Пензенской области |  | 901 |  |  | 01 |  |  | 13 |  | 08301 08310 |  |  |  | х |  |  | 12016,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере ведения муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | х | МКУ «УИ и ОГД» г.Заречного (Алексеев М.А. директор) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Ведение муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | Бюджет г.Заречного Пензенской области |  | 901 |  |  | 01 |  |  | 13 |  | 08301 08310 |  |  |  | 110 |  |  | 10811,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 901 |  |  | 01 |  |  | 13 |  | 08301 08310 |  |  |  | 240 |  |  | 867,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 901 |  |  | 01 |  |  | 13 |  | 08301 08310 |  |  |  | 850 |  |  | 337,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  |  |  |  |  | Бюджет г.Заречного Пензенской области |  | 901 |  |  | 01 |  |  | 13 |  | 08301 08310 |  |  |  | х |  |  | 12016,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пензенской области |  | х |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  | х |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | х |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  | х |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12016,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности | х | МКУ «УКС» г.Заречного (Локтионов Ю.В., директор) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности | Бюджет г.Заречного Пензенской области |  | 901 |  |  | 01 |  |  | 13 |  | 0840 008910 |  |  |  | 110 |  |  | 9964,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 901 |  |  | 01 |  |  | 13 |  | 0840 008910 |  |  |  | 240 |  |  | 779,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 901 |  |  | 01 |  |  | 13 |  | 0840 008910 |  |  |  | 850 |  |  | 256,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  | х |  |  | 92932,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет г.Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  | х |  |  | 70172,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  | х |  |  | 22760,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  | х |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  | х |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |