Приложение

Случаи изменения существенных условий контракта для государственных и муниципальных нужд, предусмотренные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

| Обязательное условие | п. 1.3 ч.1 ст. 95 | п. 3, п.4 ч.1 ст. 95 | п.8 ч.1 ст. 95 | п.9 ч.1 ст. 95 | ч.70 ст. 112 | ч. 65.1 ст. 112 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет контракта | Контракт жизненного цикла | Любой предмет контракта, за исключением контрактов жизненного цикла | Контракт жизненного цикла на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства | Контракт жизненного цикла на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства | Выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия | да |
|  | Одновременное выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства |  | Одновременное выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства | Одновременное выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства |  |  |
|  | Выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия |  | Выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия | Выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия |  |  |
| Решение Правительства РФ, высшего исполнительного органа государственной власти, местной администрации | нет | да | да | нет | да | да |
| Независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения | нет | да | да | да | да | да |
| По вине подрядчика контракт не исполнен в установленный срок | нет | нет | нет | да | нет | нет |
| Изменение проектной документации | нет | да | да | да | да | нет |
| Экспертиза проектной документации | нет | да | да | да | да | да |
| Письменное обоснование изменения | нет | да | да | да | да | нет |
| Возможно изменение любых условий контракта | Только изменение цены контракта <10% | да | Только увеличение срока исполнения контракта и (или) цены контракта <30% | Только однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. | Только увеличение срока исполнения контракта и (или) цены контракта <30% | да |
| Определение нового срока возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта | нет | нет | нет | да | нет | да |
| Предоставление контрагентом обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта | нет | нет | да | нет | да | да |
| Срок контракта: | любой | да | нет | нет | да | нет | да |
|  | менее 1 года | нет | нет | нет | нет | да | нет |
|  | более 1 года | нет | да | да | нет | нет | нет |
| Цена контракта: | любая | да | нет | нет | да | нет | да |
|  | >= 1 млн. рублей | нет | да | да | нет | да | нет |
| Изменения могут быть осуществлены в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта. | да | да | да | не применимо | да | да |

# Footnotes

Контракт заключен до 01.01.2023.

В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, предоставления подрядчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом обеспечения исполнения контракта.

Срок получения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности положительного заключения экспертизы проектной документации в случае необходимости внесения в нее изменений не включается в срок на который продляется  исполнение.

При изменении объема и (или) видов выполняемых работ

Действует до 31.12.2022.

Срок контракта для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации >=3 года, для муниципальных нужд >=1 год.

После 31.12.2022 года цена такого контракта должна составлять 100 млн. рублей, см. ч. 1.1 постановления Правительства РФ от 19.12.2013 № 1186.

Для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, - 1 млрд. рублей, для обеспечения муниципальных нужд – 500 млн. рублей.